|  |
| --- |
| **AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:** |
| 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 1
 |
| 1. Izvješće izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2021. godinu 14
 |
| 1. Izvješće o radu za razdoblje srpanj- prosinac 2021. g. 22
 |
|  |

|  |
| --- |
| **AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:** |
| 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2021. godinu 24
 |
| 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2021. godinu 25
 |
| 1. Odluku o usvajanju Izvješća o radu 26
 |
| 1. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Gračac 27
 |
| 1. Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračac 32
 |
| 1. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. 34
 |
| 1. Odluka o davanju suglasnosti 35
 |
| 1. Odluku o donošenju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Gračac (Usklađenje 2) 35
 |
| 1. Odluku o donošenju Plana zaštite od požara Općine Gračac 36
 |
| 1. Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Općine Gračac 37 |
|  |

**OPĆINSKI NAČELNIK**

**KLASA: 363-01/20-01/5**

**URBROJ: 2198-31-01-22-4**

**Gračac, 27. svibnja 2022. g.**

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine”, 68/18, 110/18, 32/20) te članka 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, Službeni glasnik Općine Gračac” broj: 1/18, 1/20, 4/21), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću općine Gračac

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU**

**Članak 1.**

Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2021. godinu, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava i sukladno Programu provedenih aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture.

**Članak 2.**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu su predviđena i izvršena temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Gračac za 2021. (Službeni glasnik Općine Gračac 8/20, 4/21, 7/21) :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | OPIS DJELATNOSTI | Procjena troškova po djelatnostima u HRK | Proračunsko izvršenjePo djelatnostima u HRK | INDEKS% |
| **1.** | održavanje nerazvrstanih cesta | 890.000,00 | 663.753,15 | 74,58 |
| **2.** | održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila  | 30.000,00 | 25.439,45 | 84,80 |
| **3.** | održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 210.000,00 | 209.332,50 | 99,68 |
| **4.** | održavanje javnih zelenih površina  | 500.000,00 | 498.766,05 | 99,75 |
| **5.** | održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  | 20.000,00 | 19.677,38 | 98,39 |
| **6.** | održavanje groblja  | 235.000,00 | 217.681,39 | 92,63 |
| **7.** | održavanje čistoće javnih površina | 60.000,00 | 53.770,00 | 89,62 |
| **8.** | održavanje javne rasvjete.  | 685.000,00 | 458.279,91 | 66,90 |
| **UKUPNO** | **2.630.000,00** | **2.146.699,83** | **81,62** |

**Članak 3.**

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture koje su bile obuhvaćene Programom za 2021. godinu su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

**I. REALIZACIJA PROGRAMA**

**1. Financijski pokazatelji**

* 1. **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Nerazvrstane ceste za koje je predviđeno krčenje, nasipanje i popravljanje u 2021 godini, odnosno profiliranje i tamponiranje te popravljanje udarnih rupa u asfaltnom sloju kolnika su: Pružna ulica, Dalmatinska ulica, Zagorska ulica, Slavonska ulica, Ulica Kralja Zvonimira, Ulica Bana Josipa Jelačiča, Ulica Hrvatske mladeži, Ulica Hrvatskog proljeća, Ulica Podvelebitsko naselje, Plitvička ulica, Plitvički odvojak I i II, Kakanjska ulica, Ulica Sv.Roka, Sljemenska ulica, Grab (Miokovići, Prline, Radusini,Tojagići), Tomingaj (Došeni, Brujići), Bruvno (Brkljači), Mazin (Varoš, Zorići), Klapavice (prema Guteši), Velika Popina (zaseok Podljut, zaseok Lukića Draga), Zrmanja (Kusac), Rudopolje, ulica Nikole Turkalja, Vrace, Bjelolasička ( Agbabe- Dautovići), Ulica Kneza Trpimira, Ulica Kneza Mislava, Ulica Tihi dol, Kijani (odvojak Bolte i odvojak Kolundžići Donji), Begluci, Krka, Kunovac, nerazvrstana cesta od Donje Suvaje prema Zaklopcu, nerazvrstana cesta Vrelo Une prema Klancu, nerazvrstana cesta Prijići, nerazvrstana cesta od Kaldrme prema Dugopolju, Podmeđak.

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini 34.334 m cesta s asfalt-betonskim kolnikom i 140.700,00 m cesta s kolnikom od drobljenog kamenog materijala te radovi i aktivnosti neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa tijekom cijele godine te u zimskom periodu – zimske službe. Zimska služba se uspostavlja temeljem Izvedbenog programa zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Gračac u zimskom razdoblju 2020.-2021., objavljenog na službenim stranicama Općine Gračac dana 09.12.2020. godine, a odvija se u dva intervala koji počinju 01.01.2021. godine sa završetkom 15.4.2021. godine te 15.11.2021. godine sa završetkom 31.12.2021. godine. Radovi će se izvoditi u skladu s Izvedbenim programima zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Gračac u zimskom razdoblju 2020./2021. i 2021./2022. godine i vremenskim prilikama.

Vrste radova koje su se izvodile su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta izvođenjem radova profiliranja i tamponiranja kolnika (sanacije udarnih rupa, izrada nosivog sloja od mehanički drobljenog stabiliziranog kamenog materijala debljine 10 cm tamponom 0-4, 0-16, 0-32), Sanacija postojećih nerazvrstanih cesta površinskom obradom kolnika bitumenskom emulzijom C65-BP3 (hladna asfaltna masa), mjestimičnim polaganjem frezanog asfalta, dodatni radovi i hitne intervencije
2. vertikalna i horizontalna signalizacija, odnosno nabava, doprema i montaža novih prometnih znakova i prometnih znakova na postojeće stupiće i betonske temelje,
3. zimska služba izvođenjem radova čišćenja snijega kombinirkom, čišćenja snijega ručnom motornom frezom, čišćenja snijega teretnim vozilom s ralicom, čišćenja snijega utovarivačem snage iznad 140 kW, ručnim čišćenjem snijega (radna snaga), dobavom i posipanjem soli i sipine, osiguranjem dežurstva zimske službe i izvođenjem dodatnih radova po potrebi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U HRK | PRORAČUNSKOIZVRŠENJEU HRK | INDEKS(%) |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | Komunalna naknada | 500.000,00 | 497.930,89 | 99,59 |
| Vertikalna i horizontalna signalizacija | Komunalna naknada | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zimska služba | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 300.000,00 | 165.822,26 | 55,27 |
|  | Komunalna naknada | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO ZIMSKA SLUŽBA** | **350.000,00** | **165.822,26** | **47,38** |
| **SVEUKUPNO** | **890.000,00** | **663.753,15** | **74,58** |

* 1. **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Tijekom 2021. godine vršili su se radovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, odnosno okoliša objekata u vlasništvu Općine Gračac, nogostupa i pješačkih površina, trgova i ulica u kojima nije dopušten promet motornim vozilima i ostalih javnih površina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U HRK | PRORAČUNSKOIZVRŠENJEU HRK | INDEKS% |
| Održavanje površina nogostupa, pješačkih površina, trgova i ulica na kojima nije dopušten promet motornih vozila | PRIHODI OD POREZA | 30.000,00 | 25.439,45 | 84,80 |
| **SVEUKUPNO** | **30.000,00** | **25.439,45** | **84,80** |

* 1. **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju

oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o

vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Održavanje građevina javne odvodnje također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.

Poslovi odvodnje oborinskih (atmosferskih) voda su u 2021. godini vršeni na način da su izvođeni radovi na čišćenju i održavanju odvodnih slivnika, jaraka i kanala kao sastavnih dijelova nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina te slivničkih rešetki od mulja i drugog materijala radi uspostave učinkovite odvodnje oborinskih voda s javnih površina i nerazvrstanih cesta te iskop i redovno održavanje odvodnih oborinskih kanala radi osiguravanja velikog kapaciteta protoka oborinskih voda do upojnih bunara i postojećih vodotoka. Izvođenjem navedenih radova djelomično su riješeni postojeći problemi skupljanja oborinskih voda na javno-prometnim površinama koji predstavljaju potencijalnu ugrozu i opasnost za uništavanje postojeće javne infrastrukture i privatne imovine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA UHRK | PRORAČUNSKOIZVRŠENJEU HRK | INDEKS% |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | PRIHODI OD POREZA | 210.000,00 | 209.332,50 | 99,68 |
| **SVEUKUPNO** | **210.000,00** | **209.332,50** | **99,68** |

* 1. **Održavanje javnih zelenih površina**

Tijekom 2021. godine radovima održavanja javnih zelenih površina vršila se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina i parkova, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi po slovi potrebni za održavanje tih površina. Održavanje također obuhvaća košnju i uređenje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta. Održava se i nadopunjuje oprema na 3 dječja igrališta. Radovi su obuhvaćali ručno sakupljanje biološkog otpada sa zaštitnog pojasa uz nerazvrstanih cesta, javnih igrališta, Parka Dr. Franje Tuđmana, Parka sv. Jurja i Parka Nikole Tesle s odvozom skupljenog biološkog otpada na odlagalište neopasnog otpada (oznake iz registra javnih površina JP1-JP14).

Košnja uređenih zelenih površina

- Trokut N. Tesla. Dr. A. Starčević, Obrovačka - 499 m2 (JP6)

- Park Sv. Jurja -6.465 m2 (JP7)

- Park Dr. Franje Tuđmana - 2.610 m2 (JP9)

- Park Nikole Tesle Srb –3580 m2 (JP11)

- Površina ispod Crkve Sv. Jurja 1223 m2 (JP8)

- Površina iza Knjižnice i čitaonice 869 m2 (JP14)

- Autobusni kolodvor - 2130 m2 (JP1)

- Površina naspram autobusnog kolodvora kraj D1- 1365 m2 (JP3)

- Površine uz cestu Obrovačka ulica od početka trokuta do banke s obje strane - 400 m2 (JP4)

- Površina kod zgrade pošte- 720 m2 (JP5)

- Površina iza Općine Gračac kod porezne uprave- 430 m2 (JP10)

- Površina kod društvenog doma Srb- 600m2 (JP12)

- Površina oko dječjeg igrališta kod samostana- 3380 m2 (JP13) Ulice Bana Josipa Jelačića, Kneza Trpimira, Kneza Mislava, Kralja Zvonimira s obje strane – 4000 m2

Ručna košnja neuređenih zelenih površina

- Novo naselje 1 i 2- 2000 m2

- Ulice u dijelu naselja Gračac „Žabarica“- 1.000 m2

- Vidikovac „Gradina“ -2000 m2

- Željeznička ulica i zelene površine oko željezničkog kolodvora- 2000m2

- Zelene površine u ulici Obala Otuče i pored šetnice obale Otuče do kolektora - 800m2

- Javna zelena površina oko zgrade Općine Gračac KIC „Napredak“ Nikole Tesle 37 -500 m2

- Zelena površina oko zgrade Kino dvorana u ulici Hrvatske bratske zajednice i Nikole Tesle- 100 m2

- Zelena površina oko zgrade „Sirana“- 400 m2

- Zelena površina oko zgrade Centra za posjetitelje Gračac N. Tesle 40 – 50 m2

- Uz ogradu stočne tržnice - 300 m2

- Površina kod Općinskog suda 500 m2 (JP8)

- Površina iza knjižnice i čitaonice i oko zelene tržnice 300 m2 (JP14)

- Ulice Slavonska, Dalmatinska, Zagorska, Sv. Mihovila, Hrvatske Mladeži, Hrvatskog proljeća, Pružna, Pružni odvojci I. i II. - 5000 m2

- Ostale neuređene zelene površine 10000 m2

Osnivanje novih i obnova postojećih zelenih površina i nabava zemlje za uređenje zelenih površina, dodatni radovi, održavanje i opremanje dječjih igrališta Gračac i Srb, održavanje ograde oko nogometnog stadiona u Gračacu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U HRK | PRORAČUNSKOIZVRŠENJEU HRK | INDEKS% |
| Održavanje javnih zelenih površina | KOMUNALNA NAKNADA  | 276.400,00 | 276.400,00 | 100 |
| TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 223.600,00 | 222.366,05 | 99,45 |
| **SVEUKUPNO** | **500.000,00** | **498.766,05** | **99,75** |

* 1. **Održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene**

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća nabavu nove i održavanje postojeće urbane opreme i galanterije, javnih oglasnih prostora i uređaja, mjesnih autobusnih čekaonica, postava i održavanje ploča s nazivom naselja, ulica, trgova, parkova, kućnih brojeva, spomenika, oznaka Općine Gračac, urbane turističke signalizacije.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U HRK | PRORAČUNSKOIZVRŠENJEU HRK | INDEKS% |
| Održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene | KOMUNALNA NAKNADA | 20.000,00 | 19.677,38 | 98,39 |
| **SVEUKUPNO** | **20.000,00** | **19.677,38** | **98,39** |

* 1. **Održavanje groblja**

Održavanje groblja podrazumijeva održavanje pet mjesnih groblja na području Općine Gračac i građevine koje se nalaze unutar groblja, prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika (mrtvačnice) te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Održavanje groblja obuhvaća troškove tekućeg i investicijskog održavanja betonskih staza i pločnika, održavanje stabala, grmova, živice ), cvjetnih gredica, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodovodnih instalacija i bravarije, održavanje zidova i ograda groblja, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije održavanja grobnih mjesta uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja koja se održavaju u 2021. godini je 52.921,00 m2. što podrazumijeva košnju zelenih površina na grobljima u da intervala: 1. Interval (travanj-svibanj), 2. Interval (kolovoz-rujan):

- G1 - groblje „Katoličko Gračac“- 9.750,00 m2

- G2 - groblje „Pravoslavno Gračac“- 23.145,00 m2

- G3 - groblje „Pravoslavno Srb“- 11.204,00 m2

- G6 - groblje Donja Suvaja – 8.822,00 m2

Aktivnosti **Električna energija,** planirana u iznosu 5.000,00 kn, realizirana u iznosu 1.346,19 kn te **Oprema za održavanje i zaštitu**- hladnjak za pokojnike, u planiranom iznosu 58.000,00, a realiziranom iznosu 57.875,00 kn, su nabavljene putem postupka nabave te nisu izvršeni kao dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U HRK | PRORAČUNSKOIZVRŠENJEU HRK | INDEKS% |
| Održavanje groblja | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 235.000,00 | 217.681,39 | 92,63 |
| **SVEUKUPNO** | **235.000,00** | **217.681,39** | **92,63** |

* 1. **Održavanje čistoće javnih površina**

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Gračac, odnosno sanacija novonastalih divljih deponija na javnim površinama unutar građevinskih zona Općine Gračac. Održavanje čistoće također podrazumijeva čišćenje javnih cesta koje prolaze kroz naselje. U 2021. godini je Obuhvaćeno održavanje 36 malih spremnika (koševa) za otpatke i urbane opreme za odvojeno prikupljanje otpada (3 zelena otoka) te pometanje i čišćenje 30.000 m2 javnih površina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U HRK | PRORAČUNSKOIZVRŠENJEU HRK | INDEKS% |
| Održavanje čistoće javnih površina | PRIHODI OD POREZA | 60.000,00 | 53.770,00 | 89,62 |
| **SVEUKUPNO** | **60.000,00** | **53.770,00** | **89,62** |

* 1. **Održavanje javne rasvjete**

 Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. Ovim troškovima obuhvaćeno je i postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i troškovi popravaka. U 2021. godini su se izvršavale sljedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U HRK | PRORAČUNSKOIZVRŠENJEU HRK | INDEKS% |
| Potrošnja električne energije i mrežarina za javnu rasvjetu  | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 455.000,00 | 338.668,66 | 74,43 |
|  | **UKUPNO POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE** | **455.000,00** | **338.668,66** | **74,43** |
| Održavanje javne rasvjete - izvršenje - Redovito održavanje - zamjena žarulja, grla, prigušnica, zaštitinih stakala, sjenila, vrata razvodnih ormarića, osigurača, dotrajalog ožičenja i ostalog potrošnog materijala, antikorozivna zaštita metalnih stupova te vizualni pregled instalacija u vremenu kad su pod naponom.- Zamjena rasvjetnih armatura novima. Zamjena svjetiljki raznih tipova snage od 70 do 400 W.- Dopuna i progušćivanje mreže zamjenom dotrajalih mreža ugradnjom novih stupova i kompletne instalacije te progušćivanje postojećih mreža ugradnjom dodatnih stupova, kablova i svjetiljki s potrebnim priborom.- Odvajanje i regulacija sustava javne rasvjete dobavom i postavljanjem novih razvodnih ormara s potrebnom opremom uz nužne građevinske radove i kabliranje te ugradnju automatike za uštedu potrošnje električne energije. | KOMUNALNA NAKNADA | 180.000,00 | 88.361,25 | 49,09 |
| Blagdanska rasvjeta- izvršenje * Izvršeno je božićno i novogodišnje ukrašavanje javnih površina i mjesnih prostora prigodnom dekoracijom u središtima naselja Gračac i Srb
 | KOMUNALNA NAKNADA | 50.000,00 | 31.250,00 | 62,50 |
| **SVEUKUPNO** | **685.000,00** | **458.279,91** | **66,90** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO IZVRŠENJE**  | **2.630.000,00** | **2.146.699,83** | **81,62** |

1. **ISKAZ IZVRŠENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Članak 4.**

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini osigurana su u Proračunu Općine Gračac iz sljedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.broj | IZVOR FINANCIRANJA | SREDSTVA PREDVIĐENA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA (HRK) | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE(HRK) |
|  | Komunalna naknada  | 1.116.400,00 | 913.619,52 |
|  | Prihodi od nefinancijske imovine | 235.000,00 | 217.681,39 |
|  | Prihodi od poreza | 300.000,00 | 288.541,95 |
|  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 300.000,00 | 165.822,26 |
|  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 678.600,00 | 561.034,71 |
| **UKUPNO**  |  **2.630.000,00** | **2.146.699,83** |

**Članak 5.**

Poslove:

1. održavanja nerazvrstanih cesta,

2. održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

3. održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanja javnih zelenih površina,

5. održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanja groblja i

7. održavanja čistoće javnih površina

je temeljem godišnjih Ugovora za 2021. godinu obavljalo trgovačko društvo u vlasništvu Općine Gračac – GRAČAC ČISTOĆA d.o.o., Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac.

Poslovi održavanja javne rasvjete i blagdanskog uređenja Općine Gračac izvršeni su temeljem Ugovora od 18.06.2018. godine na vrijeme od 4 (četiri) godine trgovačkom društvu PECTUS d.o.o., Mrdeže 7, 22205 Perković.

Električna energija za javnu rasvjetu, građevine, uređaje i opremu javne namjene, dokumentacija i potrebni certifikati i atesti za građevine i uređaje javne namjene nabavljali su se sukladno Planu javne nabave.

**OPĆINSKI NAČELNIK:**

**Robert Juko, ing.**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

**KLASA: 363-01/20-01/6**

**URBROJ: 2198-31-01-22-7**

**Gračac, 27. svibnja 2022.**

 Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) te članka 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, Službeni glasnik Općine Gračac” broj: 1/18, 1/20, 4/21), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću općine Gračac

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC ZA 2021. GODINU**

**Članak 1.**

Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje programa građenja komunalne infrastrukture za područje Općine Gračac za 2021. godinu te iskaz financijskih sredstava za ostvarivanje navedenih Programa.

Ovo izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 2021. godinu.

**Članak 2.**

Izvori sredstava za ostvarivanje, odnosno proračunsko izvršenje ovih Programa su sredstva komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine, prihoda od poreza, ostalih prihoda proračuna Općine Gračac, kapitalnih pomoći iz državnog proračuna te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom ili ugovorom.

1. **IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **SREDSTVA PREDVIĐENA PROGRAMOM** | **PRORAČUNSKO IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| 1. Komunalna naknada
 | 240.000,00 | 135.379,65 | 56.41 |
| 1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
 | 3.741.240,00 | 871.240,00 | 23,29 |
| 1. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Doprinos za šume
 | 553.760,00 | 557.475,37 | 100,67 |
| 1. Prihodi od poreza
 | 1.056.500,00 | 31.730,00 | 3,00 |
| 1. Komunalni doprinos
 | 20.000,00 | 19.625,00 | 98,13 |
| 1. Prihodi od nefinancijske imovine
 | 533.500,00 | 264.481,19 | 49,57 |
| 1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna
 | 4.572.950,00 | 2.610.563,49 | 57,09 |
| 1. Vlastiti prihodi- Prihodi Proračuna
 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Tekuće donacije
 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 | 172.500,00 | 23.287,50 | 13,50 |
| 1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO** | **11.160.450,00** | **4.738.782,20** | **42,46** |

 |  |

**Članak 3.**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu sačinjen je na način da je sadržavao procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Programom građenja komunalne infrastrukture određene su:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (NDGP)

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (UDGP)

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (IGP)

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (R)

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati (U)

6. druga pitanja određena ovim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom vezanim za pitanja gradnje (DRZ).

Troškovima građenja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi:

* zemljišta na kojem će se graditi građevina (oznaka u Programu: **Z**)
* uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada (oznaka u Programu: **UG**)
* sanacije zemljišta (odvodnjavanja, izravnavanje, osiguravanje zemljišta) uključujući i zemljišta koja je Općina Gračac stavila na raspolaganje (oznaka u Programu: **SZ**)
* izrade projekata i druge dokumentacije (oznaka u Programu: **PD**)
* ishođenje akata (ugovori, rješenja, dozvole, potvrde) potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture i pripadajući troškovi, naknade i pristojbe vezane uz ishođenje akata te elektroenergetski, vodovodni priključci i priključci na sustave odvodnje (oznaka u Programu: **IA**)
* građenja (oznaka u Programu: **G**)
* stručnog nadzora (oznaka u programu: **SN**)
* evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama (oznaka u programu: **E**)

**Članak 4.**

Sredstva namijenjena za građenje komunalne infrastrukture iz članka 2. izvršena su kako slijedi:

1. **NERAZVRSTANE CESTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA** | **IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PROCJENA TROŠKOVA** **GRAĐENJA****(HRK)** | **PRORAČUNSKO IZVRŠENJE****(HRK)** | **INDEKS** |
|  | Sanacija i uređenje ulica u naselju Gračac | KOMUNALNI DOPRINOS/DOPRINOS ZA ŠUME/TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | UDGP, R | G, SN | 666.000,00 | 665.446,38 | 99,92 |
|  | Sanacija nerazvrstane ceste Sljemenska ulica | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA / KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/DOPRINOS ZA ŠUME | UDGP, R | PD, G, SN | 646.750,00 | 650.643,99 | 100,60 |
|  | Sanacija ulica Mosorska i Pružna | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | UDGP, R | G, SN | 419.200,00 | 381.933,04 | 91,11 |
|  | Izrada projektne dokumentacije za most Palanka | KOMUNALNA NAKNADA | UDGP, R | PD, IA, E | 115.000,00 | 44.950,00 | 39,09 |
|  | Rušenje objekata koji ugrožavaju sigurnost prometa | KOMUNALNA NAKNADA | UDGP, U | UG | 100.000,00 | 90.429,65 | 90,43 |
|  | Izrada elaborata prometne regulacije | NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE | UDGP | PD | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Postavljanje punionice za električna vozila | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | UDGP | G | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Sanacija poljskih puteva | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | IGP | G | 383.500,00 | 164.482,50 | 42,89 |
| **UKUPNO** | **2.395.450,00** | **1.997.885,56** | **83,40** |

1. **JAVNE ZELENE POVRŠINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA** | **IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PROCJENA TROŠKOVA** **GRAĐENJA****(HRK)** | **PRORAČUNSKO IZVRŠENJE****(HRK)** | **INDEKS** |
| 1. | Nabava urbane opreme i galanterije | KOMUNALNA NAKNADA | UDGP  | G  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA** | **IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PROCJENA TROŠKOVA** **GRAĐENJA****(HRK)** | **PRORAČUNSKO IZVRŠENJE****(HRK)** | **INDEKS** |
| 1. | Izgradnja seljačke tržnice Gračac |  TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/ KAPITALNE POMOČI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | UDGP  | PD, G, SN | 2.820.000,00 | 10.000,00 | 0,35 |
| 2. | Izgradnja svlačionica i tribina na nogometnom stadionu Gračac | TEKUČE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | UDGP | PD, G, SN | 1.900.000,00 | 1.309.371,68 | 68,91 |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije | PRIHODI OD POREZA/ TEKUĆE DONACIJE | UDGP | PD, E, IA | 152.000,00 | 55.000,00 | 36,18 |
| 4. | Kulturno informativni centar | PRIHODI OD POREZA/ TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | UDGP | Z, E, IA, G | 179.000,00 | 51.473,75 | 28,76 |
| 5.  | Energetska obnova javne zgrade Općine Gračac | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | UDGP, R | G, SN | 713.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Obnova Centra za posjetitelje zaštićene prirode „Jurski parkovi i špilje Velebita“ | TELUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/ KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | UDGP | IA, G, SN | 709.000,00 | 708.991,56 | 100,00 |
| 7. | Sanacija dijela gravitacijske vodovodne mreže | VLASTITI PRIHODI- PRIHODI PRORAČUNA | R | G | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Program Hrvatskih voda, sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | DRZ | G | 366.000,00 | 365.834,05 | 99,95 |
| 9. | Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića | PRIHODI OD POREZA/ KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | UDGP | G | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **8.147.000,00** | **2.500.671,04** | **30,69** |

1. **JAVNA RASVJETA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA** | **IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PROCJENA TROŠKOVA** **GRAĐENJA****(HRK)** | **PRORAČUNSKO IZVRŠENJE****(HRK)** |  |
| 1. | Proširenje i modernizacija postojećeg dijela mreže javne rasvjete | KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA/ PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | UDGP | G | 150.000,00 | 149.998,69 | 100,00 |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete V. Popina, Gornjih i Donjih Labusa | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | UDGP | G, SN, IA, E | 343.000,00 | 23.287,50 | 6,79 |
| **UKUPNO** | **493.000,00** | **173.286,19** | **35,15** |

1. **GROBLJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA** | **IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PROCJENA TROŠKOVA** **GRAĐENJA****(HRK)** | **PRORAČUNSKO IZVRŠENJE****(HRK)** |  |
| 1. | Izgradnja ograde na katoličkom groblju | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | UDGP | G | 100.000,00 | 66.939,41 | 66,94 |
| **UKUPNO** | **100.000,00** | **66.939,41** | **66,94** |

|  |
| --- |
| REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2021. GODINE |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** | **INDEKS** |
| 1. **Nerazvrstane ceste**
 | **2.395.450,00** | **1.997.885,56** | **83,40** |
| 1. **Javne zelene površine**
 | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. **Građevine i uređaji javne namjene**
 | **8.147.000,00** | **2.500.671,04** | **30,69** |
| 1. **Javna rasvjeta**
 | **493.000,00** | **173.286,19** | **35,15** |
| 1. **Groblja**
 | **100.000,00** | **66.939,41** | **66,94** |

 |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **11.160.450,00** | **4.738.782,20** | **42,46** |

 |  |  |
|  **OPĆINSKI NAČELNIK:****Robert Juko, ing.** |  |  |

**OPĆINSKI NAČELNIK**

**KLASA: 081-01/22-01/1**

**URBROJ: 2198-31-01-22-1**

**GRAČAC, 15. ožujka 2022.**

Temeljem članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 49. st. 1. («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), općinski načelnik podnosi

**IZVJEŠĆE O RADU**

**za razdoblje srpanj- prosinac 2021. g.**

I.

 Odredbama članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 49. st. 1. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21) propisano je da općinski načelnik dva puta godišnje Općinskom vijeću podnosi polugodišnje izvješće o svom radu, jedno za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine te drugo za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja obnašao sam dužnost općinskog načelnika.

 U nastavku je kratak, osnovni pregled aktivnosti, koje ću po potrebi dodatno usmeno obrazložiti.

II.

Osim donošenja redovnih odluka izvršnog čelnika vezanih uz tekuće poslovanje Općine Gračac, proračunskih korisnika i trgovačkih društava te pomoći socijalno ugroženim građanima, izrađeni su prijedlozi akata za pet sjednica Općinskog vijeća u izvještajnom razdoblju.

Kao i nekoliko prethodnih, i ovo izvještajno razdoblje proteklo je obilježeno pandemijom COVID-19, što je najviše utjecalo na provedbu javnih događanja i manifestacija. One najvažnije su provedene, u smanjenom opsegu i prilagođene epidemiološkim mjerama, tako da smo obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja; na otvorenom prostoru održali sajmove “Jesen u Gračacu” i “Božić u Gračacu” uz prigodno darivanje najmlađih.

Vezano uz najvažnije projekte, sukladno planu provedbe projektnih aktivnosti projekta „Zaželi-Pružamo pomoć, primamo pomoć!“, isti je završen u prosincu 2021. godine.

Kontinuirano je nastavljena provedba programa Hrvatskih voda – sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima koja je u izvještajnom periodu realizirana iznosom od 365.834,05 kuna.

Obnova Centra za posjetitelje zaštićene prirode „Jurski parkovi i špilje Velebita“ u izvještajnom periodu izvršena je u iznosu od 277.576,11 kuna.

Izrađena je projektna dokumentacija u vrijednosti od 55.000,00 kuna.

Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je u iznosu od 325.259,45 kuna.

 Sanacija i uređenje ulica u naselju Gračac izvršena je u iznosu od 19.625,00 kn.

Za sanaciju poljskih puteva utrošeno je 164.482,50 kuna.

Za izradu Strateškog plana razvoja utrošeno je 86.250,00 kuna.

Za izradu Strategije razvoja turizma utrošeno je 46.250,00 kuna.

Za prvi dio izgradnje ograde na katoličkom groblju utrošeno je 66.939,41 kuna.

Za sanaciju Mosorske i Pružne ulice 381.933,04 kune.

Dokumentacija za most Palanka 44.950,00 kuna.

Sanacija nerazvrstanih cesta: Sljemenska ulica 650.643,99 kuna.

Izgradnja svlačionica i tribina 1.296.951,68 kuna.

Za prijevoz pitke vode zbog suše utrošeno je 10.294,56 kuna.

 Sukladno provedenim javnim pozivima, za sve redovne učenike s prebivalištem na području Općine Gračac isplaćena je potpora za opremu i pribor u iznosu od 500,00 kuna po učeniku, ukupno 149.500,00 kuna; umirovljenicima s najnižim mirovinama odobrena je božićnica u iznosu od 600 kuna, za što je utrošeno 183.000,00 kuna; proveden natječaj za potpore poduzetnicima, za što je utrošeno 44.242,35 kuna. Učenicima srednjih škola sufinanciranjem je i dalje omogućen besplatan prijevoz, kao i polaznicima obveznog dijela predškole koji su putnici.

 Uz pomoć Zadarske županije, nastavljeno je sufinanciranje javne autobusne linije koja povezuje Gračac i Zadar u iznosu od 162.260,00 kuna.

III.

Izvršenje prihoda i rashoda poslovanja izvještajnog razdoblja bit će detaljnije obuhvaćeno unutar Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gračac za period 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

 Predlažem Općinskom vijeću usvajanje Izvješća.

**OPĆINSKI NAČELNIK:**

 **Robert Juko, ing.**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 363-01/20-01/5**

**URBROJ: 2198-31-02-22-5**

**Gračac, 13. lipnja 2022. god**

Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), na 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi

####  Zaključak o usvajanju

**Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Gračac za 2021. godinu**

1. Usvaja se Izvješće o izvršenjuPrograma održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2021. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Gračac».

 **PREDSJEDNICA:**

 **Slavica Miličić**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 363-01/20-01/6**

**URBROJ: 2198-31-02-22-8**

**Gračac, 13. lipnja 2022. god**

Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), na 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi

####  Zaključak o usvajanju

**Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Gračac za 2021. godinu**

I. Usvaja se Izvješće o izvršenjuPrograma građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2021. godinu.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Gračac».

 **PREDSJEDNICA:**

 **Slavica Miličić**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 081-01/22-01/1**

**Urbroj: 2198-31-02-22-2**

**GRAČAC, 13. lipnja 2022.**

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 49. st. 1. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Gračac na svojoj 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine donosi

**Odluku o usvajanju**

**Izvješća o radu**

**Članak 1.**

 Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Gračac za razdoblje srpanj- prosinac 2021. g.

**Članak 2.**

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Gračac».

 **PREDSJEDNICA:**

 **Slavica Miličić**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 024-04/22-01/7**

**URBROJ: 2198-31-02-22-1**

**U Gračacu, 13. lipnja 2022. g.**

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 143/21) i članka 32. Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/13 i „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18 i 1/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Gračac na 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine, donosi

**KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRAČAC**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Gračac (dalje: Kodeks) uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća Gračac i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gračac, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Članak 2.

(1) Svrha je Kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

(2) Cilj je Kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 3.

Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3., 4., 9., 10., 14., 16. i 17. odnose se i na sve osobe službeno pozvane na sjednicu Općinskog vijeća.

Članak 4.

(1) U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Gračac

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine

3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti

4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti

4. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja

7. javnosti rada i dostupnosti građanima

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;

15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Općine koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično)

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih

17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 8.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.

Članak 9.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom.

Članak 10.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 11.

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA

Članak 12.

(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana.

(3) Vijeće časti čine predsjednik i dva člana.

(4) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.

Članak 13.

(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe.

Članak 14.

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

(2) Predsjednik Vijeća časti ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u općinskom vijeću.

Članak 15.

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika i zamjenika načelnika, službenika upravnog tijela Općine ili po prijavi građana.

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

(3) Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 16.

(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

(2) I u slučaju da nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje, Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

Članak 17.

(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju.

Članak 18.

(1) Za povredu odredba Kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa.

(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 19.

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća.

Članak 20.

(1) Etički odbor i Vijeće časti donose poslovnik o radu kojim se uređuje način rada i odlučivanja.

(2) Iznimno, do donošenja poslovnika iz stavka 1. ovog članka, na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračac o sazivanju sjednice, dnevnom redu, glasovanju i drugom postupanju.

(3) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ne ostvaruju pravo na naknadu za rad u Etičkom odboru i Vijeću časti.

Članak 21.

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u „Službenom glasniku Općine Gračac“ i na mrežnoj stranici Općine Gračac.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Gračac“.

**PREDSJEDNICA:**

**Slavica Miličić**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 363-01/19-01/4**

**URBROJ: 2198-31-02-22-3**

**Gračac, 13. lipnja 2022. god**

Na temelju članka 33. stavka 1. t. 1, članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Gračac na svojoj 10. sjednici, održanoj 13. lipnja 2022. godine, donosi

**Izmjene i dopune**

**O D L U K E**

**o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračac**

**Članak 1.**

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračac („Službeni glasnik Općine Gračac“ 4/19, 8/20, u daljnjem tekstu: Odluka), članak 4. mijenja se i glasi:

„Članak 4.

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, od lokalnog je značenja za Općinu Gračac i obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. prigodno ukrašavanje naselja (prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja za državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije).

2. održavanje društvenih domova i prostorija javne namjene za potrebe Općine Gračac (održavanje krovova, stolarije, vodovodnih i električnih instalacija, klima uređaja, ličenje i bojanje, održavanje podova i drugo)

3. održavanje javnih igrališta, nogometnih igrališta i drugih otvorenih i zatvorenih sportskih objekata u vlasništvu i za potrebe Općine Gračac

4. održavanje, izrada i dopuna oglasnih panoa

5. postavljanje i održavanje oznaka, ulica, parkova i trgova

6. hitne intervencije

7. održavanje vertikalne, horizontalne i ostale signalizacije i promjene prometnih

 režima

8. održavanje urbane opreme i galanterije.

**Članak 2.**

 U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

„ Trgovačkom društvu GRAČAC ČISTOČA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, OIB: 11250206587, čiji je osnivač Općina Gračac i koje je u 100%-tnom vlasništvu Općine Gračac, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke:

 1. održavanje nerazvrstanih cesta

 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 4. održavanje javnih zelenih površina

 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 6. održavanje groblja

 7. održavanje čistoće javnih površina

 8. održavanje javne rasvjete

 9. usluge javnih tržnica na malo

10. komunalni linijski prijevoz putnika

11. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

12. prigodno ukrašavanje naselja (prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja za

 državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije).

13. održavanje društvenih domova i prostorija javne namjene za potrebe Općine

 Gračac (održavanje krovova, stolarije, vodovodnih i električnih instalacija, klima

 uređaja, ličenje i bojanje, održavanje podova i drugo)

14. održavanje javnih igrališta, nogometnih igrališta i drugih otvorenih i zatvorenih

 sportskih objekata u vlasništvu i za potrebe Općine Gračac

15. održavanje, izrada i dopuna oglasnih panoa

16. postavljanje i održavanje oznaka, ulica, parkova i trgova

17. hitne intervencije

18. održavanje vertikalne, horizontalne i ostale signalizacije i promjene prometnih

 režima

19. održavanje urbane opreme i galanterije

20. usluge ukopa pokojnika.“

**Članak 3.**

U članku 7. stavku 1. točka 2. se briše.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Gračac“.

 **PREDSJEDNICA:**

 **Slavica Miličić**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 363-05/13-01/2**

**URBROJ: 2198-31-02-22-8**

**Gračac, 13. lipnja 2022. god**

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ 33/01, 60/01, 129/2005, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, [137/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727), [123/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763), 144/20) i članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Gračac na 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. g. donosi

**Izmjene i dopune**

**Odluke o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o.**

**Članak 1.**

Članak 1. Odluke o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti („Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 3/14, 6/17, 8/20) dopunjava se na način da se točka na kraju teksta članka briše te se dodaje zarez i tekst: „komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete iz članka 22. stavka 1. točke 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20.“.

**Članak 2.**

 U skladu s odredbama čl. 1. ove Odluke izvršit će se potrebne izmjene osnivačkog akta te ostalih akata GRAČAC ČISTOĆA d.o.o.

**Članak 3.**

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Gračac“.

 **PREDSJEDNICA:**

**Slavica Miličić**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 320-02/22-01/7**

**Urbroj: 2198-31-02-22-1**

**GRAČAC, 13. lipnja 2022.**

Na temelju Preporuke za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustav, Ministarstva poljoprivrede KLASA: 023-03/22-01/8, URBROJ: 525-01/17-22-1, Općinsko vijeće Općine Gračac na svojoj 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine donosi

**Odluku o davanju suglasnosti**

**Članak 1.**

 Daje se suglasnost općinskom načelniku na potpisivanje suglasnosti i potvrda Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustavu, a prema preporuci Ministarstva poljoprivrede.

**Članak 2.**

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 **PREDSJEDNICA:**

 **Slavica Miličić**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 214-01/21-01/9**

**URBROJ: 2198-31-02-22-5**

**Gračac, 13. lipnja 2022. godine**

Na temelju članka Na temelju članka 13. stavka 1. i 7. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10) i članka 32. Statuta Općine Gračac (“Službeni glasnik Zadarske županije», 11/13 i „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21) te prethodno dobivenog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar, KLASA:245-02/22-11/198 URBROJ:511-01-371-22-2 od 28. travnja 2022.godine, Općinsko vijeće Općine Gračac na 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine, donosi

**O D L U K U**

**o donošenju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija**

**Općine Gračac** **(Usklađenje 2)**

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Gračac (Usklađenje 2), koju je izradilo društvo ALAFA ATEST d.o.o. iz Splita, prosinac 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Gračac“.

**PREDSJEDNICA:**

**Slavica Miličić**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 214-01/21-01/9**

**URBROJ: 2198-31-02-22-6**

**Gračac, 13. lipnja 2022. godine**

Na temelju članka Na temelju članka 13. stavka 1. i 6. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10) i članka 32. Statuta Općine Gračac (“Službeni glasnik Zadarske županije», 11/13 i „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21) te prethodno dobivenog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar, KLASA:245-02/22-11/198 URBROJ:511-01-371-22-2 od 28. travnja 2022.godine, Općinsko vijeće Općine Gračac na 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine, donosi

**O D L U K U**

**o donošenju Plana zaštite od požara Općine Gračac**

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite od požara Općine Gračac, koji je izradilo društvo ALAFA ATEST d.o.o. iz Splita, prosinac 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Gračac“.

**PREDSJEDNICA:**

**Slavica Miličić**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 337-01/22-01/1**

**URBROJ: 2198-31-02-22-1**

**Gračac, 13. lipnja 2022. godine**

Na temelju članka 26. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne Novine“ 19/22- dalje: Zakon) i članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Gračac na 10. sjednici održanoj 13. lipnja 2022. g. donosi

**Odluku o osnivanju**

**Savjeta za zaštitu potrošača**

 **javnih usluga Općine Gračac**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Gračac (dalje: Savjet), za one javne usluge iz članka 25. stavka 1. Zakona za koje Općina Gračac odlučuje o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga (trenutno javna vodoopskrba i javna odvodnja i sakupljanje komunalnog otpada) te u slučaju potrebe i ostale javne usluge iz članka 25. st. 1. Zakona za koje nastane nadležnost odlučivanja Općine Gračac.

**Članak 2.**

Savjet ima pet članova, koji se imenuju na vrijeme od četiri godine.

Dva člana čine predstavnici Općine Gračac.

Dva člana čine predstavnici trgovačkih društava GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. Gračac i GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac, koje su isporučitelji javnih usluga, a osnivač im je Općina Gračac.

Jednog člana, kao predstavnika udruge za zaštitu potrošača imenuje udruga za zaštitu potrošača, koja djeluje i ima sjedište na području Zadarske županija, odnosno Udruga za zaštitu prava potrošača „Zadarski potrošač“.

Savjet ima predsjednika i potpredsjednika, koji se imenuju iz reda predstavnika Općine Gračac.

**Članak 3.**

 U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga imenuju se:

1. Ankica Rosandić, kao predstavnica Općine Gračac, za predsjednicu,
2. Luka Radusin, kao predstavnik Općine Gračac, za potpredsjednika,
3. Dragana Pavlović, kao predstavnica GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac,
4. Marko Gale, kao predstavnik GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. Gračac,
5. Predstavnik Udruge za zaštitu prava potrošača „Zadarski potrošač“, za člana (Udruga za zaštitu prava potrošača „Zadarski potrošač“ svog predstavnika imenovat će naknadno, sukladno očitovanju da imenovanja predstavnika Udruge u radna tijela jedinica lokalne samouprave neće biti do daljnjega, odnosno do rješavanja problema poslovnog prostora s Gradom Zadrom).

**Članak 4.**

Općina Gračac će na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača – korisnika javnih usluga.

**Članak 5.**

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Gračac“.

 **PREDSJEDNICA:**

**Slavica Miličić**

|  |
| --- |
| "Službeni glasnik Općine Gračac» - Službeno glasilo Općine GračacIzdavač: Općina Gračac Uredništvo: Bojana Fumić, Sandra Kukić Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, telefon 023/773-007Službeni glasnik objavljuje se i na: [**www.gracac.hr**](http://www.gracac.hr)Broj tiskanih primjeraka: 30 |