| AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: |  |
| --- | --- |
| 1. Odluka o donošenju Strategije upravljanja rizicima Općine Gračac | 1 |
| 2. Strategija upravljanja rizicima Općine Gračac | 2 |
| 3. Odluka o ustrojavanju registra rizika na razini Općine Gračac i imenovanju koordinatora za rizike | 12 |
| 4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2025. godinu | 14 |
| 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2025. godinu | 23 |
| 6. Očitovanje | 37 |
| 7. Suglasnost | 38 |

| AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: |  |
| --- | --- |
| 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2025. godinu | 39 |
| 2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2025. godinu | 39 |
| 3. Program poticanja razvoja poduzetništva za 2026. godinu | 40 |
| 4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 01. 01. 2025.– 31. 12. 2025. godine | 46 |

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-05/26-01/10

URBROJ: 2198-31-01-26-1

Gračac, 26. svibnja 2026.  godine

Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19 i 105/25) te odredbi iz Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i čl. 47. Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), općinski načelnik Općine Gračac donosi

O D L U K U

O DONOŠENJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA OPĆINE GRAČAC

- Donosi se strategija upravljanja rizicima Općine Gračac.

- U strategiji upravljanja rizicima definirana je svrha, obuhvat, ustrojstvo, odgovornost i način izvještavanja koji će se koristiti radi vidljivosti javnih politika.

- Strategija upravljanja rizicima se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Gračac“ i na službenoj mrežnoj stranici Općine Gračac www.gracac.hr zajedno s priloženom Strategijom upravljanja rizicima Općine Gračac.

OPĆINSKI NAČELNIK

Goran Đekić, v. r.

STRATEGIJA

UPRAVLJANJA RIZICIMA OPĆINE GRAČAC

I. UVOD

Obveza upravljanja rizicima propisana je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19 i 105/25; dalje u tekstu: Zakon). Prema odredbama Zakona, upravljanje rizicima podrazumijeva cjelovit proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika u odnosu na postavljene ciljeve te poduzimanja potrebnih mjera radi smanjenja rizika. U cilju provedbe navedenih aktivnosti, u skladu s metodologijom za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora, donosi se Strategija upravljanja rizicima Općine Gračac (dalje u tekstu: Strategija).

Upravljanje rizicima nije samo zakonska obveza, već ono pridonosi usmjeravanju raspoloživih resursa prema ključnim područjima poslovanja i s njima povezanim ciljevima, pruža učinkovit mehanizam kojim se postiže usredotočenost vodstva svih hijerarhijskih razina na prioritete te jača povjerenje u upravljački sustav.

Reforme u sustavu proračuna donijele su strateško planiranje, odnosno utvrđivanje općih i posebnih ciljeva, razvoj programskog planiranja te praćenje realizacije ciljeva programa uz pomoć utvrđenih pokazatelja uspješnosti. Stoga je upravljanje rizicima postalo nužnost i potreba u procesu planiranja i donošenja odluka, ali i jedan od alata za poboljšanje učinkovitosti poslovanja na svim razinama. Provedba ovog procesa omogućuje sagledavanje nepovoljnih okolnosti ili događaja nastanak kojih može nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva, odnosno poduzimanje mjera i aktivnosti u svrhu njihova ublažavanja na prihvatljivu razinu.

Svrha ove strategije je poboljšati sposobnost ostvarivanja ciljeva Općine Gračac (dalje u tekstu: Općina) upravljanjem prijetnjama i prilikama te stvaranjem okruženja koje pridonosi većoj kvaliteti, djelotvornosti i rezultatima u svim aktivnostima i na svim razinama.

Ciljevi ove strategije su:

- poboljšati učinkovitost upravljanja rizicima Općine;

- osigurati okvir za utvrđivanje, procjenu, postupanje, praćenje i izvješćivanje o rizicima s kojim su upoznati i koji razumiju službenici na svim razinama Općine;

- utvrditi odgovornosti za upravljanje rizicima;

- osigurati da upravljanje rizicima obuhvaća sva područja rizika;

- osigurati da se upravljanje rizicima provodi u skladu sa Zakonom i metodologijom za upravljanje rizicima Ministarstva financija.

Strategija će se ažurirati po potrebi, ovisno o razvoju procesa upravljanja rizicima i promjenama metodologije upravljanja rizicima u poslovanju institucija javnog sektora.

II. Temeljni stavovi o upravljanju rizicima

Općina se zalaže da upravljanje rizicima postane sastavni dio organizacijske kulture i procesa planiranja i donošenja odluka. Pri tome se upravljanje rizicima koristi kao alat za sprječavanje nastanka ili ublažavanje posljedica nepovoljnih događaja koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva, dovesti do poteškoća u obavljanju poslova iz djelokruga Općine, nanijeti štetu okolišu, imovini, službenicima, građanima i drugim zainteresiranim stranama. Osigurava se izobrazba upravljačke strukture i drugih uključenih službenika za provedbu učinkovitog upravljanja rizicima. Kontinuirano se poboljšava praksa upravljanja rizicima u skladu s iskustvima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, zemalja članica Europske unije i drugih zemalja.

III. STRATEŠKI I OPERATIVNI RIZICI

Ciljevi sadržani u strateškim, operativnim ili financijskim planskim dokumentima Općine polazna su osnova za utvrđivanje rizika. Kako bi upravljanje rizicima postalo sastavni dio procesa planiranja, pri izradi svih planskih dokumenata kojima se utvrđuju strateški i operativni ciljevi razmatraju se rizici koji mogu utjecati na njihovo ostvarenje.

Strateški rizici su neželjeni događaji koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje utvrđenih strateških ciljeva i prioriteta Općine ili pojedinih javnih funkcija na razini države. Oni su usmjereni na korisnike usluga i druge zainteresirane strane, a upravljanje ovim rizicima u nadležnosti je općinskog načelnika i najvišeg rukovodstva. Područja u kojima se strateški rizici mogu javiti su:

- politički ciljevi (rizici koji su povezani s nemogućnošću realizacije postavljenih političkih ciljeva i programa);

- financije (rizici koji mogu nepovoljno utjecati na dugoročnu financijsku održivost i stabilnost);

- socijalna zaštita (rizici koji mogu nepovoljno utjecati na mogućnost institucije da odgovori na demografske i socioekonomske trendove te promjene u očekivanjima interesnih skupina);

- tehnologija (rizici koji su povezani s načinima na koje se institucija nosi s tehnološkim promjenama, odnosno koliko je sposobna na njih odgovoriti te koliko je sposobna koristiti se tehnološkim promjenama u pružanju usluga korisnicima i građanima);

- zakonodavstvo (rizici povezani s promjenama regulative koja u velikoj mjeri utječe na promjene u poslovanju, može utjecati na porast troškova poslovanja, promjene u izvorima financiranja i slično);

- konkurentnost (rizici koji su povezani s konkurentnošću u pružanju usluga ili odnos cijene i kvalitete kad se usluge građanima mogu pružati putem javnih i privatnih institucija);

- korisnici/građani (rizici koji su povezani sa mogućnošću ispunjenja sadašnjih i budućih potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika usluga u smislu kvalitete i brzine pružanja usluge);

- okoliš i klimatske promjene (rizici koji su povezani sa promjenama u okolišu, klimatskim promjenama i učinkom koji imaju na kvalitetu života građana i gospodarstvo).

- Operativni rizici nepovoljno utječu na ciljeve sadržane u godišnjim planovima i programima rada, na provedbu poslovnih procesa, aktivnosti, programa i projekata radi njihova ostvarenja u zadanim rokovima, na kvalitetu usluga ili propuste u primjeni zakona i procedura. Upravljanje ovim rizicima odgovornost je pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i rukovoditelja drugih ustrojstvenih jedinica zaduženih za ostvarenje operativnih ciljeva te rukovoditelja proračunskih korisnika, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine (dalje u tekstu: institucije iz nadležnosti).

Područja operativnih rizika uključuju:

- profesionalizam i kompetencije zaposlenika (rizici koji mogu biti povezani s neprofesionalnim ponašanjem zaposlenika, davanjem pogrešnih ili djelomičnih informacija/uputa, kašnjenjem u obradi zahtjeva građana);

- financije (rizici povezani s propustima u financijskom poslovanju, planiranju i izvršenju proračuna, postupcima javne nabave i ugovaranju);

- regulativu (rizici povezani s nepoštivanjem ili djelomičnim poštivanjem propisa i procedura što može dovesti do nepovoljnih mišljenja vanjske i unutarnje revizije, inspekcijskih nalaza, mogućih tužbi, sudskih postupaka);

- zaštitu ljudi, imovine i drugih resursa (rizici povezani sa sigurnošću zaposlenika ili korisnika usluga, zaštitom imovine od otuđenja, neovlaštenog korištenja, požara, neracionalnog postupanja);

- dobavljače i vanjske partnere (rizici povezani sa sposobnošću dobavljača da isporuče usluge/robe/radove na vrijeme i u skladu s ugovorenom cijenom, količinom, kvalitetom);

- tehnologiju (rizici povezani s informatičkim sustavima, opremom, strojevima);

- nepravilnosti i prijevare.

IV. PROCES UPRAVLJANJA RIZICIMA

Proces upravljanja rizicima koji provodi Općina obuhvaća četiri osnovne faze:

-	utvrđivanje rizika;

-	procjenu rizika;

-	postupanje po rizicima;

-	praćenje i izvješćivanje o rizicima.

Utvrđivanje rizika podrazumijeva identifikaciju događaja i određivanje ključnih rizika koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje strateških i operativnih ciljeva. Polazna osnova za utvrđivanje strateških ciljeva su strateški dokumenti Općine, analize postojećeg stanja za potrebe njihove izrade, informacije iz izvještaja o realizaciji strateških ciljeva, izvještaja državne revizije i drugih vanjskih revizija ili izvještaja koji upućuju na promjene/trendove u područjima od interesa za Općinu, izmjene i dopune nacionalnoga i europskog zakonodavstva koji uređuju poslovanje Općine, odluke o kapitalnim investicijskim projektima, ulaganjima kroz javno-privatno partnerstvo i druge odluke od strateškog značenja.

Operativni planski dokumenti primjerice, godišnji plan rada, financijski plan ili proračun, programi koji se donose uz proračun, plan nabave i slično osnova su za utvrđivanje operativnih rizika. Korisni izvori informacija za utvrđivanje ovih rizika uključuju izvještaje o realizaciji operativnih planskih dokumenata, izvještaje unutarnje i vanjske revizije, inspekcija ili proračunskog nadzora, izvještaje o obavljenim provjerama namjenskog korištenja dodijeljenih proračunskih sredstava na licu mjesta kod korisnika, informacije iz medija o teškoćama u poslovanju Općine ili drugih povezanih institucija, pripremljene projektne prijedloge, planove reorganizacije poslovanja i slično. Utvrđeni rizici trebaju sadržavati informaciju o uzrocima i posljedicama rizika, vrsti i području rizika.

Jedinstveni upravni odjel, za ciljeve iz svoje nadležnosti, evidentira rizike u registru rizika. Imenovani koordinator za rizike Jedinstvenog upravnog odjela vodi i ažurira registre rizika. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica pružaju informacije potrebne za redovito vođenje i ažuriranje registara rizika. Osim rizika povezanih s poslovanjem Općine, osigurava se dobivanje informacija o najznačajnijim rizicima institucija iz nadležnosti s kojima se zajednički provode programi i projekti u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva. Za navedene programe i projekte utvrđuju se najznačajniji rizici, način razmjene informacija o utvrđenim rizicima i poduzetim mjerama za njihovo ublažavanje.

Procjena rizika podrazumijeva kvalitativnu analizu utvrđenih rizika s obzirom na njihovo značenje za ostvarenje postavljenih ciljeva i služi za utvrđivanje prioritetnih rizika i mjera za njihovo ublažavanje. Rizici se procjenjuju ili mjere na temelju faktora rizičnosti te učinka i vjerojatnosti nastanka rizika. Pod faktorima rizičnosti podrazumijevaju se događaji, okolnosti ili trendovi koji mogu povećati vjerojatnost nastanka i učinka rizika, a odnose se na:

- financijsku značajnost (javna nabava, ugovori i investicijsko-razvojni projekti velike financijske vrijednosti, prihodi i rashodi s velikim udjelom u proračunu, promjene na stavkama financijskih izvještaja velike financijske vrijednosti, potencijalne obveze iz danih jamstava, zaduženja ili sudskih sporova, potencijalne obveze za neiskorištena kreditna sredstva, porast neplaćenih obveza ili nenaplaćenih potraživanja);

- složenost aktivnosti (višegodišnji programi i projekti, programi i projekti s većim brojem uključenih općinskih ureda i/ili institucija ili velikim brojem i pojačanim interesom vanjskih strana);

- značenje za ostvarivanje strateških ciljeva (programi, projekti i aktivnosti koji su u izravnoj vezi s realizacijom strateških ciljeva ili s kratkim rokovima za provedbu);

- osjetljivost po ugled (područja poslovanja s velikim brojem i interesom krajnjih korisnika, medija, civilnog društva i javnosti ili koja mogu biti predmet negativnog medijskog izvještavanja);

- razvijenost sustava unutarnjih kontrola (područja poslovanja s nedovoljno razvijenim sustavima unutarnjih kontrola, novi programi, projekti, aktivnosti, sustavi i procesi ili dodjela sredstava iz nacionalnih i/ili EU izvora vanjskim institucijama s nedovoljno razvijenim sustavima kontrola);

- opseg i intenzitet promjena u instituciji (područja poslovanja koja su predmet izmjena zakonske regulative, koja su izložena promjenama informacijskih sustava ili imaju znatnu fluktuaciju zaposlenika, reorganizaciju funkcija ili promjene rukovodstva);

- izloženost nepravilnostima i prijevarama (područja javne nabave, ugovori velike vrijednosti, gotovinske uplate/isplate, javno-privatna partnerstva i koncesije ili dodjele sredstava putem transfera, donacija i/ili subvencija);

- vrijeme od posljednje revizije / neovisnog pregleda (aktivnosti, programi, projekti koji nisu bili predmet revizije ili neovisne procjene te institucije iz nadležnosti koje nije revidirala vanjska revizija duže razdoblje);

- zahtjeve u smislu usklađenosti s propisima (broj i složenost propisa koji uređuju područje poslovanja ili novčane kazne u slučaju neusklađenosti).

Procjena učinka obuhvaća procjenu značajnosti posljedice ako se rizik ostvari. Pri procjeni vjerojatnosti procjenjuje se koliko je vjerojatno da se neki rizik, u pravilu štetan događaj, ostvari. Učinak i vjerojatnost rizika ocjenjuju se bodovima od 1 do 3 te je rizik značajniji što su vjerojatnost nastanka nepovoljnog događaja i njegov utjecaj na ostvarenje cilja veći. Procjenu financijskog učinka nastanka rizika nije moguće iskazati kod svih rizika, međutim bitna je kod naglašavanja izloženosti riziku i štete koju rizik može prouzročiti instituciji. Moguće ju je iskazati kod smanjenja prihoda ili broja korisnika usluga, povećanja troškova zaduživanja ili nenaplaćenih dospjelih potraživanja, prekršajnih novčanih kazni zbog nepostupanja sukladno zakonskim propisima, naknade štete zbog izgubljenih sudskih sporova, aktiviranja jamstva ili zadužnice, porasta troškova poslovanja zbog izmjena nacionalnih ili EU propisa i slično.

Ukupna izloženost riziku dobiva se množenjem bodova za učinak s bodovima za vjerojatnost. Može biti niska (ocjena 1 ili 2), srednja (ocjena 3 ili 4) i visoka (ocjena 6 ili 9). Povezano s utvrđivanjem granice prihvatljivosti rizika, ako je riječ o riziku niske razine, ne poduzimaju se dodatne mjere, rizike srednje razine se nadzire i njima se upravlja provođenjem dodatnih mjera, dok rizici visoke razine zahtijevaju trenutačnu provedbu mjera za njihovo ublažavanje.

Procjena rizika je osnova za utvrđivanje načina upravljanja rizicima ili postupanja po rizicima. Ovisno o značajnosti i ukupnoj izloženosti riziku, poduzimaju se mjere izbjegavanja, prenošenja, prihvaćanja te smanjivanja ili ublažavanja rizika. Navedene mjere trebaju biti prikladne, troškovno učinkovite, sveobuhvatne te u neposrednoj vezi sa značajnošću rizika. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, u suradnji s voditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica, odlučuje o postupanju po rizicima koji mogu ugroziti ostvarenja ciljeva iz njihove nadležnosti. O mjerama postupanja po rizicima značajnim za cjelokupno poslovanje Općine odlučuje općinski načelnik, u suradnji s najvišom razinom rukovodstva u Općini i institucija iz nadležnosti. Mjere koje se poduzimaju ili se planiraju poduzeti u svrhu postupanja po rizicima evidentiraju se u registre rizika koji sadrže rokove i odgovorne osobe za njihovu provedbu.

Ključni rizici na koje Općina prioritetno djeluje su sljedeći:

  - rizici koji su izravna prijetnja ostvarenju strateških i operativnih ciljeva i uspješnom završetku projekata, programa ili aktivnosti;

  - rizici koji mogu uzrokovati znatnu štetu interesnim skupinama Općine (građanima, dobavljačima, Vladi Republike Hrvatske, Europskoj komisiji i dr.);

  - rizici posljedica kojih je povreda zakona i drugih propisa;

  - rizici nastanak kojih će dovesti do znatnih financijskih gubitaka;

  - rizici koji dovode u pitanje sigurnost zaposlenika;

  - rizici koji mogu ozbiljno utjecati na ugled Općine i smanjiti povjerenje javnosti.

Budući da se okruženje u kojem Općina posluje neprestano mijenja, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica provode redovite aktivnosti praćenja i izvješćivanja o rizicima. Njima se procjenjuje učinkovitost upravljanja rizicima i potreba uvođenja dodatnih aktivnosti ublažavanja rizika. Sukladno tome, godišnje se ažuriraju registri rizika glede novih rizika, rizika za koje se provode dodatne aktivnosti ublažavanja, rizika koji su prihvaćeni te rizika na koje se nije moglo djelovati na planirani način. Ovisno o promjenama u okruženju revidiraju se postojeće procjene rizika. Izvješćivanje o rizicima je sastavni dio redovitih sastanaka rukovodstva na kojima se raspravlja o provedenim aktivnostima ublažavanja rizika i statusu izloženosti rizicima. Isto tako, jedanput godišnje, u travnju za prethodnu godinu, priprema se izvješće o provedenim aktivnostima ublažavanja rizika koje sadrži podatke o statusu provedbe aktivnosti (izvršeno, djelomično izvršeno, neizvršeno), obrazloženje za neizvršene ili djelomično izvršene aktivnosti s novim očekivanim rokom izvršenja, odnosno sažeti opis poduzetih aktivnosti.

V. REGISTAR RIZIKA

Na razini Općine uspostavlja se jedinstveni registar rizika koji sadrži utvrđene strateške rizike, operativne rizike koji su povezani sa strateškim rizicima ili za koje se procijeni da ih je, s obzirom na učinke, potrebno pratiti na razini Općine. Isto tako, Jedinstveni upravni odjel i institucije iz nadležnosti uspostavljaju vlastite registre rizika. Registar rizika ažurira se jedanput godišnje, u travnju nakon izrade financijskih izvještaja za prethodnu godinu.

Minimalni elementi registra rizika su: naziv i opis rizika (uzrok i posljedica), vrsta rizika (strateški ili operativni), područje rizika, razina ukupne izloženosti (i financijski učinak rizika gdje je moguće), aktivnosti za ublažavanje rizika, odgovorne osobe i rok za izvršenje aktivnosti.

VI. ULOGE I ODGOVORNOSTI U PROCESU UPRAVLJANJA RIZICIMA

Prema metodologiji upravljanja rizicima u poslovanju institucija javnog sektora, upravljanje rizicima jedna je od ključnih odgovornosti upravljačke strukture.

Općinski načelnik je odgovoran za određivanje i ostvarivanje ciljeva, upravljanje rizicima i uvođenje odgovarajućih i učinkovitih mehanizama za njihovo smanjivanje na prihvatljivu razinu. Radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz upravljačke odgovornosti, općinski načelnik osigurava uvjete potrebne za nesmetanu provedbu svih aktivnosti upravljanja rizicima te najvišu razinu predanosti i potpore upravljanju rizicima.

Rukovoditelji na različitim razinama upravljanja, sukladno dodijeljenim ovlastima i odgovornostima, odgovorni su za ispunjavanje ciljeva u sklopu svojih nadležnosti, a time i za upravljanje rizicima.

Koordinator za strateške rizike u suradnji s općinskim načelnikom i najvišom razinom rukovodstva prikuplja podatke o strateškim rizicima, osigurava provedbu procjene strateških rizika radi utvrđivanja prioriteta, njihovo evidentiranje u registar rizika, praćenje koje provodi najviša razina rukovodstva te ažuriranje registra rizika, ovisno o prikupljenim podacima o stanju rizika i učinkovitosti aktivnosti za ublažavanje rizika na prihvatljivu razinu.

Koordinator za operativne rizike u suradnji s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela prikuplja podatke o operativnim rizicima, osigurava provedbu procjene operativnih rizika i utvrđivanje prioriteta, evidentiranje operativnih rizika u registar rizika i njegovo ažuriranje na temelju prikupljenih podataka o stanju rizika.

Općinski načelnik imenuje koordinatora za strateške i operativne rizike Općine.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, u suradnji s djelatnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica, osiguravaju provedbu sustavnog upravljanja rizicima na razini Jedinstvenog upravnog odjela na način da se:

- utvrde rizici povezani s ciljevima iz strateških, operativnih i financijskih planova te poslovnih procesa iz svoje nadležnosti;

- procijeni vjerojatnost nastanka rizika i njihovi učinci;

- utvrde načini postupanja po rizicima koji su neprihvatljivi;

- dokumentiraju podaci o rizicima u registre rizika;

- osigura praćenje i izvješćivanje o rizicima.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi odluke o ustrojavanju registra rizika i imenovanju koordinatora za rizike na razini Jedinstvenog upravnog odjela.

Navedene osobe su zadužene za prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje u registre rizika.

Odsjek za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac pruža pomoć pri provedbi procesa upravljanja rizicima u Jedinstvenom upravnom odjelu, brine o provedbi procesa sukladno uputama i smjernicama Ministarstva financija, prilagođava metodologiju potrebama i posebnostima Općina, prati provedbu i sudjeluje u izradi registra rizika i godišnjeg izvješća o upravljanju rizicima te daje prijedloge za unapređenje sukladno dobroj praksi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, zemalja članica Europske unije i drugih zemalja.

VII. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Djelotvornost procesa upravljanja rizicima prati se na razini Jedinstvenog upravnog odjela i Općine u cjelini uz pomoć ključnih pokazatelja uspješnosti koji se odnose na izradu i godišnje ažuriranje registara rizika te postotak provedbe aktivnosti za ublažavanje rizika. Također, učinak uspješne provedbe procesa upravljanja rizicima u konačnici treba biti smanjen broj preporuka unutarnje i vanjske revizije.

VIII. DODACI UZ STRATEGIJU UPRAVLJANJA RIZICIMA

-	Obrazac 1 Registar rizika;

- Obrazac 2 Izvješće o provedenim aktivnostima ublažavanja rizika.

| OPĆINA GRAČAC/ JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GRAČAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRAZAC 1: REGISTAR RIZIKA ZA __ GODINU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj | Utvrđivanje rizika |  |  |  | Procjena rizika |  |  |  | Postupanje po rizicima |  |  |  |
|  | Rizik | Opis rizika (uzrok i posljedica) | Vrsta rizika | Područje rizika | Faktor rizičnosti | Učinak | Vjerojatnost | Ukupna izloženost | Financijski učinak (EUR) | Sažetak odgovora na rizik - Opis aktivnosti za ublažavanje rizika | Rok za izvršenje aktivnosti | Odgovorna osoba* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Navesti rukovoditelja unutarnje ustrojstvene jedinice |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ČELNIK TIJELA: __________________ |  |  |  |

| OPĆINA GRAČAC/ JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GRAČAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRAZAC 2: IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA UBLAŽAVANJA RIZIKA U ___GODINI |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj | Utvrđivanje rizika | Postupanje po rizicima |  |  | Provedba planiranih aktivnosti |  |  |
|  | Rizik | Sažetak odgovora na rizik - Opis aktivnosti za ublažavanje rizika | Rok za izvršenje aktivnosti | Odgovorna osoba | Status provedbe aktivnosti | Obrazloženje za neizvršene ili djelomično izvršene aktivnosti - Sažeti opis poduzetnih aktivnosti | Novi očekivani rok izvršenja |

ČELNIK TIJELA:

__________________

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-05/26-01/10

URBROJ: 2198-31-01-26-2

Gračac, 26. svibnja 2026.  godine

Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19 i 105/25) i čl. 47. Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), općinski načelnik Općine Gračac donosi

ODLUKU

o ustrojavanju registra rizika na razini Općine Gračac

i imenovanju koordinatora za rizike

Članak 1.

Ustrojava se registar na razini Općine Gračac

Članak 2.

Registar će sadržavati strateške rizike, operativne rizike koji imaju utjecaja i/ili su povezani sa strateškim rizicima i operativne rizike za koje se procijeni s obzirom na njihove učinke da ih je potrebno pratiti na razini Općine Gračac u cjelini.

Članak 3.

Registar rizika sadrži elemente koji su navedeni u prilogu Strategije upravljanja rizicima Općine Gračac- Obrazac 1 Registar rizika i Obrazac 2 Izvješće o provedenim aktivnostima ublažavanja rizika, a ažurira se jednom godišnje.

Članak 4.

Za koordinatora koji će prikupljati informacije o strateškim rizicima imenuje se općinski načelnik Goran Đekić.

Na operativnoj razini ustrojavaju se registri rizika na razini upravnih tijela.

Za koordinatora koji će prikupljati informacije o operativnim rizicima za koje se procijeni da će se pratiti na razini institucije imenuje se pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac, Sandra Kukić.

Rukovoditelji ustrojstvenih jedinica zadužuju se da upravljaju operativnim rizicima iz svoje nadležnosti i da o značajnim promjenama u vezi utvrđenih rizika izvješćuju svoje nadređene.

Članak 5.

O rizicima iz članka 2. ove Odluke raspravljat će se na stručnom kolegiju te će u svrhu biti potrebno pripremiti sve potrebne informacije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Goran Đekić, v. r.

# Općinski načelnik

KLASA: 363-01/24-01/7

URBROJ: 2198-31-01-26-4

Gračac, 19.5.2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 10. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 84/21), te članka 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, Službeni glasnik Općine Gračac” broj: 1/18, 1/20, 4/21), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću općine Gračac

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za područje Općine Gračac za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Gračac“ br. 6/24, 6/25, 7/25) te iskaz financijskih sredstava  za ostvarivanje navedenog Programa.

Ovo izvješće se podnosi  istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 2025. godinu.

Članak 2.

Izvori sredstava za ostvarivanje, odnosno proračunsko izvršenje ovog Programa su sredstva komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine, prihoda od poreza, ostalih prihoda proračuna Općine Gračac, kapitalnih i tekućih pomoći iz državnog proračuna, kapitalnih i tekućih pomoći iz županijskog proračuna i vlastitih prihoda- prihoda Proračuna te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom ili ugovorom.

- IZVRŠENJE  PROGRAMA GRAĐENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

| Vrsta prihoda; SREDSTVA PREDVIĐENA PROGRAMOM (EUR); PRORAČUNSKO IZVRŠENJE (EUR); INDEKS (%). - Komunalna naknada; 30.700,00; 8.541,15; 27,82. - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna; 1.357.250,00; 919.196,08; 67,72. - Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika; 25.250,00; 5.250,00; 20.79. - Doprinos za šume; 183.632,00; 78.672,50; 42,84. - Prihodi od poreza; 55.375,00; 26.875,00; 48,53. - Prihodi od nefinancijske imovine; 351.793,00; 327.481,30; 93,09. - Tekuće pomoći iz državnog proračuna; 1.114,87; 0,00; 0,00. - Vlastiti prihodi-prihodi Proračuna; 16.000,00; 16.000,00; 100,00. - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna; 60.350,00; 10.858,00; 17,99. - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine; 20.500,00; 20.499,99; 100,00. - Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna; 36.775,00; 0,00; 0,00. - Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade; 9.000,00; 0,00; 0,00. SVEUKUPNO; 2.147.739,87; 1.413.374,02; 65,80. |  |
| --- | --- |

Članak 3.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu sačinjen je na način da je sadržavao procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Programom  građenja komunalne infrastrukture određene su:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (NDGP)

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (UDGP)

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (IGP)

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (R)

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati (U)

6. druga pitanja određena ovim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i posebnim zakonom vezanim za pitanja gradnje (DRZ).

Troškovima građenja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi:

- zemljišta na kojem će se graditi građevina (oznaka u Programu: Z)

- uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada (oznaka u Programu: UG)

- sanacije zemljišta (odvodnjavanja, izravnavanje, osiguravanje zemljišta) uključujući i zemljišta koja je Općina Gračac stavila na raspolaganje (oznaka u Programu: SZ)

- izrade projekata i druge dokumentacije za javnu nabavu (oznaka u Programu: PD)

- ishođenje akata (ugovori, rješenja, dozvole, potvrde) potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture i pripadajući troškovi, naknade i pristojbe vezane uz ishođenje akata te elektroenergetski, vodovodni priključci i priključci na sustave odvodnje (oznaka u Programu: IA)

- građenja (oznaka u Programu: G)

- stručnog nadzora (oznaka u programu: SN)

- evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama (oznaka u programu: E)

Članak 4.

Sredstva namijenjena za građenje komunalne infrastrukture  iz članka  2. izvršena su kako slijedi:

- NERAZVRSTANE CESTE

| R.br. | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVOR FINANCIRANJA | VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA | IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA (EUR) | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE (EUR) | INDEKS (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sanacija i uređenje ulica u naselju Gračac | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA / DOPRINOS ZA ŠUME/PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | UDGP, R | G, SN, IA, E | 757.000,00 | 591.716,25 | 78,17 |
|  | Sanacija nerazvrstanih cesta nakon prirodne nepogode | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA / PRIHODI OD POREZA | UDGP, R | G, SN, E | 545.900,00 | 446.395,37 | 81,77 |
|  | Izrada elaborata ucrtavanja nerazvrstanih cesta | KOMUNALNA NAKNADA | UDGP | PD, IA, E | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Sanacija poljskih puteva | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | IGP | G | 20.600,00 | 20.600,00 | 100,00 |
| UKUPNO |  |  |  |  | 1.344.200,00 | 1.058.711,62 | 78,76 |

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

| R.br. | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVOR FINANCIRANJA | VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA | IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA (EUR) | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE (EUR) | INDEKS (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabava urbane opreme i galanterije | KOMUNALNA NAKNADA | UDGP | O | 10.000,00 | 8.541,15 | 85,41 |
|  | Sanacija javnih površina | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE/KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | UDGP | G | 11.000,00 | 4.000,00 | 36,36 |
| UKUPNO |  |  |  |  | 21.000,00 | 12.541,15 | 59,71 |

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| R.br. | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVOR FINANCIRANJA | VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA | IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA (EUR) | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE (EUR) | INDEKS (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada Urbanističkog plana uređenja | PRIHODI OD POREZA/ KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | DRZ | PD, IA, E | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | UDGP | PD, E, IA | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Energetska obnova javne zgrade Općine Gračac | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE/ KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | UDGP, R | G, SN | 427.500,00 | 182.948,76 | 42,80 |
| 4. | Sanacija dijela gravitacijske seoske vodovodne mreže | VLASTITI PRIHODI-PRIHODI PRORAČUNA | UDGP, R | G | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 5. | Studijska dokumentacija – VIO Benkovac i JLS aglomeracija | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | DRZ | IA | 1.114,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sanacija odlagališta komunalnog otpada Stražbenica | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA) | NDGP | PD, IA, E | 5.250,00 | 5.250,00 | 100,00 |
| 7. | Uređenje poučnog puta prema Vrelu Zrmanje | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA/DOPRINOS ZA ŠUME | UDGP | G, SN, E, IA | 106.750,00 | 41.547,50 | 38,92 |
| 8. | Opremanje unutarnjeg prostora TIC-a | PRIHODI OD POREZA/TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | UDGP | O | 21.225,00 | 20.875,00 | 98,35 |
| 9. | Sanacija divljih odlagališta na poljoprivrednom zemljištu | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | IGP | SZ | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 10. | Odvoz otpada kao posljedice prirodnih nepogoda | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA) | UDGP | SZ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Izmjene Prostornog plana uređenja Općine Gračac | NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE/ KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | DRZ | PD, IA, E | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Opremanje dječjeg vrtića Baltazar | PRIHODI OD POREZA / KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | UDGP | O | 46.000,00 | 46.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO |  |  |  |  | 723.539,87 | 331.621,26 | 45,83 |

- JAVNA RASVJETA

| R.br | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVOR FINANCIRANJA | VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA | IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA (EUR) | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE (EUR) | INDEKS (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proširenje i modernizacija javne rasvjete u naselju Gračac | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | UDGP | G, E | 20.500,00 | 20.499,99 | 100,00 |
| 2. | Izrada plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete | PRIHODI OD POREZA | UDGP | IA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Izrada Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete | PRIHODI OD POREZA | UDGP | IA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  |  | 29.000,00 | 20.499,99 | 70,69 |

- GROBLJA

| R.br | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVOR FINANCIRANJA | VRSTA GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA STANJU U PROSTORU I PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA | IZVRŠENA VRSTA RADNJI I RADOVA NA GRAĐEVINAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA (EUR) | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE (EUR) | INDEKS (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Građevinski radovi na grobljima | DOPRINOS ZA ŠUME | UDGP | G | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO |  |  |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |

REKAPITULACIJA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

| PLANIRANO (EUR); IZVRŠENO (EUR); INDEKS (%). - Nerazvrstane ceste; 1.344.200,00; 1.058.711,62; 78,76. - Javne zelene površine; 21.000,00; 12.541,15; 59,71. - Građevine i uređaji javne namjene; 723.539,87; 331.621,26; 45,83. - Javna rasvjeta; 29.000,00; 20.499,99; 70,69. - Groblja; 30.000,00; 30.000,00; 100,00. |  |  |
| --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO; 2.147.739,87; 1.453.374,02; 67,66. |  |  |  |  |
| NAPOMENA: Prihod sredstava kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 5.250,00 eura u 2025. godini za izradu Elaborata zaštite okoliša kao dijela dokumentacije potrebne za ishođenje ostalih dozvola nije ostvaren obzirom da do kraja fiskalne 2025. godine još uvijek nisu ishođene lokacijska i građevinska dozvola kao uvjeti za financiranje troškova Programa Sanacije odlagališta komunalnog otpada Stražbenica od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te su aktivnosti Programa privremeno financirane iz sredstava Prihoda od poreza u 2025. godini. OPĆINSKI NAČELNIK Goran Đekić, v. r. |  |  |  |  |

# Općinski načelnik

KLASA: 363-01/24-01/8

URBROJ: 2198-31-01-26-4

Gračac, 19.5.2026. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine”,  68/18, 110/18, 32/20) te članka 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ broj: 1/18, „Službeni glasnik Općine Gračac” broj: 1/18, 1/20, 4/21), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću općine Gračac

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvješćem utvrđuje se  izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2025. godinu, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava i sukladno Programu provedenih aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu su predviđena i izvršena temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Gračac za 2025. („Službeni glasnik Općine Gračac“ broj: 6/24, 6/25, 7/25) :

| Redni broj | OPIS DJELATNOSTI | Procjena troškova po djelatnostima u EUR | Proračunsko izvršenje Po djelatnostima u EUR | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | održavanje nerazvrstanih cesta | 307.678,22 | 220.517,50 | 71,67 |
| 2. | održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 20.000,00 | 13.262,76 | 66,31 |
| 3. | održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 60.000,00 | 37.774,59 | 62,96 |
| 4. | održavanje javnih zelenih površina | 80.000,00 | 71.694,44 | 89,62 |
| 5. | održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 20.000,00 | 19.652,18 | 98,26 |
| 6. | održavanje groblja | 70.000,00 | 59.570,61 | 85,10 |
| 7. | održavanje čistoće javnih površina | 10.000,00 | 8.194,38 | 81,94 |
| 8. | održavanje javne rasvjete. | 202.700,00 | 117.808,49 | 58,12 |
| UKUPNO |  | 770.378,22 | 548.474,95 | 71,20 |

Članak 3.

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture koje su bile obuhvaćene Programom za 2025. godinu su:

1.  održavanje nerazvrstanih cesta

2.  održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3.  održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4.  održavanje javnih zelenih površina

5.  održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6.  održavanje groblja

7.  održavanje čistoće javnih površina

8.  održavanje javne rasvjete.

I. REALIZACIJA PROGRAMA

1. Financijski pokazatelji

  - Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijevalo je skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Održavanje je obuhvatilo nerazvrstane ceste u ukupnoj  duljini 164.508,00 m od čega 42.537,00 m cesta s asfalt-betonskim kolnikom i 121.971,00 m cesta s kolnikom od drobljenog  kamenog materijala te radovi i aktivnosti neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa tijekom cijele godine te u zimskom periodu – zimske službe. Zimska služba je uspostavljena temeljem Izvedbenog programa zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Gračac u zimskom razdoblju 2024.-2025., objavljenog na službenim stranicama Općine Gračac www.gracac.hr u mapi Dokumenti iz područja komunalnih djelatnosti dana 26.09.2024. godine, a odvijala se u dva intervala koji počinju 01.01.2025. godine sa završetkom 15.4.2025. godine te 15.11.2025. godine sa završetkom 31.12.2025. godine.  Radovi su se izvodili u skladu s Izvedbenim programima zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Gračac u zimskom razdoblju 2024./2025. i 2025./2026. godine i vremenskim prilikama.

U 2025. godini redovno su održavane nerazvrstane ceste sukladno utvrđenim potrebama za vrstama radova, a pojačano su održavane  nerazvrstane ceste s kolnikom od drobljenog kamenog materijala zbog smanjene trajnosti navedene vrste kolnika te zbog posljedica elementarne nepogode - poplave u svibnju 2023. godine, odnosno ceste na kojima nije izvedena ili završena sanacija protekom 2024. godine na cjelokupnom području Općine Gračac i to u naseljima: Mazin – Đorđić-Kovačevići, Varoš, Vojnovići, Ilići; u naselju Klapavice- Obradović, Guteše, Milankovići; u naselju Bruvno- Plećaši, Pupić Bakrač, Radakovići, Baste, Obradović Dane, Bulji, Kolundžići, Brkljači, Krivošije; u naselju Deringaj- Miljuši, Brkljači, Dukići (3 ceste), u naselju Tomingaj- Mandići, Brujići; u naselju Rudopolje Bruvanjsko- Došeni-Brekalo, Bandići, Savatovići, Crkva Sv. Petra; zaseoci Ljubović, Vrace, Tintori u naselju Gračac; naselje Omsica (Glavica); naselje Gubavčevo Polje (Markelica); naselje Kijani (Bolte, Kolundžići, Jelače); naselje Zrmanja (Javornik, Ruišta, Kusac); naselje Grab- Miokovići, Prline, Tojagići; naselje Glogovo; naselje Velika Popina-Podljut;  Naselje Otrić -Lukići; naselje Gornja Suvaja; naselje Begluci; naselje Srb-Kruškovače; naselja Kunovac i Kupirovo; naselje Tiškovac Lički; naselje Dugopolje, naselje Kaldrma; naselje Osredci.

Dijelovi nerazvrstanih cesta koji su obuhvaćeni investicijskim održavanjem kroz projekt DOGRADNJA, SANACIJA I UREĐENJE CESTA U NASELJU GRAČAC sufinanciran kroz Program gospodarske i društvene revitalizacije Like, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i kroz projekt SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NAKON PRIRODNE NEPOGODE u 2025. godini u zadanim dionicama se nisu održavali kroz ovaj Program obzirom da je za nevedene ceste u 2025. godini provođena cjelokupna sanacija.

| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U EUR | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE U EUR | INDEKS (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | Komunalna naknada | 192.982,00 | 102.157,36 | 52,94 |
| Vertikalna i horizontalna signalizacija | Komunalna naknada | 10.000,00 | 3.667,98 | 36,68 |
| Zimska služba | Tekuće pomoći iz državnog proračuna (od izvanproračunskih korisnika) | 69.696,22 | 69.696,22 | 100,00 |
|  | Komunalna naknada | 35.000,00 | 44.995,94 | 128,56 |
| UKUPNO ZIMSKA SLUŽBA |  | 104.696,22 | 114.692,16 | 109,55 |
| SVEUKUPNO |  | 307.678,22 | 220.517,50 | 71,67 |

  - Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Tijekom 2025. godine vršili su se radovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, odnosno okoliša objekata u vlasništvu Općine Gračac, nogostupa i  pješačkih površina, trgova i ulica u kojima nije dopušten promet motornim vozilima i ostalih javnih površina.

| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U EUR | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE U EUR | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje površina nogostupa, pješačkih površina, trgova i ulica na kojima nije dopušten promet motornih vozila | Prihodi od poreza | 20.000,00 | 13.262,76 | 66,31 |
| SVEUKUPNO |  | 20.000,00 | 13.262,76 | 66,31 |

  - Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju

oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o

vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Održavanje građevina javne odvodnje također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.

Poslovi odvodnje oborinskih (atmosferskih) voda su u 2025. godini vršeni na način da su izvođeni radovi na čišćenju i održavanju odvodnih slivnika, jaraka i kanala kao sastavnih dijelova  nerazvrstanih cesta i drugih javno prometnih površina te slivničkih rešetki od mulja i drugog materijala radi uspostave učinkovite odvodnje oborinskih voda s javnih površina i nerazvrstanih cesta te iskop i redovno održavanje  odvodnih oborinskih kanala  radi osiguravanja velikog kapaciteta protoka oborinskih voda do upojnih bunara i postojećih vodotoka. Izvođenjem navedenih radova su privremeno riješeni problemi skupljanja velike količine oborinskih voda na javno-prometnim površinama koji su stvorili ugrozu za sva pogođena naselja Općine Gračac, prouzročila  uništavanje postojeće javne infrastrukture i privatne imovine zbog elementarne nepogode u svibnju 2023 godine u kojoj su uništene brojne obiteljske kuće, javno – prometna i druga komunalna i javna infrastruktura, kao i sanacija šteta od povremenih manjih bujičnih poplava koje su se pojavljivale i tijekom 2025. godine.

| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U EUR | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE U EUR | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | Prihodi od nefinancijske imovine | 60.000,00 | 37.774,59 | 62,96 |
| SVEUKUPNO |  | 60.000,00 | 37.774,59 | 62,96 |

  - Održavanje javnih zelenih površina

Tijekom 2025. godine radovima održavanja javnih zelenih površina vršila se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina i parkova, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi po slovi potrebni za održavanje tih površina. Održavanje je obuhvtilo košnju i uređenje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta. Održavala se  i nadopunjavala oprema na 3 dječja igrališta. Radovi su obuhvaćali ručno sakupljanje biološkog otpada sa zaštitnog pojasa uz nerazvrstanih cesta, javnih igrališta, Parka Dr. Franje Tuđmana (2 u Gračacu i jedno u Srbu), Parka sv. Jurja i Parka Nikole Tesle s odvozom skupljenog biološkog otpada na odlagalište neopasnog otpada (oznake iz registra javnih površina  JP1-JP14).

Košnja uređenih zelenih površina

-	Trokut N. Tesla. Dr. A. Starčević, Obrovačka - 499 m2 (JP6)

-	Park Sv. Jurja -6.465 m2 (JP7)

-	Park Dr. Franje Tuđmana - 2.610 m2 (JP9)

-	Park Nikole Tesle Srb –3580 m2 (JP11)

-	Površina ispod Crkve Sv. Jurja 1223 m2 (JP8)

-	Površina iza Knjižnice i čitaonice 869 m2 (JP14)

-	Autobusni kolodvor -  2130 m2 (JP1)

-	Površina naspram autobusnog kolodvora kraj D1- 1365 m2 (JP3)

-	Površine uz cestu Obrovačka ulica od početka trokuta do banke s obje strane - 400 m2 (JP4)

-	Površina kod zgrade pošte- 720 m2 (JP5)

-	Površina iza Općine Gračac kod porezne uprave- 430 m2 (JP10)

-	Površina kod društvenog doma Srb- 600m2 (JP12)

-	Površina oko dječjeg igrališta kod samostana- 3380 m2 (JP13) Ulice Bana Josipa Jelačića, Kneza Trpimira, Kneza Mislava, Kralja Zvonimira s obje strane – 4000 m2

Ručna košnja neuređenih zelenih površina

-	Novo naselje 1 i 2-  2000 m2

-	Ulice u dijelu naselja Gračac „Žabarica“- 1.000 m2

-	Vidikovac „Gradina“ -2000 m2

-	Željeznička ulica i zelene površine oko željezničkog kolodvora- 2000m2

-	Zelene površine u ulici Obala Otuče i pored šetnice obale  Otuče do kolektora - 800m2

-	Javna zelena površina oko zgrade Općine Gračac KIC „Napredak“ Nikole Tesle 37 -500 m2

-	Zelena površina oko zgrade Kino dvorana u ulici Hrvatske bratske zajednice i Nikole Tesle- 100 m2

-	Zelena površina oko zgrade „Sirana“- 400 m2

-	Zelena površina oko zgrade Centra za posjetitelje Gračac N. Tesle 40 – 50 m2

-	Uz ogradu stočne tržnice - 300 m2

-	Površina kod Općinskog suda 500 m2 (JP8)

-	Površina iza knjižnice i čitaonice i oko zelene tržnice 300 m2 (JP14)

-	Ulice Slavonska, Dalmatinska,  Zagorska, Sv. Mihovila, Hrvatske Mladeži, Hrvatskog proljeća, Pružna, Pružni odvojci I. i II. - 5000 m2

-	Ostale neuređene zelene površine 10000 m2

Osnivanje novih i obnova postojećih zelenih površina i nabava zemlje za uređenje zelenih površina, dodatni radovi, održavanje i opremanje dječjih igrališta Gračac i Srb, održavanje ograde oko nogometnog stadiona u Gračacu.

| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U EUR | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE U EUR | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih zelenih površina | Komunalna naknada | 40.000,00 | 31.701,88 | 79,25 |
|  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 40.000,00 | 39.992,56 | 99,98 |
| SVEUKUPNO |  | 80.000,00 | 71.694,44 | 89,62 |

  - Održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene

Navedena djelatnost po svom opsegu je u 2025. godini obuhvaćala nabavu nove i održavanje  postojeće urbane opreme i galanterije, javnih oglasnih prostora i uređaja, mjesnih autobusnih čekaonica, postava i održavanje ploča s nazivom naselja, ulica, trgova, parkova, kućnih brojeva, spomenika, oznaka Općine Gračac, urbane turističke signalizacije.

| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U EUR | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE U EUR | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene | Komunalna naknada | 20.000,00 | 19.652,18 | 98,26 |
| SVEUKUPNO |  | 20.000,00 | 19.652,18 | 98,26 |

  - Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja se podrazumijeva održavanje pet mjesnih groblja  na području Općine Gračac i građevine koje se nalaze unutar groblja, prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika (mrtvačnice) te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

U 2025. godini održavanje groblja obuhvaćalo je troškove tekućeg i investicijskog održavanja betonskih staza i pločnika, održavanje stabala, grmova, živice ), cvjetnih gredica, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodovodnih instalacija i bravarije, održavanje zidova i  ograda groblja, održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga (odvoz otpada, utrošak tekuće vode), te hitne intervencije održavanja grobnih mjesta uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Ukupna površina groblja koja su se održavala  u 2025. godini je  52.921,00 m2. što je podrazumijevalo košnju zelenih površina na grobljima  u da intervala: 1. Interval (travanj-svibanj), 2. Interval (kolovoz-rujan):

- G1 - groblje „Katoličko Gračac“- 9.750,00 m2

- G2 - groblje  „Pravoslavno Gračac“- 23.145,00 m2

- G3 - groblje „Pravoslavno Srb“- 11.204,00 m2

- G6 - groblje Donja Suvaja – 8.822,00 m2

| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U EUR | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE U EUR | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje groblja | Prihodi od nefinancijske imovine | 70.000,00 | 59.570,61 | 85,10 |
| SVEUKUPNO |  | 70.000,00 | 59.570,61 | 85,10 |

  - Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpad i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Gračac, odnosno sanacija novonastalih divljih deponija na javnim površinama unutar građevinskih zona Općine  Gračac.  Održavanje čistoće također podrazumijeva čišćenje javnih cesta koje prolaze kroz naselje. U 2025. godini je obuhvaćeno pražnjenje svih javnih koševa za otpatke i pometanje te čišćenje 26.000 m2 javnih površina.

| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U EUR | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE U EUR | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje čistoće javnih površina | Prihodi od poreza | 10.000,00 | 8.194,38 | 81,94 |
| SVEUKUPNO |  | 10.000,00 | 8.194,38 | 81,94 |

  - Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete na području Općine Gračac, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. Ovim troškovima obuhvaćeno je i postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane u naseljima Gračac i Srb kao i troškovi popravaka i zamjene energetski učinkovitjim rasvjetnim tijelima (LED) čime je ostvarena znatna ušteda u potrošnji električne energije u odnosu na prethodne godine.  U 2025. godini su se izvršavale sljedeće aktivnosti:

| OPIS POSLOVA | IZVOR FINANCIRANJA | PROCJENA TROŠKOVA U EUR | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE U EUR | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrošnja električne energije i mrežarina za javnu rasvjetu | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 115.000,00 | 64.499,07 | 56,09 |
| Održavanje javne rasvjete - izvršenje - Redovito održavanje - zamjena žarulja, grla, prigušnica, zaštitinih stakala, sjenila, vrata razvodnih ormarića, osigurača, dotrajalog ožičenja i ostalog potrošnog materijala, antikorozivna zaštita metalnih stupova te vizualni pregled instalacija u vremenu kad su pod naponom. - Zamjena rasvjetnih armatura novima. Zamjena svjetiljki raznih tipova snage od 70 do 400 W. - Dopuna i progušćivanje mreže zamjenom dotrajalih mreža ugradnjom novih stupova i kompletne instalacije te progušćivanje postojećih mreža ugradnjom dodatnih stupova, kablova i svjetiljki s potrebnim priborom. - Odvajanje i regulacija sustava javne rasvjete dobavom i postavljanjem novih razvodnih ormara s potrebnom opremom uz nužne građevinske radove i kabliranje te ugradnju automatike za uštedu potrošnje električne energije | Komunalna naknada | 35.000,00 | 32.692,29 | 93,41 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.700,00 | 321,78 | 1,55 |
|  | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  | 56.895,00 | 33.014,07 | 58,03 |
| Blagdanska rasvjeta prigodno ukrašavanje - izvršenje - Izvršeno je božićno i novogodišnje ukrašavanje javnih površina i mjesnih prostora prigodnom dekoracijom u središtima naselja Gračac i Srb | Komunalna naknada | 10.105,00 | 9.863,00 | 97,61 |
| Božićni nakit | Prihodi od poreza | 20.700,00 | 10.432,35 | 50,39 |
| SVEUKUPNO |  | 202.700,00 | 117.808,49 | 58,12 |

| SVEUKUPNO IZVRŠENJE | 770.378,22 | 548.474,95 | 71,20 |
| --- | --- | --- | --- |

- ISKAZ IZVRŠENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini su bila osigurana su u Proračunu Općine Gračac iz sljedećih izvora:

| Red.broj | IZVOR FINANCIRANJA | SREDSTVA PREDVIĐENA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA (EUR) | PRORAČUNSKO IZVRŠENJE (EUR) | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komunalna naknada | 343.087,00 | 244.730,63 | 71,33 |
|  | Prihodi od nefinancijske imovine | 130.000,00 | 97.345,20 | 74,88 |
|  | Prihodi od poreza | 50.700,00 | 31.889,49 | 62,90 |
|  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna + Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 224.696,22 | 174.187,85 | 77,52 |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.700,00 | 321,78 | 1,55 |
|  | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | 770.378,22 | 548.474,95 | 71,20 |

Članak 5.

Poslovi:

1.  održavanja nerazvrstanih cesta,

2.  održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

3.  održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.  održavanja javnih zelenih površina,

5.  održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.  održavanja groblja i

7.  održavanja čistoće javnih površina

su povjereni trgovačkom društvu GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, OIB: 11250206587, čiji je osnivač Općina Gračac i koje je u 100%-tnom vlasništvu Općine Gračac.

Način, dinamika  i ostali uvjeti obavljanja svih poslova koji su povjereni GRAČAC ČISTOĆA d.o.o., Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac u 2025. godini su uređeni posebnim ugovorima za 2025. godinu za svaku pojedinačnu vrstu poslova.

Pojedine stavke Programa održavanja komunalne infrastrukture su u 2025. godini planirane temeljem Odluke o donošenju Cjenika ostalih komunalnih usluga s primjenom od 01. srpnja 2022. godine, donesenih 31.05.2022. godine, a koje je donijelo trgovačko društvo GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. te Odluke o davanju suglasnosti na cjenik koju je donio Općinski načelnik Općine Gračac dana 28. 06.2022., KLASA:363-02/22-01/22, URBROJ: 2198-31-01-22-2.

Električna energija za javnu rasvjetu, građevine, uređaje i opremu javne namjene, komunalne i vodne usluge i božićni nakit su nabavljeni  i ugovoreni sukladno Planu nabave i ugovorima o javnoj nabavi u 2025. godini.

OPĆINSKI NAČELNIK

Goran Đekić, v. r.

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-01/26-01/3

URBROJ: 2198-31-01-26-4

Gračac, 10. srpnja 2026. godine

Na temelju članka 77. stavka  9. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21, 142/23) i članka čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), općinski načelnik Općine Gračac daje sljedeće

O Č I T O V A NJ E

U odnosu na dostavljeni Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračac, od strane trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, OIB: 11250206587 (u daljnjem tekstu: Čistoća), očitujem se kako slijedi:

Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračac, s predloženom primjenom od dana 1. kolovoza 2026. godine, u skladu je sa Zakonom o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21, 142/23)  te predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada i da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

Ovo Očitovanje objavit će se u „Službenom glasniku Općine Gračac“ te na mrežnim stranicama davatelja  usluge, trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. Gračac.

OPĆINSKI NAČELNIK

Goran Đekić, v. r.

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-01/26-01/3

URBROJ: 2198-31-01-26-5

Gračac, 10. srpnja 2026. godine

Na temelju članka 77. stavka  5. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21, 142/23) i članka čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), a nakon ishodovanog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Gračac iz nadležnosti općinskog načelnika, općinski načelnik Općine Gračac daje sljedeću

SUGLASNOST

I. Daje se suglasnost na Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračac, trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, OIB: 11250206587, od 22. svibnja 2026. godine.

II. Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračac primjenjivat će se od 1. kolovoza 2026. godine.

III. Ova Suglasnost objavit će se u „Službenom glasniku Općine Gračac“ te na mrežnim stranicama davatelja usluge, trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. Gračac, a davatelj usluge dužan je obavijestiti korisnika usluge o cjeniku 15 dana prije primjene cjenika i u istom roku dostaviti cjenik nadležnom ministarstvu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Goran Đekić, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/7

URBROJ: 2198-31-02-26-5

Gračac, 25. lipnja 2026. godine

Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), na 8. sjednici održanoj 25. lipnja 2026. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi

Zaključak o usvajanju

Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Gračac za 2025. godinu

- Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2025. godinu.

- Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Gračac».

PREDSJEDNICA

Dajana Šušnja Jasenko, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/8

URBROJ: 2198-31-02-26-5

Gračac, 25. lipnja 2026. godine

Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), na 8. sjednici održanoj 25. lipnja 2026. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi

Zaključak o usvajanju

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gračac za 2025. godinu

- Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gračac za 2025. godinu.

- Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Gračac».

PREDSJEDNICA

Dajana Šušnja Jasenko, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 302-01/26-01/3

URBROJ: 2198-31-02-26-3

U Gračacu, 25. lipnja 2026. g.

Temeljem članka 11. st. 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, i 121/16) i članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18, 1/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Gračac na svojoj 8. sjednici održanoj 25. lipnja 2026. godine, donosi

PROGRAM

POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2026. GODINU

I. OPĆI UVJETI

Članak 1.

Programom poticanja razvoja poduzetništva za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Općine Gračac za poticanje razvoja poduzetništva te obveze korisnika potpore.

Članak 2.

Ciljevi ovog Programa su smanjenje financijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poticanje korištenja sredstava iz Europskih fondova za projekte koji se odnose na gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, podizanje standarda kvalitete, nabave opreme i proširenja poslovanja.

Članak 3.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, i 121/16) koji posluju cijelu godinu i imaju registrirano sjedište i prebivalište (obrtnici) na području Općine Gračac i na području Općine Gračac obavljaju djelatnost, izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Gračac osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu, koja ne mogu biti korisnici ovih mjera.

Članak 4.

Potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU L, 2023/2831 od 15.12.2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od međusobnih odnosa navedenih u točkama a) do d) predmetne Uredbe.

Ovaj Program potpora ne odnosi se na:

- poslovne subjekte koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda,

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim Uredbom,

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture,

- potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice.

Sukladno članku 3. Uredbe, ukupan iznos de minimis potpora koji se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 300.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri godine.

Razdoblje od tri godine koje se uzima u obzir pri ocjeni praga iz prethodnog stavka ocjenjuje se na pomičnoj osnovi. Prilikom svake nove dodjele de minimis potpore u obzir se uzima ukupan iznos de minimis potpora dodijeljenih u prethodne tri godine od dana dodjele potpore po ovom Programu.

Davatelj potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi, a svaki korisnik potpore u obvezi je prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim de minimis potporama (OBRAZAC IZJ) koji obuhvaća trogodišnje pomično razdoblje.

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na povrat PDV-a kao prihvatljivog troška za potpore iz ovog Programa.

Ukoliko pojedinom mjerom nije drukčije propisano:

Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog, uključujući vlasnika/cu.

Korisnik potpore dužan je dostaviti potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih dugovanja.

Ukoliko korisnik potporu koristi za uređenje i/ili opremanje poslovnog prostora, za poslovni prostor kao predmet uređenja/opremanja mora biti utvrđena (i podmirena) obveza komunalne naknade, ukoliko postoje uvjeti za donošenje rješenja.

Korisnik potpore ne smije imati dospjela dugovanja prema Općini Gračac po bilo kojoj osnovi, što Općina Gračac po OIB-u podnositelja provjerava u svojim službenim evidencijama.

Potpora se ne može ostvariti za rashode za koje je u cijelosti već ostvarena potpora iz drugih izvora.

Članak 5.

Općina Gračac, u cilju poticanja razvoja poduzetništva, za provedbu ovog Programa osigurao je sredstva u Proračunu Općine Gračac za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura i to za sljedeće mjere:

| MJERA | Naziv mjere | Planirani iznos u 2026. godini u EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju trgovačko društvo ili obrt | 4.000,00 |
| 2. | Ulaganje u standarde kvalitete | 2.500,00 |
| 3. | Subvencioniranje nabave dugotrajne imovine i ulaganja u dugotrajnu imovinu | 13.500,00 |
|  | UKUPNO: | 20.000,00 |

Ovlašćuje se općinski načelnik, u slučaju da se tijekom provedbe Programa utvrdi da za pojedine mjere ne postoji dovoljan broj prihvatljivih prijava, odnosno za koje je manji interes ili je isti neznatan u odnosu na planirana sredstva, iste obustaviti, umanjiti i/ili preraspodijeliti sredstva na mjere koje se pokažu učinkovitima i za koje postoji povećani interes od strane poduzetnika.

Članak 6.

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 3.000,00 eura.

II. OPIS MJERA I KRITERIJI DODJELE POTPORA

Članak 7.

MJERA 1.	  Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama – potpore poduzetnicima

početnicima koji prvi put otvaraju trgovačko društvo ili obrt

Korisnici:	Obrtnici i poduzetnici - početnici koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko

društvo ili imaju prvi put otvoren obrt ili trgovačko društvo koje ne posluje duže od 1 godine do datuma predaje zahtjeva, uz ispunjavanje općih uvjeta ovog Programa.

Namjena:	Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:

- izradu poslovnih planova/investicijskih programa,

- nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera,

- bankarske usluge za obradu kredita,

- ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),

- nabavu postrojenja, opreme, alata, strojeva, inventara za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,

- uređenje poslovnog prostora,

- izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala,

- dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Iznos:		Jednokratno do 70% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 1.500,00 eura po korisniku, do utroška raspoloživih sredstava.

Pravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti koji su upisani u registar Trgovačkog suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu.

Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora po ovoj mjeri.

Članak 8.

MJERA 2.	  Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete

Korisnici:	Obrtnici i poduzetnici koji ispunjavaju opće uvjete ovog Programa

Namjena:	Nepovratna subvencija dodjeljuje se za;

- troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem,

- certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama,

- troškove stjecanja prava uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“ i drugih znakova kvalitete,

- kupnju osnovnih sredstava, informatičke opreme, poslovnog softvera te sitnog inventara neophodnog za razvoj i unaprjeđenje kvalitete u proizvodnom, odnosno poslovnom procesu.

Iznos:	Jednokratno do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 800,00 eura po korisniku, do utroška raspoloživih sredstava.. prosinca 2007adruga . prosinca 2007adruga

Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora po ovoj mjeri.

Potpore se ne odobravaju za produljenje certifikacije.

Članak 9.

MJERA 3.	 Subvencioniranje nabave dugotrajne imovine i ulaganja u dugotrajnu

imovinu

Korisnici:	Obrtnici i poduzetnici koji ispunjavaju opće uvjete ovog Programa

Namjena:	Subvencioniranje troškova nabave dugotrajne imovine i ulaganja u

dugotrajnu imovinu:

- nabavu postrojenja, opreme, radnih strojeva, alata, inventara, računala i računalne opreme te ulaganja u uređenje poslovnih prostora, a koja se evidentiraju  kao oblik dugotrajne imovine i namijenjena su isključivo za obavljanje pretežite/glavne djelatnosti. Nabava rabljene dugotrajne imovine izuzeta je iz mjere ukoliko je vrijednosti manje od 3.000,00 eura. Bez obzira na vrijednost, iz mjere je izuzeta nabava osobnih automobila, motocikala, kao i vozila za cestovni prijevoz tereta.

Iznos:	Jednokratno do 70% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 2.000,00 eura po korisniku, do utroška raspoloživih sredstava.. prosinca 2007adruga . prosinca 2007adruga

Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora po ovoj mjeri.

III. POSTUPAK DODJELE POTPORA

Članak 10.

Bespovratne novčane potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se temeljem provedenog postupka i kriterijima propisanim ovim Programom, odnosno Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Općine Gračac, kojeg raspisuje općinski načelnik.

Ovlašćuje se općinski načelnik u Javnom pozivu definirati potrebnu dokumentaciju, rokove i ostale bitne sastojke te u slučaju potrebe donositi dodatna tumačenja i upute za postupanje po ovom Programu.

Zahtjevi za dobivanje potpora iz ovog Programa, s popratnom dokumentacijom, ovisno o mjeri, dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva Povjerenstvu za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Općine Gračac, imenovanom od strane općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje je zaduženo i provodi postupak. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja sredstava. Nepotpuni zahtjevi se ne razmatraju. Povjerenstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva i dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom. Nakon provjere i razmatranja dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku prijedlog Odluke o dodjeli potpore na razmatranje i donošenje.

Po donošenju Odluke, Općina Gračac obavještava korisnika o dodijeljenoj potpori male vrijednosti. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na IBAN račun korisnika općinske  potpore odnosno podnositelja zahtjeva u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore, ukoliko pojedinom odlukom nije utvrđen drugi rok doznačavanja sredstava.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik općinske potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Gračac te će biti isključen iz svih općinskih subvencija u sljedećih 5 godina.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenom glasniku Općine Gračac».

PREDSJEDNICA

Dajana Šušnja Jasenko, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/24-01/2

URBROJ: 2198-31-02-26-20

Gračac, 25. lipnja 2026. godine

Temeljem čl. 76. do 80. i čl. 89. st. 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) te članka 32. Statuta (˝Službeni glasnik Zadarske županije˝  11/13, ˝Službeni glasnik Općine Gračac ˝ 1/18, 1/20, 4/21) Općinsko  vijeće  Općine Gračac  na  8. sjednici održanoj 25. lipnja 2026. g. donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČAC

ZA 01.01.2025. – 31.12.2025. GODINE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

Proračun Općine Gračac za 2025. godinu ostvaren je kako slijedi:

OPĆI DIO

Tablica 1: Račun prihoda i rashoda te račun financiranja

| Račun / opis | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 3.302.757,35 | 6.782.201,78 | 4.541.329,69 | 137,50% | 66,96% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 49.488,22 | 41.200,00 | 39.528,53 | 79,87% | 95,94% |
| UKUPNI PRIHODI | 3.352.245,57 | 6.823.401,78 | 4.580.858,22 | 136,65% | 67,13% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.089.706,89 | 4.754.043,29 | 3.814.251,83 | 123,45% | 80,23% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 394.267,78 | 2.069.358,49 | 1.439.574,22 | 365,13% | 69,57% |
| UKUPNI RASHODI | 3.483.974,67 | 6.823.401,78 | 5.253.826,05 | 150,80% | 77,00% |
| VIŠAK / MANJAK | -131.729,10 | 0,00 | -672.967,83 | 510,87% | 0,00% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| NETO ZADUŽIVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA |  |  |  |  |  |
| REZULTAT GODINE | -131.729,10 | 0,00 | -672.967,83 | 510,87% | 0,00% |

Članak 2.

Ostvareni manjak prihoda u Proračunu Općine Gračac sa stanjem na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 672.967,83 eura.  Rezultat godine za 2025. iskazan je u iznosu od -672.967,83 EUR, odnosno ostvaren je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke.

Ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.580.858,22 EUR, što predstavlja 67,13 % plana, dok su ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 5.253.826,05 EUR, odnosno 77,00 % plana.

Na povećanje rashoda značajno je utjecao i povrat sredstava u državni proračun u iznosu od 430.189,23 EUR, koji je evidentiran tijekom izvještajnog razdoblja te je utjecao na ostvarenje većih rashoda i konačni rezultat godine.

Tablica 2:  A. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 3.302.757,35 | 6.782.201,78 | 4.541.329,69 | 137,50% | 66,96% |
| 61 Prihodi od poreza | 650.229,96 | 938.317,45 | 764.373,34 | 117,55% | 81,46% |
| 611 Porez na dohodak | 524.193,12 |  | 635.563,62 | 121,25% |  |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 536.497,01 |  | 664.565,85 | 123,87% |  |
| 6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 91.416,41 |  | 70.226,71 | 76,82% |  |
| 6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 18.834,67 |  | 25.400,47 | 134,86% |  |
| 6114 Porez na dohodak od kapitala | 6.060,50 |  | 48.439,85 | 799,27% |  |
| 6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 78.960,96 |  | 48.723,30 | 61,71% |  |
| 6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi | -207.576,43 |  | -221.792,56 | 106,85% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 117.801,50 |  | 120.501,56 | 102,29% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 117.801,50 |  | 120.501,56 | 102,29% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 8.235,34 |  | 8.308,16 | 100,88% |  |
| 6142 Porez na promet | 8.235,34 |  | 8.308,16 | 100,88% |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.604.378,32 | 3.975.230,32 | 2.757.622,32 | 171,88% | 69,37% |
| 633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 1.111.165,70 |  | 2.161.442,82 | 194,52% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 983.692,42 |  | 1.050.504,95 | 106,79% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 127.473,28 |  | 1.110.937,87 | 871,51% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 72.286,84 | 0,00% |  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 72.286,84 | 0,00% |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja | 490.950,62 |  | 522.945,66 | 106,52% |  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 490.950,62 |  | 522.945,66 | 106,52% |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.262,00 |  | 947,00 | 41,87% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.262,00 |  | 947,00 | 41,87% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 585.867,75 | 1.174.743,01 | 550.448,88 | 93,95% | 46,86% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 912,47 |  | 478,05 | 52,39% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 912,47 |  | 478,05 | 52,39% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 584.955,28 |  | 549.970,83 | 94,02% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 32.053,21 |  | 35.038,37 | 109,31% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 552.416,49 |  | 514.614,51 | 93,16% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 485,58 |  | 317,95 | 65,48% |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 412.937,10 | 647.679,00 | 437.252,85 | 105,89% | 67,51% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 23,01 |  | 91,85 | 399,17% |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 6,46 |  | 86,32 | 1336,22% |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 16,55 |  | 5,53 | 33,41% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 160.217,96 |  | 158.575,05 | 98,97% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 119.302,33 |  | 121.269,44 | 101,65% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 40.915,63 |  | 37.305,61 | 91,18% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 252.696,13 |  | 278.585,95 | 110,25% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 855,66 |  |  | 0,00% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 251.840,47 |  | 278.585,95 | 110,62% |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 49.144,42 | 46.100,00 | 31.632,30 | 64,37% | 68,62% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 17.414,59 |  | 31.632,30 | 181,64% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 17.414,59 |  | 31.632,30 | 181,64% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po | 31.729,83 |  |  | 0,00% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 8.150,00 |  |  | 0,00% |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 23.579,83 |  |  | 0,00% |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 199,80 | 132,00 |  | 0,00% |  |
| 681 Kazne i upravne mjere | 53,08 |  |  | 0,00% |  |
| 6819 Ostale kazne | 53,08 |  |  | 0,00% |  |
| 683 Ostali prihodi | 146,72 |  |  | 0,00% |  |
| 6831 Ostali prihodi | 146,72 |  |  | 0,00% |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 49.488,22 | 41.200,00 | 39.528,53 | 79,87% | 95,94% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |  | 21.000,00 |  | 0,00% |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 49.488,22 | 20.200,00 | 39.528,53 | 79,87% | 195,69% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 27.888,22 |  | 39.528,53 | 141,74% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 27.888,22 |  | 39.528,53 | 141,74% |  |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 21.600,00 |  |  | 0,00% |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 21.600,00 |  |  | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.089.706,89 | 4.754.043,29 | 3.814.251,83 | 123,45% | 80,23% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.356.871,48 | 1.882.257,80 | 1.652.090,97 | 121,76% | 87,77% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.085.758,61 |  | 1.306.216,96 | 120,30% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 978.499,26 |  | 1.175.161,27 | 120,10% |  |
| 3112 Plaće u naravi | 2.770,80 |  | 1.010,80 | 36,48% |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 4.488,55 |  | 7.491,60 | 166,90% |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 100.000,00 |  | 122.553,29 | 122,55% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 60.891,64 |  | 88.804,66 | 145,84% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 60.891,64 |  | 88.804,66 | 145,84% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 210.221,23 |  | 257.069,35 | 122,29% |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 40.360,48 |  | 48.936,83 | 121,25% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 169.860,75 |  | 208.132,52 | 122,53% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.161.261,77 | 1.720.527,22 | 1.133.529,03 | 97,61% | 65,88% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 40.682,85 |  | 35.402,63 | 87,02% |  |
| 3211 Službena putovanja | 3.205,19 |  | 1.865,30 | 58,20% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 34.925,57 |  | 31.331,70 | 89,71% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.552,09 |  | 2.205,63 | 86,42% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 177.707,96 |  | 174.119,13 | 97,98% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.034,35 |  | 15.062,69 | 150,11% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 21.417,12 |  | 22.351,78 | 104,36% |  |
| 3223 Energija | 123.285,39 |  | 122.276,23 | 99,18% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.401,30 |  | 6.704,36 | 152,33% |  |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 11.151,87 |  | 1.944,61 | 17,44% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.417,93 |  | 5.779,46 | 77,91% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 857.502,23 |  | 814.683,78 | 95,01% |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 68.474,24 |  | 31.556,29 | 46,08% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 527.361,41 |  | 541.922,54 | 102,76% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 4.257,10 |  | 6.117,86 | 143,71% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 42.165,56 |  | 67.046,05 | 159,01% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.797,24 |  | 5.158,02 | 287,00% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.326,78 |  | 18.307,31 | 137,37% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 120.981,96 |  | 62.053,49 | 51,29% |  |
| 3238 Računalne usluge | 35.293,19 |  | 32.102,33 | 90,96% |  |
| 3239 Ostale usluge | 43.844,75 |  | 50.419,89 | 115,00% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.421,22 | 0,00% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.421,22 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.368,73 |  | 105.902,27 | 124,05% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 21.613,76 |  | 44.936,72 | 207,91% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 9.473,57 |  | 9.597,28 | 101,31% |  |
| 3293 Reprezentacija | 18.571,04 |  | 27.393,82 | 147,51% |  |
| 3294 Članarine i norme | 2.823,44 |  | 2.823,44 | 100,00% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 13.523,21 |  | 15.318,76 | 113,28% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 199,48 |  |  | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.164,23 |  | 5.832,25 | 30,43% |  |
| 34 Financijski rashodi | 6.451,46 | 10.402,00 | 7.068,99 | 109,57% | 67,96% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.451,46 |  | 7.068,99 | 109,57% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.349,73 |  | 7.061,70 | 111,21% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 101,73 |  | 7,29 | 7,17% |  |
| 35 Subvencije | 138.705,08 | 116.307,75 | 116.348,07 | 83,88% | 100,03% |
| 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 56.215,13 |  | 18.399,75 | 32,73% |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 56.215,13 |  | 18.399,75 | 32,73% |  |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici | 82.489,95 |  | 97.948,32 | 118,74% |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 72.602,80 |  | 74.784,00 | 103,00% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 9.887,15 |  | 23.164,32 | 234,29% |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 43.504,20 | 539.016,23 | 478.476,73 | 1099,84% | 88,77% |
| 363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 39.100,00 |  | 471.736,73 | 1206,49% |  |
| 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  |  | 430.189,23 | 0,00% |  |
| 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 39.100,00 |  | 41.547,50 | 106,26% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.404,20 |  | 6.740,00 | 153,04% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.031,00 |  | 1.031,00 | 100,00% |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.373,20 |  | 5.709,00 | 169,25% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 135.747,31 | 174.827,00 | 165.603,21 | 121,99% | 94,72% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.747,31 |  | 165.603,21 | 121,99% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 125.000,00 |  | 143.654,00 | 114,92% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 10.747,31 |  | 21.949,21 | 204,23% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 247.165,59 | 310.705,29 | 261.134,83 | 105,65% | 84,05% |
| 381 Tekuće donacije | 183.070,27 |  | 210.366,69 | 114,91% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 183.070,27 |  | 210.366,69 | 114,91% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 663,48 |  |  | 0,00% |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 663,48 |  |  | 0,00% |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 63.431,84 |  | 50.768,14 | 80,04% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 61.964,19 |  | 50.768,14 | 81,93% |  |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | 1.467,65 |  |  | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 394.267,78 | 2.069.358,49 | 1.439.574,22 | 365,13% | 69,57% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 325.171,27 | 1.629.358,49 | 1.256.625,46 | 386,45% | 77,12% |
| 421 Građevinski objekti | 129.290,63 |  | 1.108.611,61 | 857,46% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.038.111,62 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 129.290,63 |  | 70.499,99 | 54,53% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 91.958,10 |  | 101.412,75 | 110,28% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 9.968,25 |  | 23.588,61 | 236,64% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 10.975,64 | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 2.036,05 |  | 7.875,00 | 386,78% |  |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 29.455,00 |  |  | 0,00% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.498,80 |  | 58.973,50 | 116,78% |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 47.940,00 |  | 25.208,49 | 52,58% |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 47.940,00 |  | 25.208,49 | 52,58% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.607,54 |  | 6.142,61 | 57,91% |  |
| 4241 Knjige | 10.607,54 |  | 6.142,61 | 57,91% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 45.375,00 |  | 15.250,00 | 33,61% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 45.375,00 |  | 15.250,00 | 33,61% |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 69.096,51 | 440.000,00 | 182.948,76 | 264,77% | 41,58% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 69.096,51 |  | 182.948,76 | 264,77% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 69.096,51 |  | 182.948,76 | 264,77% |  |

Tablica 3:A. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

| Račun / opis | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 3.352.212,68 | 6.823.401,78 | 4.580.858,22 | 136,65% | 67,13% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.235.581,52 | 2.103.864,46 | 1.314.548,12 | 106,39% | 62,48% |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza | 650.229,96 | 931.317,45 | 755.899,37 | 116,25% | 81,16% |
| Izvor 1.1.1 Ustupljeni dio poreza i prireza za vatrogasne postrojbe | 7.250,32 | 7.000,00 | 8.473,97 | 116,88% | 121,06% |
| Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine | 584.463,50 | 1.163.332,01 | 549.645,10 | 94,04% | 47,25% |
| Izvor 1.3. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi | 23,01 | 412,00 | 91,85 | 399,17% | 22,29% |
| Izvor 1.4. Ostali opći prihodi i primici | 803,91 | 1.664,00 | 422,79 | 52,59% | 25,41% |
| Izvor 1.5. Prihodi od financijske imovine | 8,06 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.5.1 Prihodi od fin. imovine - prihodi korisnika | 8,06 | 7,00 | 15,04 | 186,60% | 214,86% |
| Izvor 1.6. Prihodi od kazni | 53,08 | 132,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 50.067,53 | 80.813,00 | 66.932,80 | 133,69% | 82,82% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi proračuna | 14.317,32 | 16.000,00 | 22.282,12 | 155,63% | 139,26% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika | 35.750,21 | 64.813,00 | 44.650,68 | 124,90% | 68,89% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 376.562,65 | 602.706,00 | 401.092,41 | 106,51% | 66,55% |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos | 855,66 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 251.840,47 | 392.787,00 | 278.585,95 | 110,62% | 70,93% |
| Izvor 4.3. Doprinos za šume | 119.302,33 | 183.632,00 | 121.269,44 | 101,65% | 66,04% |
| Izvor 4.4. Spomenička renta | 6,20 | 27,00 | 7,78 | 125,48% | 28,81% |
| Izvor 4.5. Ostali nespomenuti prihodi | 4.072,41 | 17.260,00 | 911,29 | 22,38% | 5,28% |
| Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade | 485,58 | 9.000,00 | 317,95 | 65,48% | 3,53% |
| Izvor 5. POMOĆI | 1.608.776,43 | 3.989.639,32 | 2.756.165,74 | 171,32% | 69,08% |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 891.679,42 | 1.825.971,10 | 1.005.789,93 | 112,80% | 55,08% |
| Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 76.709,22 | 69.696,22 | 0,00% | 90,86% |
| Izvor 5.1.3 Tekuće pomoći iz drž.proračuna-prihodi korisnika | 2.262,00 | 1.500,00 | 947,00 | 41,87% | 63,13% |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 94.275,00 | 108.050,00 | 44.715,02 | 47,43% | 41,38% |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 126.673,28 | 1.357.250,00 | 1.103.777,87 | 871,36% | 81,32% |
| Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 25.250,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.3.2 Kap. pomoći iz drž. pror. - prihodi korisnika | 7.700,00 | 8.200,00 | 7.160,00 | 92,99% | 87,32% |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 800,00 | 36.775,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.4.1 Kap. pomoći iz žup. pror. - prihodi korisnika | 800,00 | 400,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.5. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 490.950,62 | 532.534,00 | 522.945,66 | 106,52% | 98,20% |
| Izvor 5.6. Potpora Vatrogasne zajednice | 4.398,11 | 17.000,00 | 1.134,04 | 25,78% | 6,67% |
| Izvor 6. DONACIJE | 31.729,83 | 2.591,00 | 2.590,62 | 8,16% | 99,99% |
| Izvor 6.2. Tekuće donacije - prihodi korisnika | 8.150,00 | 2.591,00 | 2.590,62 | 31,79% | 99,99% |
| Izvor 6.4. Kapitalne donacije - prihodi korisnika | 23.579,83 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASL. | 49.494,72 | 43.788,00 | 39.528,53 | 79,86% | 90,27% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 49.488,22 | 41.200,00 | 39.528,53 | 79,87% | 95,94% |
| Izvor 7.2. Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne št | 6,50 | 2.588,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 3.483.974,67 | 6.823.401,78 | 5.253.174,33 | 150,78% | 76,99% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.292.491,77 | 2.103.864,46 | 1.598.671,46 | 123,69% | 75,99% |
| Izvor 1.1. Prihodi od poreza | 664.926,19 | 931.317,45 | 620.116,33 | 93,26% | 66,58% |
| Izvor 1.1.1 Ustupljeni dio poreza i prireza za vatrogasne postrojbe | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.743,97 | 124,91% | 124,91% |
| Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine | 626.174,34 | 1.163.332,01 | 968.420,72 | 154,66% | 83,25% |
| Izvor 1.3. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi | 412,00 | 412,00 | 411,20 | 99,81% | 99,81% |
| Izvor 1.4. Ostali opći prihodi i primici | 979,24 | 1.664,00 | 979,24 | 100,00% | 58,85% |
| Izvor 1.5.1 Prihodi od fin. imovine - prihodi korisnika |  | 7,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.6. Prihodi od kazni |  | 132,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 56.385,38 | 80.813,00 | 56.436,43 | 100,09% | 69,84% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi proračuna | 9.431,49 | 16.000,00 | 16.000,00 | 169,64% | 100,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika | 46.953,89 | 64.813,00 | 40.436,43 | 86,12% | 62,39% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 399.902,61 | 602.706,00 | 358.897,66 | 89,75% | 59,55% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 278.969,89 | 392.787,00 | 265.093,00 | 95,03% | 67,49% |
| Izvor 4.3. Doprinos za šume | 113.105,31 | 183.632,00 | 78.672,50 | 69,56% | 42,84% |
| Izvor 4.4. Spomenička renta |  | 27,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.5. Ostali nespomenuti prihodi | 7.827,41 | 17.260,00 | 15.132,16 | 193,32% | 87,67% |
| Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade |  | 9.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | 1.641.825,77 | 3.989.639,32 | 3.214.378,07 | 195,78% | 80,57% |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 1.025.783,66 | 1.825.971,10 | 1.585.398,05 | 154,55% | 86,82% |
| Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 37.867,13 | 76.709,22 | 76.709,22 | 202,57% | 100,00% |
| Izvor 5.1.3 Tekuće pomoći iz drž.proračuna-prihodi korisnika | 1.800,00 | 1.500,00 | 230,94 | 12,83% | 15,40% |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 40.976,84 | 108.050,00 | 55.573,02 | 135,62% | 51,43% |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 67.671,16 | 1.357.250,00 | 959.196,08 | 1417,44% | 70,67% |
| Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 58.163,62 | 25.250,00 | 5.250,00 | 9,03% | 20,79% |
| Izvor 5.3.2 Kap. pomoći iz drž. pror. - prihodi korisnika | 9.507,54 | 8.200,00 | 5.642,61 | 59,35% | 68,81% |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 5.300,00 | 36.775,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.4.1 Kap. pomoći iz žup. pror. - prihodi korisnika | 800,00 | 400,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.5. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 497.696,00 | 532.534,00 | 522.945,66 | 105,07% | 98,20% |
| Izvor 5.6. Potpora Vatrogasne zajednice | 4.398,11 | 17.000,00 | 3.432,49 | 78,04% | 20,19% |
| Izvor 6. DONACIJE | 40.969,15 | 2.591,00 | 3.968,94 | 9,69% | 153,18% |
| Izvor 6.1. Tekuće donacije | 12.375,00 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.2. Tekuće donacije - prihodi korisnika | 5.014,32 | 2.591,00 | 3.968,94 | 79,15% | 153,18% |
| Izvor 6.4. Kapitalne donacije - prihodi korisnika | 23.579,83 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASL. | 52.399,99 | 43.788,00 | 20.821,77 | 39,74% | 47,55% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 52.399,99 | 41.200,00 | 20.821,77 | 39,74% | 50,54% |
| Izvor 7.2. Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne št |  | 2.588,00 |  | 0,00% | 0,00% |

Tablica 4: A. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Račun/Opis | Izvršenje 2024 | Izvorni plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 3.510.605,92 | 6.823.401,78 | 5.253.826,05 | 149,66% | 77,00% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 628.755,02 | 1.922.805,52 | 1.317.896,85 | 209,60% | 68,54% |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 549.939,69 | 1.381.916,29 | 827.655,39 | 150,50% | 59,89% |
| Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge | 54.377,83 | 500.189,23 | 489.759,84 | 900,66% | 97,91% |
| Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 24.437,50 | 40.700,00 | 481,62 | 1,97% | 1,18% |
| Funkcijska klasifikacija 02 Obrana | 2.560,85 | 14.274,00 | 586,21 | 22,89% | 4,11% |
| Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana | 2.560,85 | 14.274,00 | 586,21 | 22,89% | 4,11% |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 880.715,79 | 1.147.200,00 | 1.017.872,38 | 115,57% | 88,73% |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 880.715,79 | 1.147.200,00 | 1.017.872,38 | 115,57% | 88,73% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 314.132,56 | 422.528,22 | 321.208,18 | 102,25% | 76,02% |
| Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 9.920,55 |  |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 26.000,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 113,85% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 9.887,15 | 19.908,00 | 23.164,32 | 234,29% | 116,36% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 223.874,00 | 307.678,22 | 220.517,50 | 98,50% | 71,67% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 40.639,66 | 53.930,00 | 43.365,16 | 106,71% | 80,41% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 3.811,20 | 11.412,00 | 4.561,20 | 119,68% | 39,97% |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 124.777,01 | 74.783,94 | 34.751,17 | 27,85% | 46,47% |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 66.702,79 | 35.250,00 | 12.295,04 | 18,43% | 34,88% |
| Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 41.642,50 | 0,00 |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 300,00 | 1.350,00 | 1.000,00 | 333,33% | 74,07% |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 16.131,72 | 38.183,94 | 21.456,13 | 133,01% | 56,19% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 702.212,80 | 2.167.157,08 | 1.610.835,95 | 229,39% | 74,33% |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 239.575,07 | 240.044,75 | 211.007,50 | 88,08% | 87,90% |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom | 64.088,33 | 27.769,33 | 23.430,64 | 36,56% | 84,38% |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 176.877,40 | 231.700,00 | 138.308,48 | 78,19% | 59,69% |
| Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti | 8.775,00 | 50.000,00 | 43.337,50 | 493,87% | 86,68% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 212.897,00 | 1.617.643,00 | 1.194.751,83 | 561,19% | 73,86% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 223.755,60 | 205.741,00 | 156.781,28 | 70,07% | 76,20% |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 15.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 69.967,37 | 96.626,00 | 75.981,29 | 108,60% | 78,63% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 138.788,23 | 109.115,00 | 80.799,99 | 58,22% | 74,05% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 505.252,50 | 715.797,00 | 645.853,43 | 127,83% | 90,23% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 443.635,09 | 630.074,00 | 566.176,27 | 127,62% | 89,86% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 7.827,41 | 22.260,00 | 17.932,16 | 229,09% | 80,56% |
| Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba | 53.790,00 | 54.000,00 | 52.925,00 | 98,39% | 98,01% |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane |  | 9.463,00 | 8.820,00 |  | 93,21% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 128.443,79 | 153.115,02 | 148.040,60 | 115,26% | 96,69% |
| Funkcijska klasifikacija 102 Starost | 70.205,19 | 79.200,00 | 75.325,58 | 107,29% | 95,11% |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 30.040,00 | 43.115,02 | 42.115,02 | 140,20% | 97,68% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 28.198,60 | 30.800,00 | 30.600,00 | 108,52% | 99,35% |

Tablica 5:  B. Račun financiranja  prema ekonomskoj klasifikaciji

| Racun/Opis | Izvršenje 2024 | Izvorni plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja |  |  |  |  |  |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti |  |  |  |  |  |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna |  |  |  |  |  |
| NETO FINANCIRANJE |  |  |  |  |  |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |  |

POSEBNI DIO

Tablica 7: Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji

| RGP |  | Opis | Izvorni plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 2/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 6.823.401,78 | 5.253.174,33 | 76,99% |
| Razdjel | 101 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 242.004,49 | 185.005,57 | 76,45% |
| Glava | 10101 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 242.004,49 | 185.005,57 | 76,45% |
| Razdjel | 102 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 6.581.397,29 | 5.068.168,76 | 77,01% |
| Glava | 10201 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 4.812.884,29 | 3.522.267,88 | 73,18% |
| Glava | 10202 | USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 552.007,00 | 490.333,77 | 88,83% |
| Proračunski korisnik | 34475 | Dječji vrtić Baltazar | 552.007,00 | 490.333,77 | 88,83% |
| Glava | 10203 | USTANOVE U KULTURI | 96.626,00 | 75.981,29 | 78,63% |
| Proračunski korisnik | 34539 | Knjižnica i čitaonica Gračac | 96.626,00 | 75.981,29 | 78,63% |
| Glava | 10204 | ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE | 1.066.200,00 | 936.872,38 | 87,87% |
| Proračunski korisnik | 34514 | Javna vatrogasna postrojba Gračac | 1.066.200,00 | 936.872,38 | 87,87% |
| Glava | 10205 | USTANOVE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA | 53.680,00 | 42.713,44 | 79,57% |
| Proračunski korisnik | 50830 | Razvojna agencija Općine Gračac | 53.680,00 | 42.713,44 | 79,57% |

Tablica 8: Posebni dio po programskoj klasifikaciji

|  | Organizacijska klasifikacija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvori |  |  |  |  |
| Funkcijska | Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 2/1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | UKUPNO RASHODI I IZDATCI |  | 6.823.401,78 | 5.253.174,33 | 76,99% |
|  | RAZDJEL 101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |  | 242.004,49 | 185.005,57 | 76,45% |
|  | GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA |  | 242.004,49 | 185.005,57 | 76,45% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 229.705,49 | 171.321,61 | 74,58% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 178.655,49 | 140.226,06 | 78,49% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 51.050,00 | 31.095,55 | 60,91% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 8,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 8,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 9.700,00 | 9.715,02 | 100,15% |
|  | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  | 9.700,00 | 9.715,02 | 100,15% |
|  | Izvor 6. DONACIJE |  | 2.591,00 | 3.968,94 | 153,18% |
|  | Izvor 6.2. Tekuće donacije - prihodi korisnika |  | 2.591,00 | 3.968,94 | 153,18% |
|  | 1000 | Program: Redovne djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela | 242.004,49 | 185.005,57 | 76,45% |
| 0111 | A100001 | Aktivnost: Obavljanje redovnih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela | 130.621,00 | 96.043,45 | 73,53% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 130.621,00 | 96.043,45 | 73,53% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 130.621,00 | 96.043,45 | 73,53% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 89.000,00 | 67.032,66 | 75,32% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 58.431,52 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.601,14 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 41.621,00 | 29.010,79 | 69,70% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.291,04 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 13.007,80 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 13.661,95 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 50,00 |  |
| 0111 | A100002 | Aktivnost: Financiranje političkih stranaka | 7.963,00 | 6.572,50 | 82,54% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.963,00 | 6.572,50 | 82,54% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 7.963,00 | 6.572,50 | 82,54% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.963,00 | 6.572,50 | 82,54% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.572,50 |  |
| 0111 | A100004 | Aktivnost: Donacije po odluci Općinskog načelnika | 7.963,00 | 5.630,00 | 70,70% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.963,00 | 5.630,00 | 70,70% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 7.963,00 | 5.630,00 | 70,70% |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.636,00 | 5.630,00 | 84,84% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.630,00 |  |
| 0473 | A100007 | Aktivnost: Sufinanciranje projekta zajedničkog oglašavanja Zadarske turističke regije - kampanja Ryanair | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0111 | A100054 | Aktivnost: Obavljanje redovne djelatnosti mjesnog odbora Srb | 3.904,00 | 3.864,57 | 98,99% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.900,00 | 3.864,57 | 99,09% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 3.900,00 | 3.864,57 | 99,09% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.726,00 | 3.708,85 | 99,54% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 96,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 2.612,85 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 174,00 | 155,72 | 89,49% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 155,72 |  |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 34 | Financijski rashodi | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0111 | A100055 | Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine | 5.595,00 | 6.875,99 | 122,90% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 3.000,00 | 2.907,05 | 96,90% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 3.000,00 | 2.907,05 | 96,90% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.800,00 | 2.756,39 | 98,44% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 96,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 600,00 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 2.060,39 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 150,66 | 75,33% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 150,66 |  |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 34 | Financijski rashodi | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 6. DONACIJE |  | 2.591,00 | 3.968,94 | 153,18% |
|  | Izvor 6.2. Tekuće donacije - prihodi korisnika |  | 2.591,00 | 3.968,94 | 153,18% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.591,00 | 3.968,94 | 153,18% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.968,94 |  |
| 0111 | A100059 | Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza pitke vode | 8.000,00 | 6.817,05 | 85,21% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 8.000,00 | 6.817,05 | 85,21% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 8.000,00 | 6.817,05 | 85,21% |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.000,00 | 6.817,05 | 85,21% |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 6.817,05 |  |
| 0111 | A100063 | Aktivnost: Lokalni izbori | 52.500,00 | 33.993,52 | 64,75% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 42.800,00 | 24.278,50 | 56,73% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 42.800,00 | 24.278,50 | 56,73% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 32.800,00 | 21.870,85 | 66,68% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 888,09 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.102,50 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 200,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.520,76 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 18.159,50 |  |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.000,00 | 2.407,65 | 24,08% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.407,65 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 9.700,00 | 9.715,02 | 100,15% |
|  | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  | 9.700,00 | 9.715,02 | 100,15% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 9.700,00 | 9.715,02 | 100,15% |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 200,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 418,84 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 9.096,18 |  |
| 0111 | K100001 | Kapitalni projekt: Nabava službenog vozila | 25.208,49 | 25.208,49 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 25.208,49 | 25.208,49 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 25.208,49 | 25.208,49 | 100,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.208,49 | 25.208,49 | 100,00% |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 25.208,49 |  |
|  | RAZDJEL 102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |  | 6.581.397,29 | 5.068.168,76 | 77,01% |
|  | GLAVA 10201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |  | 4.812.884,29 | 3.522.267,88 | 73,18% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.391.225,97 | 1.012.054,05 | 72,75% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 665.235,96 | 409.644,56 | 61,58% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 723.782,01 | 601.019,05 | 83,04% |
|  | Izvor 1.3. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi |  | 412,00 | 411,20 | 99,81% |
|  | Izvor 1.4. Ostali opći prihodi i primici |  | 1.664,00 | 979,24 | 58,85% |
|  | Izvor 1.6. Prihodi od kazni |  | 132,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi proračuna |  | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 602.706,00 | 358.897,66 | 59,55% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 392.787,00 | 265.093,00 | 67,49% |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume |  | 183.632,00 | 78.672,50 | 42,84% |
|  | Izvor 4.4. Spomenička renta |  | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4.5. Ostali nespomenuti prihodi |  | 17.260,00 | 15.132,16 | 87,67% |
|  | Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade |  | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 2.759.164,32 | 2.114.494,40 | 76,64% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 1.164.830,10 | 1.027.481,10 | 88,21% |
|  | Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 76.709,22 | 76.709,22 | 100,00% |
|  | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  | 98.350,00 | 45.858,00 | 46,63% |
|  | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  | 1.357.250,00 | 959.196,08 | 70,67% |
|  | Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 25.250,00 | 5.250,00 | 20,79% |
|  | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |  | 36.775,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASL. |  | 43.788,00 | 20.821,77 | 47,55% |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 41.200,00 | 20.821,77 | 50,54% |
|  | Izvor 7.2. Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne št |  | 2.588,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 1001 | Program: Redovne djelatnosti upravnog tijela | 1.714.414,03 | 1.203.545,01 | 70,20% |
| 0111 | A100020 | Aktivnost: Obavljanje redovnih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela | 693.670,80 | 457.428,06 | 65,94% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 407.250,80 | 247.512,70 | 60,78% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 368.817,00 | 225.058,90 | 61,02% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 357.796,00 | 221.087,31 | 61,79% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 550,44 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.490,92 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.659,81 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 23.460,87 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.958,40 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 561,06 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 21.163,22 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.976,25 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.290,66 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 56.884,44 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.358,02 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 77,95 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.141,69 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 24.743,68 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 29.110,03 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 4.354,03 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 1.412,24 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 7.477,21 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.416,39 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 7.163,00 | 3.971,59 | 55,45% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.964,30 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 7,29 |  |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.858,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 38.301,80 | 22.453,80 | 58,62% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 26.010,80 | 20.186,36 | 77,61% |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 1.010,80 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 19.175,56 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 12.291,00 | 2.267,44 | 18,45% |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 954,15 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.313,29 |  |
|  | Izvor 1.6. Prihodi od kazni |  | 132,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 132,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4.4. Spomenička renta |  | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 34 | Financijski rashodi | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 285.000,00 | 209.915,36 | 73,65% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 285.000,00 | 209.915,36 | 73,65% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 285.000,00 | 209.915,36 | 73,65% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 184.348,76 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 983,40 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 24.583,20 |  |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASL. |  | 1.393,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 7.2. Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne št |  | 1.393,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.393,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0111 | A100021 | Aktivnost: Proračunska zaliha | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0620 | A100022 | Aktivnost: Održavanje Kulturno Informativnog Centra | 12.145,00 | 4.925,26 | 40,55% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 12.145,00 | 4.925,26 | 40,55% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 12.145,00 | 4.925,26 | 40,55% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 11.145,00 | 4.008,58 | 35,97% |
|  | 3223 | Energija |  | 2.601,22 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 763,68 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 643,68 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 916,68 | 91,67% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 916,68 |  |
| 0620 | A100023 | Aktivnost: Održavanje Doma u Srbu | 1.500,00 | 94,73 | 6,32% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.500,00 | 94,73 | 6,32% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 1.500,00 | 94,73 | 6,32% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 94,73 | 6,32% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 94,73 |  |
| 0620 | A100058 | Aktivnost: Sufinanciranje javnog linijskog prijevoza-župan.linija Zadar-Gračac-Zadar | 78.000,00 | 74.784,00 | 95,88% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 43.000,00 | 39.784,00 | 92,52% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 43.000,00 | 39.784,00 | 92,52% |
|  | 35 | Subvencije | 43.000,00 | 39.784,00 | 92,52% |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 39.784,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
|  | 35 | Subvencije | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 35.000,00 |  |
| 0133 | A100059 | Aktivnost: Povrat sredstava u državni proračun | 430.189,23 | 430.189,23 | 100,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 430.189,23 | 430.189,23 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 430.189,23 | 430.189,23 | 100,00% |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 430.189,23 | 430.189,23 | 100,00% |
|  | 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 430.189,23 |  |
| 0111 | K100053 | Kapitalni projekt: Energetska obnova javne zgrade Općine Gračac | 427.500,00 | 182.948,76 | 42,80% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 173.000,00 | 173.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 173.000,00 | 173.000,00 | 100,00% |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 173.000,00 | 173.000,00 | 100,00% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 173.000,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 254.500,00 | 9.948,76 | 3,91% |
|  | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  | 50.000,00 | 858,00 | 1,72% |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 858,00 | 1,72% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 858,00 |  |
|  | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  | 204.500,00 | 9.090,76 | 4,45% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 197.000,00 | 9.090,76 | 4,61% |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 9.090,76 |  |
| 0111 | K100054 | Kapitalni projekt: Nabava uredske i računalne opreme | 7.000,00 | 2.273,00 | 32,47% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.000,00 | 2.273,00 | 32,47% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 7.000,00 | 2.273,00 | 32,47% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 2.273,00 | 32,47% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 289,00 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 1.984,00 |  |
| 0911 | K100072 | Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića Baltazar | 46.000,00 | 46.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.000,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 40.000,00 |  |
| 0660 | T100003 | Tekući projekt: Nadzor i osnovno održavanje WiFi 4EU | 5.043,00 | 3.881,17 | 76,96% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.043,00 | 3.881,17 | 76,96% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 5.043,00 | 3.881,17 | 76,96% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.389,00 | 2.389,08 | 100,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.389,08 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654,00 | 1.492,09 | 56,22% |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 1.492,09 |  |
| 0111 | T100014 | Tekući projekt: Ulaganje u računalne programe | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | T100030 | Tekući projekt: Nadzor i osnovno održavanje solarnih sustava | 25,00 | 20,80 | 83,20% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 25,00 | 20,80 | 83,20% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 25,00 | 20,80 | 83,20% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 25,00 | 20,80 | 83,20% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20,80 |  |
| 0540 | T100031 | Tekući projekt: Projekt „Južni Velebit" | 1.350,00 | 1.000,00 | 74,07% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.350,00 | 1.000,00 | 74,07% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 1.350,00 | 1.000,00 | 74,07% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.000,00 |  |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 1002 | Program: Zaštita od požara i civilna zaštita | 95.274,00 | 81.586,21 | 85,63% |
| 0220 | A100024 | Aktivnost: Financiranje rada Stožera civilne zaštite | 14.274,00 | 586,21 | 4,11% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 11.274,00 | 586,21 | 5,20% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 11.274,00 | 586,21 | 5,20% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 11.274,00 | 586,21 | 5,20% |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 586,21 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0320 | A100025 | Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Općine Gračac | 79.000,00 | 79.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 79.000,00 | 79.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 79.000,00 | 79.000,00 | 100,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 79.000,00 | 79.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 79.000,00 |  |
| 0320 | A100026 | Aktivnost: Financiranje rada HGSS-a stanice Zadar | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
|  | 1003 | Program: Poticanje razvoja gospodarstva | 112.734,87 | 57.325,52 | 50,85% |
| 0442 | A100003 | Aktivnost: Subvencioniranje obrtnika i poduzetnika | 19.908,00 | 23.164,32 | 116,36% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 19.908,00 | 23.164,32 | 116,36% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 19.908,00 | 23.164,32 | 116,36% |
|  | 35 | Subvencije | 19.908,00 | 23.164,32 | 116,36% |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 23.164,32 |  |
| 0490 | A100027 | Aktivnost: LAG - Lokalna akcijska grupa | 1.412,00 | 1.411,20 | 99,94% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 412,00 | 411,20 | 99,81% |
|  | Izvor 1.3. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi |  | 412,00 | 411,20 | 99,81% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 412,00 | 411,20 | 99,81% |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 411,20 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 1.000,00 |  |
| 0630 | K100012 | Kapitalni projekt: Studijska dokumentacija-VIO Benkovac i JLS aglomeracija | 1.114,87 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 1.114,87 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 1.114,87 | 0,00 | 0,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.114,87 | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | K100070 | Kapitalni projekt: Izmjene Prostornog plana uređenja Općine Gračac | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade |  | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |  | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0421 | T100011 | Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta otpada na poljoprivrednom zemljištu | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.000,00 |  |
| 0421 | T100012 | Tekući projekt: Sanacija poljskih puteva | 20.600,00 | 20.600,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 20.600,00 | 20.600,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 20.600,00 | 20.600,00 | 100,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 20.600,00 | 20.600,00 | 100,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.600,00 |  |
| 0490 | T100013 | Tekući projekt: Održavanje zgrada za redovno korištenje | 10.000,00 | 3.150,00 | 31,50% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 3.150,00 | 31,50% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 10.000,00 | 3.150,00 | 31,50% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 3.150,00 | 31,50% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.150,00 |  |
| 0160 | T100014 | Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 1004 | Program: Zaštita okoliša | 63.433,94 | 26.706,13 | 42,10% |
| 0560 | A100011 | Aktivnost: Higijeničarska služba | 33.183,94 | 21.236,23 | 64,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 29.208,94 | 17.261,23 | 59,10% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 7.636,94 | 0,00 | 0,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.636,94 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 19.908,00 | 16.281,99 | 81,79% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 19.908,00 | 16.281,99 | 81,79% |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 16.281,99 |  |
|  | Izvor 1.4. Ostali opći prihodi i primici |  | 1.664,00 | 979,24 | 58,85% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.664,00 | 979,24 | 58,85% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 979,24 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 3.975,00 | 3.975,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 3.975,00 | 3.975,00 | 100,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.975,00 | 3.975,00 | 100,00% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.975,00 |  |
| 0560 | A100057 | Aktivnost: Odvoz biootpada | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0560 | A100060 | Aktivnost: Sufinanciranje mikročipiranja i sterilizacije pasa | 4.000,00 | 219,90 | 5,50% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 4.000,00 | 219,90 | 5,50% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 4.000,00 | 219,90 | 5,50% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 219,90 | 5,50% |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 219,90 |  |
| 0510 | K100001 | Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Stražbenica | 5.250,00 | 5.250,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 5.250,00 | 5.250,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 5.250,00 | 5.250,00 | 100,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.250,00 | 5.250,00 | 100,00% |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 5.250,00 |  |
| 0510 | K100066 | Kapitalni projekt: Odvoz otpada kao posljedice prirodnih nepogoda | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 1005 | Program: Komunalne djelatnosti i stanovanje | 2.436.470,43 | 1.823.083,14 | 74,82% |
| 0133 | A100006 | Aktivnost: Održavanje groblja | 70.000,00 | 59.570,61 | 85,10% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 70.000,00 | 59.570,61 | 85,10% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 70.000,00 | 59.570,61 | 85,10% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 59.570,61 | 85,10% |
|  | 3223 | Energija |  | 287,39 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 59.203,91 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 79,31 |  |
| 0630 | A100010 | Aktivnost: Kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne usluge Gračac vodovod i odvodnja d.o.o. | 2.654,46 | 2.654,46 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 2.654,46 | 2.654,46 | 100,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 2.654,46 | 2.654,46 | 100,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.654,46 | 2.654,46 | 100,00% |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 2.654,46 |  |
| 0451 | A100012 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 307.678,22 | 220.517,50 | 71,67% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 237.982,00 | 150.821,28 | 63,38% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 237.982,00 | 150.821,28 | 63,38% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 237.982,00 | 150.821,28 | 63,38% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 150.821,28 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 69.696,22 | 69.696,22 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 69.696,22 | 69.696,22 | 100,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 69.696,22 | 69.696,22 | 100,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 69.696,22 |  |
| 0620 | A100015 | Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 20.000,00 | 19.652,18 | 98,26% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 20.000,00 | 19.652,18 | 98,26% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 20.000,00 | 19.652,18 | 98,26% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 19.652,18 | 98,26% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.652,18 |  |
| 0620 | A100018 | Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 20.000,00 | 13.262,76 | 66,31% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 20.000,00 | 13.262,76 | 66,31% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 20.000,00 | 13.262,76 | 66,31% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 13.262,76 | 66,31% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.262,76 |  |
| 0620 | A100019 | Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina | 10.000,00 | 8.194,38 | 81,94% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 8.194,38 | 81,94% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 10.000,00 | 8.194,38 | 81,94% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 8.194,38 | 81,94% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.194,38 |  |
| 0620 | A100028 | Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina | 80.000,00 | 71.694,44 | 89,62% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 40.000,00 | 31.701,88 | 79,25% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 40.000,00 | 31.701,88 | 79,25% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 31.701,88 | 79,25% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 31.701,88 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 40.000,00 | 39.992,56 | 99,98% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 40.000,00 | 39.992,56 | 99,98% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 39.992,56 | 99,98% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 39.992,56 |  |
| 0660 | A100029 | Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 60.000,00 | 37.774,59 | 62,96% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 60.000,00 | 37.774,59 | 62,96% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 60.000,00 | 37.774,59 | 62,96% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 37.774,59 | 62,96% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 37.774,59 |  |
| 0640 | A100030 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 202.700,00 | 117.808,49 | 58,12% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 20.700,00 | 10.432,35 | 50,40% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 20.700,00 | 10.432,35 | 50,40% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.700,00 | 10.432,35 | 97,50% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 10.432,35 |  |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 45.105,00 | 42.555,29 | 94,35% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 45.105,00 | 42.555,29 | 94,35% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 45.105,00 | 42.555,29 | 94,35% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 42.555,29 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 115.000,00 | 64.499,07 | 56,09% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 115.000,00 | 64.499,07 | 56,09% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 115.000,00 | 64.499,07 | 56,09% |
|  | 3223 | Energija |  | 64.499,07 |  |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASL. |  | 21.895,00 | 321,78 | 1,47% |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 20.700,00 | 321,78 | 1,55% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 20.700,00 | 321,78 | 1,55% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 321,78 |  |
|  | Izvor 7.2. Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne št |  | 1.195,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.195,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0620 | A100031 | Aktivnost: Električna energija za vodocrpilišta | 18.399,75 | 18.399,75 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 18.399,75 | 18.399,75 | 100,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 18.399,75 | 18.399,75 | 100,00% |
|  | 35 | Subvencije | 18.399,75 | 18.399,75 | 100,00% |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 18.399,75 |  |
| 0510 | A100034 | Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada | 10.000,00 | 7.045,04 | 70,45% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 10.000,00 | 7.045,04 | 70,45% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 10.000,00 | 7.045,04 | 70,45% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 7.045,04 | 70,45% |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 7.045,04 |  |
| 0630 | A100036 | Aktivnost: Kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne uslugeVodovod i odvodnja d.o.o. Zadar | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 4.000,00 |  |
| 0630 | A100037 | Aktivnost: Kapitalna potpora za projektnu dokumentaciju- vodovod industrijska zona Tomingaj - Kijani | 4.000,00 | 776,18 | 19,40% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 4.000,00 | 776,18 | 19,40% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 4.000,00 | 776,18 | 19,40% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.000,00 | 776,18 | 19,40% |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 776,18 |  |
| 0660 | K100008 | Kapitalni projekt: Izrada Urbanističkog plana uređenja | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 10.000,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0650 | K100015 | Kapitalni projekt: Nabava opreme trgovačkom društvu "Gračac Čistoća" | 50.000,00 | 43.337,50 | 86,68% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 50.000,00 | 43.337,50 | 86,68% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 50.000,00 | 43.337,50 | 86,68% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 50.000,00 | 43.337,50 | 86,68% |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 43.337,50 |  |
| 0660 | K100029 | Kapitalni projekt: Sanacija i uređenje ulica u naselju Gračac | 757.000,00 | 591.716,25 | 78,17% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 123.268,00 | 120.881,30 | 98,06% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 123.268,00 | 120.881,30 | 98,06% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.268,00 | 120.881,30 | 98,06% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 120.881,30 |  |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 89.732,00 | 7.125,00 | 7,94% |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume |  | 89.732,00 | 7.125,00 | 7,94% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.732,00 | 7.125,00 | 7,94% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 7.125,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 544.000,00 | 463.709,95 | 85,24% |
|  | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  | 544.000,00 | 463.709,95 | 85,24% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 544.000,00 | 463.709,95 | 85,24% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 463.709,95 |  |
| 0660 | K100035 | Kapitalni projekt: Nabava urbane opreme i galanterije | 10.000,00 | 8.541,15 | 85,41% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 10.000,00 | 8.541,15 | 85,41% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 10.000,00 | 8.541,15 | 85,41% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 8.541,15 | 85,41% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 8.541,15 |  |
| 0660 | K100039 | Kapitalni projekt: Uređenje poučnog puta prema Vrelu Zrmanje | 106.750,00 | 41.547,50 | 38,92% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 63.900,00 | 41.547,50 | 65,02% |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume |  | 63.900,00 | 41.547,50 | 65,02% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57.650,00 | 41.547,50 | 72,07% |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 41.547,50 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 42.850,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  | 42.850,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0640 | K100070 | Kapitalni projekt: Proširenje i modernizacija javne rasvjete u naselju Gračac | 20.500,00 | 20.499,99 | 100,00% |
|  | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASL. |  | 20.500,00 | 20.499,99 | 100,00% |
|  | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 20.500,00 | 20.499,99 | 100,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.500,00 | 20.499,99 | 100,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 20.499,99 |  |
| 0660 | K100075 | Kapitalni projekt: Građevinski radovi na grobljima | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 30.000,00 |  |
| 0660 | K100076 | Kapitalni projekt: Sanacija javnih površina | 11.000,00 | 4.000,00 | 36,36% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.225,00 | 4.000,00 | 76,56% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 5.225,00 | 4.000,00 | 76,56% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.225,00 | 4.000,00 | 76,56% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.000,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 5.775,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna |  | 5.775,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| 066 | K100079 | Kapitalni projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta nakon prirodne nepogode | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | K100079 | Kapitalni projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta nakon prirodne nepogode | 525.900,00 | 446.395,37 | 84,88% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 525.900,00 | 446.395,37 | 84,88% |
|  | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  | 525.900,00 | 446.395,37 | 84,88% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 525.900,00 | 446.395,37 | 84,88% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 446.395,37 |  |
| 0660 | K100080 | Kapitalni projekt: Izrada elaborata ucrtavanja nerazvrstanih cesta | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 4.2. Komunalna naknada |  | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0630 | T100033 | Tekući projekt: Sanacija dijela gravitacijske seoske vodovodne mreže | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi proračuna |  | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 16.000,00 |  |
| 0660 | T100044 | Tekući projekt: Opremanje unutarnjeg prostora TIC-a | 21.225,00 | 20.875,00 | 98,35% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 10.875,00 | 10.875,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 10.875,00 | 10.875,00 | 100,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.875,00 | 10.875,00 | 100,00% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 10.875,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 10.350,00 | 10.000,00 | 96,62% |
|  | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |  | 10.350,00 | 10.000,00 | 96,62% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.350,00 | 10.000,00 | 96,62% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 10.000,00 |  |
| 0640 | T100046 | Tekući projekt: Akcijski planovi vanjske rasvjete | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0980 | T100047 | Tekući projekt: Izobrazbeno informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom | 9.463,00 | 8.820,00 | 93,21% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 2.450,00 | 1.807,00 | 73,76% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 2.450,00 | 1.807,00 | 73,76% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.450,00 | 1.807,00 | 73,76% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.807,00 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 7.013,00 | 7.013,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 7.013,00 | 7.013,00 | 100,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.013,00 | 7.013,00 | 100,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.013,00 |  |
|  | 1006 | Program: Javne potrebe u sportu | 26.550,00 | 18.900,00 | 71,19% |
| 0860 | A100032 | Aktivnost: Financiranje programa | 25.250,00 | 18.900,00 | 74,85% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 25.250,00 | 18.900,00 | 74,85% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 25.250,00 | 18.900,00 | 74,85% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 25.250,00 | 18.900,00 | 74,85% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 18.900,00 |  |
| 0860 | A100033 | Aktivnost: Održavanje sportskih natjecanja i manifestacija | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 1007 | Program: Javne potrebe u kulturi i religiji | 81.901,00 | 61.236,37 | 74,77% |
| 0860 | A100034 | Aktivnost: Financiranje programa javnih potreba u kulturi | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.900,00 |  |
| 0860 | A100035 | Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.636,00 |  |
| 0860 | A100036 | Aktivnost: Sajam - Jesen u Gračacu | 8.300,00 | 6.534,11 | 78,72% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 8.300,00 | 6.534,11 | 78,72% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 8.300,00 | 6.534,11 | 78,72% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 8.300,00 | 6.534,11 | 78,72% |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 375,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 900,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.432,61 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 600,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.000,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 2.094,71 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 131,79 |  |
| 0860 | T100017 | Tekući projekt: Obilježavanje Dana Općine, blagdana i praznika | 17.665,00 | 17.803,73 | 100,79% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 17.665,00 | 17.803,73 | 100,79% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 17.665,00 | 17.803,73 | 100,79% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 17.665,00 | 17.803,73 | 100,79% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.005,36 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 6.148,50 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 7.963,12 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.686,75 |  |
| 0860 | T100018 | Tekući projekt: Sajam - Božić u Gračacu | 23.200,00 | 9.020,58 | 38,88% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 23.200,00 | 9.020,58 | 38,88% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 23.200,00 | 9.020,58 | 38,88% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 23.200,00 | 9.020,58 | 38,88% |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.500,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.600,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 4.412,50 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 508,08 |  |
| 0860 | T100021 | Tekući projekt: Kulturno ljeto Gračac | 21.000,00 | 16.141,95 | 76,87% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 21.000,00 | 16.141,95 | 76,87% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 21.000,00 | 16.141,95 | 76,87% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 21.000,00 | 16.141,95 | 76,87% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.000,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 7.978,02 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.532,39 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 631,54 |  |
| 0860 | T100041 | Tekući projekt: Uskrs u Gračacu | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 200,00 |  |
|  | 1008 | Program: Javne potrebe u školstvu i predškolskom odgoju | 88.751,00 | 81.123,28 | 91,41% |
| 0941 | A100005 | Aktivnost: Stipendiranje studenata | 54.000,00 | 52.925,00 | 98,01% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 54.000,00 | 52.925,00 | 98,01% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 54.000,00 | 52.925,00 | 98,01% |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 54.000,00 | 52.925,00 | 98,01% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 52.925,00 |  |
| 0912 | A100038 | Aktivnost: Sufinanciranje programa škola | 8.327,00 | 6.740,00 | 80,94% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 8.327,00 | 6.740,00 | 80,94% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 8.327,00 | 6.740,00 | 80,94% |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.327,00 | 6.740,00 | 80,94% |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.031,00 |  |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 5.709,00 |  |
| 0922 | A100039 | Aktivnost: Sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola | 17.260,00 | 15.132,16 | 87,67% |
|  | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 17.260,00 | 15.132,16 | 87,67% |
|  | Izvor 4.5. Ostali nespomenuti prihodi |  | 17.260,00 | 15.132,16 | 87,67% |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.260,00 | 15.132,16 | 87,67% |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 15.132,16 |  |
| 0860 | A100040 | Aktivnost: Sufinanciranje Bibliobusa na području Općine Gračac | 664,00 | 663,62 | 99,94% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 664,00 | 663,62 | 99,94% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 664,00 | 663,62 | 99,94% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 663,62 | 99,94% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 663,62 |  |
| 0911 | A100041 | Aktivnost: Prijevoz predškolske djece | 3.500,00 | 2.862,50 | 81,79% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 3.500,00 | 2.862,50 | 81,79% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 3.500,00 | 2.862,50 | 81,79% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 2.862,50 | 81,79% |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 2.862,50 |  |
| 0922 | A100053 | Aktivnost: Stipendiranje učenika Srednje škole Gračac | 5.000,00 | 2.800,00 | 56,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 5.000,00 | 2.800,00 | 56,00% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 5.000,00 | 2.800,00 | 56,00% |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 2.800,00 | 56,00% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.800,00 |  |
|  | 1009 | Program: Socijalni program | 173.355,02 | 168.280,60 | 97,07% |
| 1090 | A100007 | Aktivnost: Pomoć udrugama branitelja proizašlih iz Domovinskog rata | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.600,00 |  |
| 0912 | A100008 | Aktivnost: Sufinanciranje kupnje školske opreme i pribora učenicima osnovnih i srednjih škola | 20.240,00 | 20.240,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 20.240,00 | 20.240,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 20.240,00 | 20.240,00 | 100,00% |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.240,00 | 20.240,00 | 100,00% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 20.240,00 |  |
| 1070 | A100042 | Aktivnost: Pomoći prema Socijalnom programu | 43.115,02 | 42.115,02 | 97,68% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 43.115,02 | 42.115,02 | 97,68% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 43.115,02 | 42.115,02 | 97,68% |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.000,00 | 42.000,00 | 97,67% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 42.000,00 |  |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 115,02 | 115,02 | 100,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 115,02 |  |
| 1020 | A100044 | Aktivnost: Briga o osobama treće životne dobi sufinanciranjem osnovnih životnih potreba | 26.000,00 | 25.689,00 | 98,80% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 26.000,00 | 25.689,00 | 98,80% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 26.000,00 | 25.689,00 | 98,80% |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.000,00 | 25.689,00 | 98,80% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 25.689,00 |  |
| 1020 | A100045 | Aktivnost: Financiranje Crvenog križa za Projekt "Mobilnog tima" | 45.700,00 | 43.636,58 | 95,48% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 45.700,00 | 43.636,58 | 95,48% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 45.700,00 | 43.636,58 | 95,48% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 45.700,00 | 43.636,58 | 95,48% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 43.636,58 |  |
| 1090 | A100046 | Aktivnost: Financiranje redovnih djelatnosti Crvenog križa | 28.200,00 | 28.000,00 | 99,29% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 28.200,00 | 28.000,00 | 99,29% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 28.200,00 | 28.000,00 | 99,29% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 28.200,00 | 28.000,00 | 99,29% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 28.000,00 |  |
| 1020 | A100047 | Aktivnost: Sufinanciranje programa rada neprofitnih organizacija na području socijalne skrbi | 7.500,00 | 6.000,00 | 80,00% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.500,00 | 6.000,00 | 80,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 7.500,00 | 6.000,00 | 80,00% |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.500,00 | 6.000,00 | 80,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.000,00 |  |
|  | 1011 | Program: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH | 20.000,00 | 481,62 | 2,41% |
| 0160 | A100050 | Aktivnost: Provedba aktivnosti programa upravljanja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH | 20.000,00 | 481,62 | 2,41% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 20.000,00 | 481,62 | 2,41% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 20.000,00 | 481,62 | 2,41% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 481,62 | 2,41% |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 481,62 |  |
|  | GLAVA 10202 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU |  | 552.007,00 | 490.333,77 | 88,83% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 388.507,00 | 336.306,12 | 86,56% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 388.500,00 | 336.306,12 | 86,57% |
|  | Izvor 1.5.1 Prihodi od fin. imovine - prihodi korisnika |  | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 34.000,00 | 25.796,71 | 75,87% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 34.000,00 | 25.796,71 | 75,87% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 129.500,00 | 128.230,94 | 99,02% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 128.000,00 | 128.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1.3 Tekuće pomoći iz drž.proračuna-prihodi korisnika |  | 1.500,00 | 230,94 | 15,40% |
|  | PROR. KORISNIK 34475 Dječji vrtić Baltazar |  | 552.007,00 | 490.333,77 | 88,83% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 388.507,00 | 336.306,12 | 86,56% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 388.500,00 | 336.306,12 | 86,57% |
|  | Izvor 1.5.1 Prihodi od fin. imovine - prihodi korisnika |  | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 34.000,00 | 25.796,71 | 75,87% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 34.000,00 | 25.796,71 | 75,87% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 129.500,00 | 128.230,94 | 99,02% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 128.000,00 | 128.000,00 | 100,00% |
|  | Izvor 5.1.3 Tekuće pomoći iz drž.proračuna-prihodi korisnika |  | 1.500,00 | 230,94 | 15,40% |
|  | 1008 | Program: Javne potrebe u školstvu i predškolskom odgoju | 552.007,00 | 490.333,77 | 88,83% |
| 0911 | A100051 | Aktivnost: Redovna djelatnost dječjeg vrtića | 552.007,00 | 490.333,77 | 88,83% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 388.507,00 | 336.306,12 | 86,56% |
|  | Izvor 1.2. Prihodi od nefinancijske imovine |  | 388.500,00 | 336.306,12 | 86,57% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 323.000,00 | 291.067,39 | 90,11% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 234.153,22 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 18.591,81 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 38.322,36 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 65.500,00 | 45.238,73 | 69,07% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.194,29 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.286,91 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 11.579,21 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 9.432,07 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.829,78 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 993,96 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.395,98 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.081,98 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 4.151,11 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 293,44 |  |
|  | Izvor 1.5.1 Prihodi od fin. imovine - prihodi korisnika |  | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 34.000,00 | 25.796,71 | 75,87% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 34.000,00 | 25.796,71 | 75,87% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 33.400,00 | 24.808,91 | 74,28% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 654,80 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 765,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.585,24 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 10.772,57 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 2.437,76 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 378,83 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 680,55 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 3.069,84 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 355,37 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 233,64 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 314,23 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 645,49 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.711,30 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 188,80 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15,49 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 600,00 | 987,80 | 164,63% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 987,80 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 129.500,00 | 128.230,94 | 99,02% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 128.000,00 | 128.000,00 | 100,00% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 128.000,00 | 128.000,00 | 100,00% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 109.700,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 18.300,00 |  |
|  | Izvor 5.1.3 Tekuće pomoći iz drž.proračuna-prihodi korisnika |  | 1.500,00 | 230,94 | 15,40% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 230,94 | 76,98% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 230,94 |  |
|  | GLAVA 10203 USTANOVE U KULTURI |  | 96.626,00 | 75.981,29 | 78,63% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 87.426,00 | 70.245,71 | 80,35% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 87.426,00 | 70.245,71 | 80,35% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 600,00 | 92,97 | 15,50% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 600,00 | 92,97 | 15,50% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 8.600,00 | 5.642,61 | 65,61% |
|  | Izvor 5.3.2 Kap. pomoći iz drž. pror. - prihodi korisnika |  | 8.200,00 | 5.642,61 | 68,81% |
|  | Izvor 5.4.1 Kap. pomoći iz žup. pror. - prihodi korisnika |  | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | PROR. KORISNIK 34539 Knjižnica i čitaonica Gračac |  | 96.626,00 | 75.981,29 | 78,63% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 87.426,00 | 70.245,71 | 80,35% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 87.426,00 | 70.245,71 | 80,35% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 600,00 | 92,97 | 15,50% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 600,00 | 92,97 | 15,50% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 8.600,00 | 5.642,61 | 65,61% |
|  | Izvor 5.3.2 Kap. pomoći iz drž. pror. - prihodi korisnika |  | 8.200,00 | 5.642,61 | 68,81% |
|  | Izvor 5.4.1 Kap. pomoći iz žup. pror. - prihodi korisnika |  | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 1007 | Program: Javne potrebe u kulturi i religiji | 96.626,00 | 75.981,29 | 78,63% |
| 0820 | A100053 | Aktivnost: Redovna djelatnost knjižnice | 86.566,00 | 68.978,68 | 79,68% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 86.066,00 | 68.885,71 | 80,04% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 86.066,00 | 68.885,71 | 80,04% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 66.177,00 | 58.747,10 | 88,77% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 45.909,33 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.340,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.497,77 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 18.914,00 | 9.516,49 | 50,31% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 547,69 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 356,48 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 987,87 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.247,40 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 981,21 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 411,06 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.115,30 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.550,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 869,48 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 250,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 200,00 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 975,00 | 622,12 | 63,81% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 622,12 |  |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 500,00 | 92,97 | 18,59% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 500,00 | 92,97 | 18,59% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 92,97 | 18,59% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 92,97 |  |
| 0820 | K100002 | Kapitalni projekt: Nabava novih publikacija za knjižnicu | 10.060,00 | 7.002,61 | 69,61% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 1.360,00 | 1.360,00 | 100,00% |
|  | Izvor 1.1. Prihodi od poreza |  | 1.360,00 | 1.360,00 | 100,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.360,00 | 1.360,00 | 100,00% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 860,00 |  |
|  | 4241 | Knjige |  | 500,00 |  |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 8.600,00 | 5.642,61 | 65,61% |
|  | Izvor 5.3.2 Kap. pomoći iz drž. pror. - prihodi korisnika |  | 8.200,00 | 5.642,61 | 68,81% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.200,00 | 5.642,61 | 68,81% |
|  | 4241 | Knjige |  | 5.642,61 |  |
|  | Izvor 5.4.1 Kap. pomoći iz žup. pror. - prihodi korisnika |  | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | GLAVA 10204 ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE |  | 1.066.200,00 | 936.872,38 | 87,87% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.000,00 | 8.743,97 | 124,91% |
|  | Izvor 1.1.1 Ustupljeni dio poreza i prireza za vatrogasne postrojbe |  | 7.000,00 | 8.743,97 | 124,91% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 30.200,00 | 14.546,75 | 48,17% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 30.200,00 | 14.546,75 | 48,17% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 1.029.000,00 | 913.581,66 | 88,78% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 479.466,00 | 387.203,51 | 80,76% |
|  | Izvor 5.5. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |  | 532.534,00 | 522.945,66 | 98,20% |
|  | Izvor 5.6. Potpora Vatrogasne zajednice |  | 17.000,00 | 3.432,49 | 20,19% |
|  | PROR. KORISNIK 34514 Javna vatrogasna postrojba Gračac |  | 1.066.200,00 | 936.872,38 | 87,87% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.000,00 | 8.743,97 | 124,91% |
|  | Izvor 1.1.1 Ustupljeni dio poreza i prireza za vatrogasne postrojbe |  | 7.000,00 | 8.743,97 | 124,91% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 30.200,00 | 14.546,75 | 48,17% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 30.200,00 | 14.546,75 | 48,17% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 1.029.000,00 | 913.581,66 | 88,78% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 479.466,00 | 387.203,51 | 80,76% |
|  | Izvor 5.5. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |  | 532.534,00 | 522.945,66 | 98,20% |
|  | Izvor 5.6. Potpora Vatrogasne zajednice |  | 17.000,00 | 3.432,49 | 20,19% |
|  | 1002 | Program: Zaštita od požara i civilna zaštita | 1.066.200,00 | 936.872,38 | 87,87% |
| 0320 | A100052 | Aktivnost: Redovna djelatnost javnog vatrogastva | 539.534,00 | 531.689,63 | 98,55% |
|  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  | 7.000,00 | 8.743,97 | 124,91% |
|  | Izvor 1.1.1 Ustupljeni dio poreza i prireza za vatrogasne postrojbe |  | 7.000,00 | 8.743,97 | 124,91% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 8.743,97 | 124,91% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 8.743,97 |  |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 532.534,00 | 522.945,66 | 98,20% |
|  | Izvor 5.5. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |  | 532.534,00 | 522.945,66 | 98,20% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 532.534,00 | 522.945,66 | 98,20% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 353.000,00 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 79.534,00 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |  | 20.411,66 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 70.000,00 |  |
| 0320 | K100067 | Kapitalni projekt: Nabava opreme JVP | 30.200,00 | 14.546,75 | 48,17% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 30.200,00 | 14.546,75 | 48,17% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 30.200,00 | 14.546,75 | 48,17% |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.200,00 | 14.546,75 | 48,17% |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 6.671,75 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 7.875,00 |  |
| 0320 | T100036 | Tekući projekt: Redovna djelatnost javnog vatrogastva izvan minimalnih standarda | 496.466,00 | 390.636,00 | 78,68% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 496.466,00 | 390.636,00 | 78,68% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 479.466,00 | 387.203,51 | 80,76% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 373.466,00 | 306.959,23 | 82,19% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 148.434,26 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 6.508,20 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 43.019,29 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 44.997,29 |  |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |  | 28.525,17 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 35.475,02 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 105.000,00 | 79.305,36 | 75,53% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 19,40 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.355,45 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 130,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 989,60 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 18.310,45 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.290,07 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 703,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 4.785,50 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 2.764,81 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.058,04 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.543,38 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.900,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 126,45 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.920,84 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 4.949,81 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 458,56 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 938,92 | 93,89% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 938,92 |  |
|  | Izvor 5.6. Potpora Vatrogasne zajednice |  | 17.000,00 | 3.432,49 | 20,19% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 3.432,49 | 34,32% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.432,49 |  |
|  | GLAVA 10205 USTANOVE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA |  | 53.680,00 | 42.713,44 | 79,57% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 53.675,00 | 42.713,44 | 79,58% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 53.675,00 | 42.713,44 | 79,58% |
|  | PROR. KORISNIK 50830 Razvojna agencija Općine Gračac |  | 53.680,00 | 42.713,44 | 79,57% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 53.675,00 | 42.713,44 | 79,58% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 53.675,00 | 42.713,44 | 79,58% |
|  | 1013 | Program: Djelatnost razvojne agencije | 53.680,00 | 42.713,44 | 79,57% |
| 0474 | A100056 | Aktivnost: Redovna djelatnost razvojne agencije Općine Gračac | 53.680,00 | 42.713,44 | 79,57% |
|  | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI |  | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika |  | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 34 | Financijski rashodi | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Izvor 5. POMOĆI |  | 53.675,00 | 42.713,44 | 79,58% |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 53.675,00 | 42.713,44 | 79,58% |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 45.070,00 | 37.841,52 | 83,96% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 31.788,49 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 700,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.353,03 |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.885,00 | 3.384,95 | 49,16% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 473,17 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 247,28 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 339,71 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 80,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 2.211,61 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 33,18 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 250,00 | 242,18 | 96,87% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 242,18 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.470,00 | 1.244,79 | 84,68% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 416,99 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 827,80 |  |

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 2025. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Gračac“.

Na sadržaj i rokove godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe novog Zakona o proračunu (NN br.144/2021) koji je na snazi od 01. siječnja 2022. godine te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 25/2023).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 2025. godinu ujedno je i konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika. Proračunski korisnici su:

1. Vatrogasna postrojba Gračac

2. Dječji vrtić Baltazar

3. Knjižnica i čitaonica Gračac

4. Mjesni odbor Srb

5. Vijeće srpske nacionalne manjine

6. Razvojna agencija Općine Gračac

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ukupno ostvareni prihodi i primici iznosili 4.580.858,22	eur, odnosno za 36,65% više nego u  2024.g.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 5.253.826,05 eur, odnosno za 50,80% više nego 2024.g.

Iz navedenog proizlazi da je Općina Gračac u izvještajnom razdoblju svojim poslovanjem rezultirala manjkom prihoda  u iznosu od 672.967,83	eura.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladno Pravilniku sastavlja se:

►Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela);

►Izvršenje po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine).

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Gračac se nije zaduživala (ni dugoročno, ni kratkoročno), te nije koristila prekoračenje na poslovnom računu.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Gračac tijekom 2025. godine nije koristila proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Gračac nije davala jamstva.

6. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA UNUTAR RAZDJELA

U izvještajnom razdoblju nije bilo preraspodjela proračunskih sredstava.

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

7.1.1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 4.580.858,22 eura, i to 4.541.329,69 eura prihoda poslovanja ili 66,96% od planiranog, te 39.528,53 eura od prodaje nefinancijske imovine ili 95,94% od planiranog.

Ukupni prihodi proračuna u izvještajnom razdoblju su za 36,65% više ostvareni nego u istom razdoblju prethodne godine, odnosno za 1.228.612,65 eura više.

Izvršeni prihodi u 2025.  godini :

Prihodi od poreza

Ostvareni su u iznosu od 764.33,34 eur što je za 114.143,38 eura ili 17,55% više nego u 2024. godini, odnosno 81,46 % u odnosu na plan.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ostvarene su u iznosu od 2.757.622,32 eur, što je za 1.153.244,00 eur  ili 71,88% više nego u 2024.godini, odnosno 69,37% u odnosu na plan.

Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 550.448,88 eur što je za 35.418,87 eur ili 6,05% manje nego u 2024. godini, odnosno 46,86% u odnosu na plan.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ostvareni su u iznosu 437.252,85 eur što je za 24.315,75 eur ili 5,89% više nego u 2024. godini, odnosno 67,51% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ostvareni su u iznosu od 31.632,30 eur što je za 17.512,12 eur ili 35,63% manje nego u 2024. godini, odnosno 68,62% u odnosu na plan. Odnose se na prihode proračunskih korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Tijekom izvještajnog razdoblja prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi nisu ostvareni.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 39.528,53 eur što je za 9.959,69 eur ili 20,13 % manje nego u 2024.godini, odnosno 95,94% u odnosu na plan.

PRIMICI

Tijekom izvještajnog razdoblja primici nisu ostvareni.

  - 7.1.2. RASHODI I IZDACI

Ukupno su ostvareni rashodi i izdaci od 5.253.826,05 eur i to 3.814.251,83 eura rashoda poslovanja ili 80,23% od planiranog, te 1.439.574,22 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine ili 69,57% od planiranog.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 50,80%, odnosno za 1.769.851,38 eura.

Izvršeni rashodi u 2025. godini :

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u općinskoj upravi i svih proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 1.652.090,97eur ili 87,77% od planiranog. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 31,45%.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.133.529,03 eur ili 65,88 % od planiranog. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 21,58%. Čine ih naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 7.068,99 eur ili 67,96% od planiranog. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,13%. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te zatezne kamate.

Subvencije

Subvencije su ostvarene u iznosu od 116.348,07 eur ili 100,03% od planiranog. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 2,21%.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Izvršene su u iznosu od 478.476,73 eur ili 88,77% od planiranog. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 9,11%.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade su ostvarene u iznosu od 165.603,21 eur ili 94,72% od planiranog. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 3,15%.

Ostali rashodi

Ostali rashodi su ostvareni u iznosu od 261.134,83 eur ili 84,05% od planiranog. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 4,97%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.439.574,22 eur ili 69,57% od planiranog. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 27,40%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.256.625,46 eur ili 77,12% od planiranog. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 23,92%.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ostvareni u iznosu od 182.948,76 eur ili 41,58% od planiranog. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 3,48%.

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled rashoda Općine Gračac.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima. U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

7.2. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE na 31.12.2025.

| PRORAČUN/KORISNIK | IZNOS |
| --- | --- |
| Općina Gračac | 283.742,24 |
| Vatrogasna postrojba Gračac | 45.650,11 |
| Dječji vrtić Baltazar | 44.646,34 |
| Knjižnica i čitaonica Gračac | 1.450,21 |
| Vijeće srpske nacionalne manjine | 0,00 |
| Mjesni odbor Srb | 0,00 |
| Razvojna agencija Općine Gračac | 0,00 |

7.3. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA na 31.12.2025.

| PRORAČUN/KORISNIK | DOSPJELE | NEDOSPJELE | SVEUKUPNO |
| --- | --- | --- | --- |
| Općina Gračac | 7.691,46 | 268.689,28 | 276.380,74 |
| Vatrogasna postrojba Gračac | 0,00 | 78.766,46 | 78.766,46 |
| Dječji vrtić Baltazar | 3.136,68 | 40.028,06 | 43.164,74 |
| Knjižnica i čitaonica Gračac | 0,00 | 4.625,38 | 4.625,38 |
| Vijeće srpske nacionalne manjine | 7.855,72 | 0,00 | 7.855,72 |
| Mjesni odbor Srb | 114,36 | 0,00 | 114,36 |
| Razvojna agencija Općine Gračac | 187,37 | 3.042,73 | 3.230,10 |

7.4. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA na 31.12.2025.

| PRORAČUN/KORISNIK | IZNOS (u eurima) |
| --- | --- |
| Općina Gračac | 7.466,19 |
| Vatrogasna postrojba Gračac | 0,00 |
| Dječji vrtić Baltazar | 4.859,78 |
| Knjižnica i čitaonica Gračac | 0,00 |
| Vijeće srpske nacionalne manjine | 0,00 |
| Mjesni odbor Srb | 0,00 |

OPĆINA GRAČAC- POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

NA DAN 31. 12. 2025.

| Broj: | TUŽITELJ: | TUŽENIK: | SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA: | PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA (KAO OBVEZA ILI IMOVINA) | PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Psp-11/2021-2 Gž-318/2024, ŽS PU Revd-5593/2025 | G. L. G. D. G. Lj. | 1. A. P. 2. Općina Gračac | Tužba zbog smetanja posjeda | Slijedom odbijanja tužbe i odbijanja žalbe tužiteljica Općina Gračac može očekivati prihod 497,71 eura na ime parničnih troškova uvećano za z. z. kamate | Procijenjeno vrijeme priljeva je 31. 12. 2026. |
| P-136/2025 | A. H. K. i D. H. | Općina Gračac | Ispravka (Stvarno - pravo vlasništva nekretnine) | U slučaju usvajanja tužbenog zahtjeva može se očekivati odljev troškova parničnog postupka u iznosu od 1.327,01 eura uvećano za z. z. kamate | Procijenjeno vrijeme odljeva je 31. 12. 2026. |
| P-133/2025 | N. O. | Općina Gračac | Tužba radi brisanja upisa | U slučaju usvajanja tužbenog zahtjeva može se očekivati odljev troškova parničnog postupka u iznosu od 1.327,22 eura uvećano za z. z. kamate | Procijenjeno vrijeme odljeva je 31. 12. 2026. |
| P-114/2025 | Š. J. | Općina Gračac | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva | U slučaju usvajanja tužbenog zahtjeva može se očekivati odljev troškova parničnog postupka u iznosu od 1.328,00 eura uvećano za z. z. kamate | Procijenjeno vrijeme odljeva je 31. 12. 2026. |
| P-88/2025 | B. V. | Općina Gračac | Tužba radi stvarnog prava- ostalo | U slučaju usvajanja tužbenog zahtjeva može se očekivati odljev troškova parničnog postupka u iznosu od 332,00 eura uvećano za z. z. kamate | Procijenjeno vrijeme odljeva je 31. 12. 2026. |
| Pn-21/2021-58 | J.R. zastupan po M.R. | Dječji vrtić Baltazar | Tužba radi naknade štete zbog nastalih fizičkih ozljeda djeteta J.R., na igralištu Dječjeg vrtića Baltazar | Po presudi Općinskog suda u Gospiću određena novčana kazna iznosi 4859,78 eura, te u ime troška postupka 1881,13 eur. Uložena je žalba na isto. | Procijenjeno vrijeme odljeva je 31.12.2026. |

Budući da je tablica stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2025. godinu, ona je kao takva predana Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u veljači 2026. Godine.

7.5.OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA S CILJEVIMA KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

NAZIV PROGRAMA: 1000 Redovne djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela-realizacija: 185.005,57 EUR

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je omogućiti funkcioniranje Općinskog vijeća, te izvršnog tijela.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A10001 Obavljanje redovnih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela odnosi se na redovite naknade članovima vijeća,  plaće načelnika i zamjenika načelnika iz redova nacionalnih manjina, te redovnu reprezentaciju. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 73,53%.

Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka odnosi se na redovno financiranje i izvršena je u vrijednosti od 82,54%.

Aktivnost A100004 Donacije po odluci Općinskog načelnika odnosi se na redovne donacije građanima i kućanstvima, izvršena u vrijednosti od 70,70%.

NAZIV PROGRAMA/PRORAČUNSKI KORISNIK: 1000 Redovne djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela/Mjesni odbor Srb

CILJ PROGRAMA: Cilj programa jesu redovne djelatnosti mjesnog odbora Srb.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100054 Redovna djelatnost mjesnog odbora Srb je izvršena u vrijednosti od 98,99%.

NAZIV PROGRAMA/PRORAČUNSKI KORISNIK: 1000 Redovne djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela/Vijeće srpske nacionalne manjine

CILJ PROGRAMA: Cilj programa jesu redovne djelatnosti Vijeća srpske nacionalne manjine.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100055 Vijeće srpske nacionalne manjine je izvršena u vrijednosti od 122,90%.

NAZIV PROGRAMA: 1000 Redovne djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela

CILJ PROGRAMA:Izbor predstavničkih i izvršnih tijela

REALIZACIJA PROGRAMA: Aktivnost A100063 Lokalni izbori

Aktivnost A100063 Lokalni izbori je izvršena u vrijednosti 64,75%.

NAZIV PROGRAMA: 1000 Redovne djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela

CILJ PROGRAMA: Predmet nabave je službeno vozilo za potrebe obavljanja poslova i zadataka općinskog načelnika i općinske uprave, uključujući terenske obilaske, službena putovanja i druge aktivnosti iz samoupravnog djelokruga Općine.

REALIZACIJA PROGRAMA:Kapitalni projekt K100001 Nabava službenog vozila izvršen je u vrijednosti 100%.

NAZIV PROGRAMA: 1001 Redovne djelatnosti upravnog tijela-realizacija: 1.203.545,01 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je omogućiti funkcioniranje upravnog odjela radi obavljanja poslova za Općinskog načelnika i  Općinsko vijeće, zatim poslova protokola, odnosa s javnošću, suradnje sa drugim gradovima i općinama, objave službenog glasila Općine, te obavljanje općih i kadrovskih poslova.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A10020 Obavljanje redovnih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela odnosi se na redovite rashode za djelatnike, te rashode za materijal i energiju, usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 65,94%.

Aktivnost A100022 Održavanje KIC-a, izvršena je u vrijednosti od 40,55%.

Aktivnost A100023 Održavanje Doma u Srbu izvršena je u vrijednosti od 6,32%.

Aktivnost A100058 Javni linijski prijevoz putnika na županijskoj liniji, izvršen u vrijednosti od 95,88%.

Aktivnost A100059 Povrat sredstava u državni proračun izvršen je u vrijednosti od 100%.

Kapitalni projekt K100053 Energetska obnova javne zgrade Općine Gračac, izvršen u vrijednosti od 42,80%.

Kapitalni projekt K100054 Nabava uredske i računalne opreme izvršena je u vrijednosti od 32,47%.

Kapitalni projekt K100072 Opremanje dječjeg vrtića Baltazar izvršen je u vrijednosti 100%.

Tekući projekt T100003 Nadzor i osnovno održavanje WIFI4EU, izvršen u vrijednosti 76,96%.

Tekući projekt T100030 Nadzor i osnovno održavanje solarih sustava izvršen je u vrijednosti 83,20%.

Tekući projekt T100031 Projekt „Južni Velebit“  izvršen je u vrijednosti 74,07%.

NAZIV PROGRAMA: 1002 Zaštita od požara i civilna zaštita-realizacija: 81.586,21 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je provođenje zaštite stanovništva od požara.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100024 Financiranje rada Stožera civilne zaštite  je izvršena u vrijednosti od 4,11%.

Aktivnost A100004 Financiranje Vatrogasne zajednice Općine Gračac, izvršena je u vrijednosti od 100,00%.

Aktivnost A100005 Financiranje rada HGSS-a stanice Zadar, izvršena je u vrijednosti od 100%.

NAZIV PROGRAMA: 1003 Poticanje razvoja gospodarstva-realizacija: 57.325,52 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je rasterećenje gospodarskih subjekata, poticanje razvoja poduzetništva. Osim toga, pružanje podrške radu Lokalne akcijske grupe, očuvati ruralni prostor.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100003 Subvencioniranje obrtnika i poduzetnika, izvršena je u vrijednosti od 60,18%. U izvršenju programa iskazano je odstupanje zbog pogrešnog evidentiranja izvoda na istoj strani kao i knjižno zaduženje u prethodnom razdoblju. Budući da su takva stanja prenesena kao početna stanja u tekuću godinu, u izvještaju je evidentiran veći iznos od stvarno ostvarenog izvršenja. Navedeno odstupanje predstavlja računovodstvenu pogrešku tehničke naravi te ne odražava stvarno izvršenje programa. Po izvršenom usklađenju knjiženja stanje će odgovarati stvarno ostvarenim poslovnim događajima.

Aktivnost A100027 LAG je izvršena u vrijednosti od 99,94%.

Tekući projekt T100011 Sanacija divljih odlagališta otpada na polj. zemljištu  izvršen je u vrijednosti od 100%.

Tekući projekt T100012 Sanacija poljskih puteva  izvršen je u vrijednosti od 100%.

Tekući projekt T100013 Održavanje zgrada za redovno korištenje izvršen je u vrijednosti od 31,50%.

NAZIV PROGRAMA: 1004 Zaštita okoliša-realizacija: 26.706,13 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je provođenje deratizacije i dezinsekcije, te sanacija odlagališta i uklanjanje otpada bačenog u okoliš.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100011 Higijeničarska služba je izvršena u vrijednosti od 64%.

Aktivnost A100060 Sufinanciranje mikročipiranja i sterilizacije pasa, izvršen u vrijednosti od 5,50%.

Kapitalni projekt K100068 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Stražbenica, izvršen u vrijednosti 100%.

NAZIV PROGRAMA: 1005 Komunalne djelatnosti i stanovanje-realizacija: 1.823.083,14 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje i trajno obavljanje komunalnih djelatnosti, održavanje i sanacija cesta, javnih površina, javne rasvjete.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100006 Održavanje groblja  je izvršena u vrijednosti od 85,10%.

Aktivnost A100010 Kapitalne pomoći javnom isporučitelju vodne usluge  je izvršena u vrijednosti od 100%.

Aktivnost A100012 Održavanje nerazvrstanih cesta  je izvršena u vrijednosti od 71,67%.

Aktivnost A100015 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  je izvršena u vrijednosti od 98,26%.

Aktivnost A100018 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila  je izvršena u vrijednosti od 66,31%.

Aktivnost A100019 Održavanje čistoće javnih površina  je izvršena u vrijednosti od 81,94%.

Aktivnost A100028 Održavanje javnih zelenih površina  je izvršena u vrijednosti od 89,62%.

Aktivnost A100029 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda  je izvršena u vrijednosti od 62,96%.

Aktivnost A100030 Održavanje javne rasvjete  je izvršena u vrijednosti od 58,12%.

Aktivnost A100031 Električna energija za vodocrpilišta  je izvršena u vrijednosti od 100%.

Aktivnost A100034 Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, izvršena u vrijednosti 70,45%.

Aktivnost A100036 Kapitalna potpora javnom isporučitelju vodne usluge ( Vodovod Zadar) , izvršena u vrijednosti od 100%.

Aktivnost A1000367 Kapitalna potpora za projektnu dokumentaciju – Vodovod, izvršena u vrijednosti od 19,40%.

Kapitalni projekt K100008 Kapitalni projekt Izrada urbanističkog plana uređenja, izvršen u vrijednosti 50%.

Kapitalni projekt K100015 Nabava opreme trgovačkom društvu Gračac Čistoća izvršen je u vrijednosti 86,68%.

Kapitalni projekt K100029 Sanacija i uređenje ulica u naselju Gračac izvršen je u vrijednosti od 78,17%.

Kapitalni projekt K100035 Nabava urbane opreme i galanterije izvršen je u vrijednosti od 85,41%.

Kapitalni projekt K100039 Uređenje poučnog puta prema Vrelu Zrmanje izvršen je u vrijednosti 38,92%

Kapitalni projekt K100070 Proširenje i modernizacija javne rasvjete u naselju Gračac izvršen u vrijednosti od 100%.

Kapitalni projekt K100075 Građevinski radovi na grobljima izvršen je u vrijednosti od 100%.

Kapitalni projekt K100076 Sanacija javnih površina izvršen je u vrijednosti od 36,36%.

Kapitalni projekt K100079 Sanacija nerazvrstanih cesta nakon prirodne nepogode izvršen je u vrijednosti 84,88%.

Tekući projekt T10044 Opremanje unutarnjeg prostora TIC-a, izvršen u vrijednosti od 98,35%.

Tekući projekt T100033 Sanacija dijela gravitacijske seoske vodovodne mreže, izvršen u vrijednosti od 100%

Tekući proejkt T100047 Izobrazbeno informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom, izvršen u vrijednosti od 93,21%.

NAZIV PROGRAMA: 1006 Javne potrebe u sportu-realizacija: 18.900,00 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je zadovoljenje potreba građana kroz sport i rekreaciju.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100032 Financiranje programa je izvršena u vrijednosti od 74,85%.

NAZIV PROGRAMA: 1007 Javne potrebe u kulturi i religiji-realizacija: 61.236,37 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je zadovoljenje potreba građana kroz kulturu i održavanje kulturnih manifestacija, te sufinanciranje vjerskih zajednica.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100034 Financiranje programa javnih potreba u kulturi je izvršena u vrijednosti od 100%.

Aktivnost A100035 Donacije vjerskim zajednicama je izvršena u vrijednosti od 100%.

Aktivnost A100036  Sajam- Jesen u Gračacu izvršen je u vrijednosti od 78,72%.

Tekući projekt T100017 Obilježavanje Dana Općine, blagdana i praznika je izvršen u vrijednosti od 100,79%.

Tekući projekt T100018 Sajam – Božić u Gračacu je izvršen u vrijednosti od 38,88%.

Tekući projekt T100021 Kulturno ljeto   izvršen u vrijednosti od 76,87%.

Tekući projekt T100041 Uskrs u Gračacu, izvršen u vrijednosti od 100%.

NAZIV PROGRAMA: 1008 Javne potrebe u školstvu i predškolskom odgoju-realizacija: 81.123,28 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je zadovoljenje potreba građana kroz školski i predškolski odgoj.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100005 Stipendiranje studenata je izvršena u vrijednosti od 98,01%.

Aktivnost A100038 Sufinanciranje programa škola je izvršena u vrijednosti od 80,94%.

Aktivnost A100039 Sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola je izvršena u vrijednosti od 87,67%.

Aktivnost A100040 Sufinanciranje Bibliobusa na području Općine Gračac je izvršena u vrijednosti od 99,94%.

Aktivnost A100041 Sufinanciranje cijene prijevoza predškolske djece je izvršena u vrijednosti od 81,79%.

Aktivnost A100053 Stipendiranje učenika Srednje škole Gračac izvršen je u vrijednosti od 56%.

NAZIV PROGRAMA: 1009 Socijalni program-realizacija: 168.280,60 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih i njihovih obitelji pružanjem pomoći, sufinanciranje nabave školskog pribora učenicima.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100008 Sufinanciranje kupnje školske opreme i pribora učenicima osnovnih i srednjih škola je izvršena u vrijednosti od 100%.

Aktivnost A100042 Pomoći prema Socijalnom programu je izvršena u vrijednosti od 97,68%.

Aktivnost A100044 Briga o osobama treće životne dobi sufinanciranjem osnovnih životnih potreba je izvršena u vrijednosti od 98,80%.

Aktivnost A100045 Financiranje Crvenog križa za Projekt ˝Mobilnog tima˝ je izvršena u vrijednosti od 95,48%.

Aktivnost A100046 Financiranje redovnih djelatnosti Crvenog križa je izvršena u vrijednosti od 99,29%.

Aktivnost A100047 Sufinanciranje programa rada neprofitnih organizacija na području socijalne skrbi je izvršena u vrijednosti od 80%.

NAZIV PROGRAMA: 1011 Program raspolaganja polj.zemljištem u vlasništvu RH-realizacija: 481,62 EUR.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa jesu pripremne radnje prije donošenja Programa raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100050 Provedba aktivnosti programa upravljanja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH je izvršena u vrijednosti od 2,41%.

NAZIV PROGRAMA/PRORAČUNSKI KORISNIK: 1008 Javne potrebe u školstvu i predškolskom odgoju/Dječji vrtić Baltazar

CILJ PROGRAMA: Cilj programa jest provođenje redovnih djelatnosti Dječjeg vrtića Baltazar.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100051 Redovna djelatnost dječjeg vrtića je izvršena u vrijednosti od 88,83%.

NAZIV PROGRAMA/PRORAČUNSKI KORISNIK: 1007 Javne potrebe u kulturi i religiji/Knjižnica i čitaonica Gračac

CILJ PROGRAMA: Cilj programa jesu redovne djelatnosti knjižnice.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100053 Redovna djelatnost knjižnice je izvršena u vrijednosti od 79,68%.

Kapitalni projekt  K100002 Nabava novih publikacija za knjižnicu je izvršen u vrijednosti od 69,61%.

NAZIV PROGRAMA/PRORAČUNSKI KORISNIK: 1002 Zaštita od požara i civilna zaštita/Javna vatrogasna postrojba Gračac

CILJ PROGRAMA: Cilj programa jesu redovne djelatnosti javnog vatrogastva .

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost javnog vatrogastva je izvršena u vrijednosti od 98,55%.

Tekući projekt  T100001 Redovna djelatnost javnog vatrogastva izvan minimalnih standarda je izvršen u vrijednosti od 78,68%.

NAZIV PROGRAMA/PRORAČUNSKI KORISNIK: 1013 Djelatnost razvojne agencije/Razvojna agencija Općine Gračac

CILJ PROGRAMA: Cilj programa jesu redovne djelatnosti Razvojne agencije Općine Gračac.

REALIZACIJA PROGRAMA:

Aktivnost A100056 Redovna djelatnost Razvojne agencije Općine Gračac je izvršena u vrijednosti od 79,57%.

PREDSJEDNICA

Dajana Šušnja Jasenko, v. r.

"Službeni glasnik Općine Gračac» - Službeno glasilo Općine Gračac Izdavač: Općina Gračac Uredništvo: Bojana Fumić, Sandra Kukić Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, telefon 023/773-007 Službeni glasnik objavljuje se i na: www.gracac.hr Broj tiskanih primjeraka: 30