R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, tel. 023-773007, fax: 023-773004

E-mail: op-gracac@t-com.hr

www.gracac.hr

KLASA:  UP/I-406-01/13-01-06

URBROJ: 2198/31-001-13-03

Gračac,  17. travnja 2013. god.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

za provedbu postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

za uslugu izrade projektne dokumentacije

„Sanacija krovova i fasada 5 stambenih zgrada“

Gračac,  travanj 2013. godine

Općina Gračac- dokumentacija za nadmetanje

(objavljeno na službenim stranicama Općine Gračac dana 18. travnja 2013. godine.)

Na temelju članka 18. i članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» 90/2011),te članka 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 9/10), Općina Gračac kao naručitelj, objavljuje

provedbu postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

za uslugu izrade projektne dokumentacije

„Sanacija krovova i fasada 5 stambenih zgrada“

1. NARUČITELJ:

a) Naziv: OPĆINA GRAČAC

b) Sjedište: 23440 GRAČAC, Park sv. Jurja 1

c) Telefon/fax: 023/773-007,023/773-004

d) e-mail adresa: op-gracac@zd.t-com.hr

e) OIB: 46944306133

2. a) Predmet natječaja: Intelektualne i osobne usluge – izrada projektne dokumentacije Sanacija krovova i fasada 5 stambenih zgrada:

- Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 4 i 6 k.č.br. 6219/6 k.o. Štikada

- Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 29 i 31 na k.č. br. 47 k.o. Gračac

- Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 42 na k.č. br. 565/1, 546/2

- Zgrada Gračac na adresi Školska ulica 4 i 6 na k.č. br. 6185/2 k.o. Štikada

- Zgrada Srb na adresi Dubrovačka 3, 5 i 7 na k.č. br. 110/1 k.o. Srb

b) Opis :

Broj nabave:72-2013-EBV, sukladno Planu javne nabave Općine Gračac za 2013. Godinu- Izmjene i dopune.

Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00 kn (bez PDV-a)

Ponuda se dostavlja sa cijenom u kunama

Cijena je nepromjenjiva

U cijenu moraju biti uračunati troškovi i popusti bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Kriterij odabira je najniža cijena.

c) Mjesto : područje Općina Gračac.

d) Rok trajanja ugovora: 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

3.       a) Rok za predaju ponude: 5 dana od dana objave Poziva na službenim stranicama Općine Gračac putem PRIJAMNOG UREDA OPĆINE GRAČAC NEPOSREDNO ILI PUTEM POŠTE odnosno najkasnije do 26. travnja 2013. godine do 13,00 sati.

Kontakt osoba: Svjetlana Valjin

b) Adresa na koju se šalje ponuda: Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac

s naznakom  "Javno nadmetanje– Dostava ponude za izradu projektne dokumentacije Sanacija krovova i fasada 5 stambenih zgrada  – NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ".

c) Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana: hrvatski jezik, latinično pismo.

4.            Osobni,  stručni,  tehnički  i  financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji te

isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

•  Preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti  - ne starija od 6 mjeseci od dana slanja obavijesti na službene stranice Općine Gračac Original isprave će se zatražiti nakon eventualnog odabira.

•  dokaz da gospodarskom subjektu ili odgovornoj osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog

subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda zajedno ili više kaznenih dijela: udruživanje za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju,davanja mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanja mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Ukoliko u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta nije moguće pribaviti dokument ili potvrdu nadležnog tijela koje vodi službenu evidenciju o tim okolnostima javni naručitelj obvezan je od gospodarskog subjekta zahtijevati izjavu da nema gore prethodno navedenih okolnosti, ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude.

• potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - u  preslici, ne starija od 30 dana od dana  podnošenja ponude odnosno potvrdu o odgodi plaćanja dospjelog duga poreza i doprinosa. Original ili ovjerena preslika će se zatražiti nakon eventualnog odabira.

8. Dokumentacija za nadmetanje

Uputa za dobivanje dokumentacije za nadmetanje: Dokumentacija za nadmetanje   može se podići svakim radnim danom od 8 do13 sati na gornjoj adresi ili zahtjevom na e-mail Općine Gračac: op-gracac@zd.t-com.hr

9. Rok valjanosti ponude: 60 dana.

10. Datum objave na službenim stranicama Općine Gračac: 18. travnja 2013. Općina Gračac- dokumentacija za nadmetanje

Općina Gračac- dokumentacija za nadmetanje

Odjeljak 1. Upute ponuditeljima

1. Naziv i sjedište Naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektroničke pošte

1.1. Naziv: OPĆINA GRAČAC

1.2. Sjedište: Gračac, Park sv.Jurja 1

1.3. Telefon/fax: 023/773-007,023/773-004

1.4. e-mail adresa: op-gracac@zd.t-com.hr

1.5. OIB: 46944306133

2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Svjetlana Valjin, Pomoćnik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac. Sva potrebna objašnjenja ponuditelji moraju zatražiti putem telefona, telefaxa ili e-maila od osobe navedene u ovoj točki  najkasnije 2 dana  prije isteka roka za dostavu ponude.

Objašnjenje će se dostaviti utvrđenim komunikacijskim kanalima svim ostalim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, bez navođenja podataka o podnositeljima zahtjeva.

3. Postupak prikupljanja ponuda s ciljem sklapanja ugovora

Općina Gračac (u nastavku: Naručitelj) provodi postupak prikupljanja ponuda s ciljem sklapanja ugovora sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

4. Opis predmeta ugovora

Intelektualne i osobne usluge – izrada projektne dokumentacije Sanacija krovova i fasada 5 stambenih zgrada:

- Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 4 i 6 k.č.br. 6219/6 k.o. Štikada

- Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 29 i 31 na k.č. br. 47 k.o. Gračac

- Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 42 na k.č. br. 565/1, 546/2

- Zgrada Gračac na adresi Školska ulica 4 i 6 na k.č. br. 6185/2 k.o. Štikada

- Zgrada Srb na adresi Dubrovačka 3, 5 i 7 na k.č. br. 110/1 k.o. Srb

Projektna dokumentacija mora biti:

- na razini glavnog projekta

- Imati procijenjenu vrijednost predviđenih radova za svaku zgradu posebno

SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

- Opći dio

1.1.Izvadak iz sudskog registra o registraciji poduzeća

1.2 Odluka o imenovanju glavnog projektanta

1.3. Isprava o imenovanju glavnog projektanta

1.4. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata

1.5. Izvadak iz katastra i zemljišnih knjiga

2. Tehnički dio

2.1. Tehnički opis postojećeg stanja i prijedloga sanacije

2.2.Opći i tehnički uvjeti sanacije

2.3.Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.4.Način zbrinjavanja građevinskog otpada

2.5.Opis tehničkih svojstava bitnih za građevinu

2.6.Vijek uporabe građevine i održavanje

3. Grafički dio

3.1.Situacija

3.2.Tlocrt krovnih ploha      M   1:100

3.3.Pročelja		      M   1:100

3.4.Sheme stolarije

4. Proračun racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

5.Prikaz mjera zaštite od buke

6.Prikaz mjera zaštite na radu

7.Troškovnik sanacije građevine

8.Fotodokumentacija

5. Broj ugovora

Sklapa se 1 (jedan) ugovor.

6. Mjesto izvršenja ugovora

Područje Općine Gračac.

7. Vrijeme sklapanja ugovora

3 mjeseca

8. Dokazi sposobnosti

8.1 Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje: da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, da nad njim nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio. Dokazi se dostavljaju u preslici a ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja ponude. U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti.

Originali ili ovjerene preslike se dostavljaju nakon eventualnog odabira

8.2  Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih dijela:

udruživanje za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanja mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. Ukoliko u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta nije moguće pribaviti dokument ili potvrdu nadležnog tijela koje vodi službenu evidenciju o tim okolnostima javni naručitelj obvezan je od gospodarskog subjekta zahtijevati izjavu da nema gore prethodno navedenih okolnosti. Izjavu da je osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog tijela ali tek nakon eventualnog izvršenog odabira, ne stariji od 6 mjeseci.

8.3 Potvrda porezne uprave o stanju duga  kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,odnosno da je  s Poreznom upravom sklopio sporazum o odgodi plaćanja dospjelih obveza - u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude.

osposobljenih za rad na siguran način održavanja javne rasvjete potvrda o osposobljenosti za rad na siguran način i preslika radne knjižice (obrazac 1 i 2)

9. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda

9.1. Oblik i način izrade ponude

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, uvezanom u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda (uvezana u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poleđini).Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice i moraju biti posložene redoslijedom kako je navedeno u točki 9.2. Uputa - Sadržaj ponude. Ponuda mora biti pisana neizbrisivom tintom. Eventualni ispravci moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi i moraju biti uz navod datuma potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda mora biti potpisana od strane osobe koja je propisno ovlaštena za potpisivanje u ime

ponuditelja.

9.2. Sadržaj ponude

Ponudu sačinjavaju ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:

1.  obrazac ponude (Obrazac 2) s nazivom (tvrtka ili skraćena tvrtka) i sjedište ponuditelja, adresom (elektroničke) pošte ponuditelja, , rokom valjanosti ponude, datumom i potpisom ponuditelja;

2. troškovnik usluga sukladno t. 4. Opis predmeta ove dokumentacije(obrazac 2);

3. traženi dokazi sposobnosti(točka 8.1, 8.2, 8.3);

4. Izjava da je ponuditelj ispunio sve obveze prema Općini Gračac (obrazac 3)

5. Izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (obrazac 4);

9.3. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj vanjskoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom "Javno nadmetanje  –Održavanje javne rasvjete u Općini Gračac- ne otvaraj- za natječaj" u zatvorenoj omotnici.

10. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem: Nije dozvoljeno dostavljanje ponuda elektroničkim putem.

11. Dopustivost alternativnih ponuda

Nisu dopuštene inačice ili alternativne ponude.

12. Rok valjanosti ponude

Najmanje 60 dana od dana određenog za dostavu ponude.

13. Kriterij za odabir ponude: Ponuda sa najnižom cijenom

14. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda: hrvatski jezik; latinično pismo.

15. Rok za predaju ponude i adresa na koju se šalje ponuda

15.1. Rok za predaju ponude: 5 dana od dana objave obavijesti o Natječaju na službenim stranicama Općine Gračac (objavljeno 18.travnja 2013. godine  - rok za predaju  26. travnja 2013. do 13,00 sati).

15.2. Adresa na koju se šalje ponuda: Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac.

16. Jamstvo- izjava o jamstvu- obrazac 4

17. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Ponude se otvaraju u prostorijama Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac, Park. Sv. Jurja 1, 23440 Gračac dana  01.travnja 2013. godine u 12,00 sati.

Rok za donošenje odluke je 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

18. Ostali bitni uvjeti sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN

br.36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03-pročišćeni tekst,82/04,110/04  - Uredba,

178/04,38/09,79/09,153/09 i 49/11)

NAPOMENA: Ponude koje nisu u skladu s ovim uputama u bilo kojem dijelu, neće se razmatrati

Općina Gračac- dokumentacija za nadmetanje

Odjeljak 2. Obrazac ponude- obrazac 1

PONUDITELJ:

Naziv

sjedište/ prebivalište

Telefon

Telefax

e- mail

OIB

ovlaštena osoba

kontakt osoba

Duljina trajanja ugovora: 3 mjeseca

Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana ( slovima:                ) dana od dana

otvaranja ponuda zaključno sa ______________2013. godine.

Popis dokumentacije priložene ponudi:

1. obrazac ponude,- obrazac 1

2. ispunjen, ovjeren i potpisan troškovnik usluga- obrazac 4,

3.  izvornik ili ovjerena preslika originalne isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački),

strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar,

4. potvrda porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana,.

5. izjava da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda zajedno ili više kaznenih dijela: udruživanje za počinjen je kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju,davanja mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,protuzakonito posredovanje, primanje mita. davanja mila, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanju protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznenu djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskogsubjekta s ovjerenim potpisom od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog tijela.

6. Obrazac 2.

7. Obrazac 3.

_________________________________________________________

( ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja )

U ________________________________ , 2013. godine

Općina Gračac- dokumentacija za nadmetanje

Odjeljak 3. Troškovnik usluga- obrazac 2

Na ponuđene cijene obračunava se PDV

Ponuditelj :

Naziv: ____________________________________________________________________________

Sjedište:___________________________________________________________________________

Matični broj : ___________________________;  OIB: ___________________________________

Telefon:____________________; Telefaks:________________________

Internetska adresa:________________________________

Ponuditelj izjavljuje da je proučio dokumentaciju, kao i ostale dokumente i podatke koje nam je

naručitelj stavio na raspolaganje, obišli smo javnu rasvjetu na području  Općine Gračac i spremni smo

prema tim uvjetima obavljati predmetne poslove za iznos u kunama prema ovom cjeniku, kako

slijedi:

Intelektualne i osobne usluge – izrada projektne dokumentacije Sanacija krovova i fasada 5 stambenih zgrada:

1.Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 4 i 6 k.č.br. 6219/6 k.o. Štikada

2.Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 29 i 31 na k.č. br. 47 k.o. Gračac

3.Zgrada Gračac na adresi Nikole Tesle 42 na k.č. br. 565/1, 546/2

4.Zgrada Gračac na adresi Školska ulica 4 i 6 na k.č. br. 6185/2 k.o. Štikada

5.Zgrada Srb na adresi Dubrovačka 3, 5 i 7 na k.č. br. 110/1 k.o. Srb

Projektna dokumentacija sadrži:

- na razini glavnog projekta

- Imati procijenjenu vrijednost predviđenih radova za svaku zgradu posebno

SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

- Opći dio

1.1.Izvadak iz sudskog registra o registraciji poduzeća

1.2 Odluka o imenovanju glavnog projektanta

1.3. Isprava o imenovanju glavnog projektanta

1.4. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata

1.5. Izvadak iz katastra i zemljišnih knjiga

2. Tehnički dio

2.1. Tehnički opis postojećeg stanja i prijedloga sanacije

2.2.Opći i tehnički uvjeti sanacije

2.3.Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.4.Način zbrinjavanja građevinskog otpada

2.5.Opis tehničkih svojstava bitnih za građevinu

2.6.Vijek uporabe građevine i održavanje

3. Grafički dio

3.1.Situacija

3.2.Tlocrt krovnih ploha      M   1:100

3.3.Pročelja		      M   1:100

3.4.Sheme stolarije

4. Proračun racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

5.Prikaz mjera zaštite od buke

6.Prikaz mjera zaštite na radu

7.Troškovnik sanacije građevine

8.Fotodokumentacija

Ponudbena cijena slovima bez PDV-a

________________________________________________________________________________

Iznos PDV-a slovima:

__________________________________________________________________________________

Sveukupna ponudbena cijena  (s PDV-om) slovima:

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

( ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja )

U ________________________________ , 2013. godine

OBRAZAC 3

IZJAVA DA JE PONUDITELJ ISPUNIO OBVEZE PREMA OPĆINI GRAČAC

Naziv gospodarskog subjekta ____________________________________

Sjedište i adresa gospodarskog subjekta ____________________________

OIB fizičke/pravne osobe _____________________________________________

IZJAVA

Datum___________

Mjesto, _______________________

Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da je ________________________

ispunio sve obveze prema Općini Gračac (komunalni doprinos, komunalna naknada, općinski porezi i dr.).

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:___________________________________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: ___________________________________

Pečat gospodarskog subjekta: _______________________

OBRAZAC 4

Naziv ponuditelja: __________________________

Adresa ponuditelja: __________________________

OIB ponuditelja: __________________________

IZJAVA O JAMSTVU ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U

JAMSTVENOM ROKU

Datum_________________

Mjesto,_____________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujemo da ćemo u jamstvenom roku

otkloniti sve nedostatke koji se pojave, bez prava na posebnu naknadu.

Jamstveni rok teče od datuma završetka predmeta usluge i traje dvije godine.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:___________________________________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _______________________________________

Pečat gospodarskog subjekta: _______________________